# Plan upravljanja okolišem i društvom (PUOD)

# za

# sistem navodnjavanja u podprojektnim područjima Lupoglav i Bistrica polje u Općini Žepče (Finalni)

# Agriculture Resilience and Competitiveness Project

# (ARCP)

May 2021

OPĆI PODACI

| Konsultanti: | Institut za hidrotehniku, d.d. | OIKON, d.o.o. Institut za primjenjenu ekologiju |
| --- | --- | --- |
|  | Stjepana Tomića 1 | Trg senjskih uskoka 1-2, HR-10020 |
|  | 71000 Sarajevo | 11000 Zagreb, Republika Hrvatska |
|  | Tel: + 387 33 212 466/7 | Tel: + 385 1 5507 100 |
|  | Fax: + 387 33 207 949 | Fax: + 385 1 5507 101 |
|  | E-mail: heis@heis.ba | E-mail: oikon@oikon.hr |
|  | Web: https://www.heis.com.ba | Web: https://oikon.hr |
| Obrađivači: | Mr Dragana Selmanagić, dipl.inž.građ. Erna Zildžović, dipl.oec. Dr Vukašin Balta, dipl.inž.geol. Senida Džajić Rghei, dipl.inž.građ. Admir Aladžuz, dipl.inž.biol., MA ekologije | Dr Božica Šorgić, dipl.inž.hem. Dr Vladimir Kušan, dipl.inž.šum. Nela Jantol, mag, biol. Marta Mikulčić, mag, biol. Ivona Žiža, mag.ing.agr. Ksenija Hocenski, mag. biol. exp. Matija Kressonja, mag. prot. nat. et amb. Andrea Neferanović, mag. ing. silv. Mateo Gudić, mag. soc. |

Napomena: Dokument su radili stručnjaci različitih jezičkih izražaja.

SADRŽAJ

1	UVOD	1

1.1	Kratak opis projekta	1

1.2	Cilj Plana upravljanja okolišem i društvom	3

2	PREGLED POTREBA ZA DOZVOLAMA	3

3	OPIS PROJEKTA	5

3.1	Opis lokacije projekta	5

3.2	Historija poljoprivredne proizvodnje na lokaciji	6

3.3	Opis prethodno korištenih sistema navodnjavanja i odvodnje	6

3.4	Potrebe za vodom za navodnjavanje i potrebe za odvodnjom	6

3.5	Procjena potreba za vodom poljoprivrednih kultura	7

3.6	Opis prijedloga novog sistema navodnjavanja i odvodnje	10

3.6.1	Sistem navodnjavanja	10

3.6.2	Sistem odvodnje	14

3.7	Način korištenja i održavanja sistema	14

4	OPIS OKOLIŠA I DRUŠTVENOG OKRUŽENJA	15

4.1	Fizički okoliš	15

4.1.1	Klima i padavine	15

4.1.2	Kvaliteta zraka	16

4.1.3	Geološke i hidrogeološke karakteristike	17

4.1.4	Zemljište	22

4.1.5	Šume	23

4.1.6	Vodni resursi	24

4.1.7	Biološke karakteristike	25

4.1.8	Zaštićena područja	28

4.1.9	Upravljanje otpadom	28

4.2	Socio-ekonomsko okruženje	29

4.2.1	Osnovne socio-ekonomske karakteristike općine Žepče	29

4.2.2	Razvoj poljoprivrede u općini Žepče	29

4.2.3	Poljoprivredne parcele obuhvaćene sistemom navodnjavanja/odvodnje	30

5	PROCJENA UTJECAJA PREDLOŽENIH AKTIVNOSTI NA OKOLIŠ I DRUŠTVO	31

5.1	Utjecaji u fazi projektiranja/planiranja	31

5.1.1	Utjecaji na riječni podsliv	31

5.1.2	Sticanje/otkup zemljišta, ograničenje korištenja zemljišta i prisilno preseljenje	31

5.2	Utjecaji u fazi izgradnje	32

5.2.1	Zemljište	32

5.2.2	Šume i šumsko zemljište	32

5.2.3	Vodni resursi	32

5.2.4	Zrak	33

5.2.5	Buka	33

5.2.6	Biološke karakteristike	33

5.2.7	Utjecaj na zaštićena područja i ekološku mrežu	34

5.2.8	Nastajanje otpada	34

5.2.9	Kulturno nasljeđe	34

5.2.10	Zdravlje i sigurnost na radu	34

5.2.11	Zdravlje i sigurnost zajednice	35

5.2.12	Rizici po zdravlje i sigurnost radnika i zajednice vezano za COVID-19	35

5.2.13	Rizik od SIZ/SU	35

5.3	Utjecaji u fazi korištenja	35

5.3.1	Zemljište	35

5.3.2	Vodni resursi	36

5.3.3	Upravljanje štetočinama i korovima	36

5.3.4	Zrak	37

5.3.5	Buka	37

5.3.6	Biološke karakteristike	37

5.3.7	Utjecaj na zaštićena područja i ekološku mrežu	38

5.3.8	Nastanak otpada	38

5.3.9	Zdravlje i sigurnost zajednice	38

5.4	Pozitivni utjecaji na okoliš	39

6	PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM I DRUŠTVOM	40

6.1	Plan mjera za prevenciju/ublažavanje okolišnih i društvenih utjecaja	40

6.2	Plan praćenja stanja okoliša i društva	51

7	JAVNA RASPRAVA	59

7.1	Detalji o javnim kosultacijama o prvobitnom PUO	59

8	ANALIZA POTREBA ZA JAČANJEM KAPACITETA I OBUKOM	60

8.1	Potrebe za obukom	60

8.2	Nabavka opreme	61

9	PRILOZI	62

POPIS TABELA

Tabela 1.  ODS Svjetske banke relevantni za Projekat	2

Tabela 2. Instrumenti potrebni u skladu sa procedurama SB i zakonima FBiH	4

Tabela 3. Pregled poljoprivrednih površina po MZ	5

Tabela 4. Prikaz ukupnih potreba za vodom u m3 po mjesecima za područje općine Žepče	7

Tabela 5. Potrošnja vode u kritičnom mjesecu (juli) na području Projektne zone A	8

Tabela 6. Potrošnja vode u kritičnom mjesecu (juli) na području Projektne zone B	8

Tabela 7. Potrošnja vode u kritičnom mjesecu (juli) na području Projektne zone C	9

Tabela 8. Prosječni klimatski parametri za period 1987-2016. godina – MS Zenica	16

Tabela 9. Karakteristični proticaji na rijeci Bosni	24

Tabela 10. Rezultati analiza kvaliteta vode rijeke Bosne	25

Tabela 11. Ciljne vrste i staništa potencijalnog Natura 2000 područja BA8300072 Rijeka Bosna	28

Tabela 12. Plan mjera za prevenciju/ublažavanje okolišnih i društvenih utjecaja za podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče	41

Tabela 13. Plan praćenja stanja okoliša i društva	51

Tabela 14. Potrebna oprema	61

POPIS SLIKA

Slika 1. Pregled projektnih zona u općini Žepče	5

Slika 2. Pregledna situacija sistema navodnjavanja na lijevoj (A i B) i desnoj (C) obali rijeke Bosne	10

Slika 3. Tlačna distributivna mreža za navodnjavanje lijeve obale	12

Slika 4. Tlačna distributivna mreža za navodnjavanje desne obale	13

Slika 5. Pregledna situacija sistema odvodnje Bistričkog polja	14

Slika 6. Srednja mjesečna temperatura zraka i mjesečna suma padavina na MS Donji Lug i MS Zenica za period 2011-2016	15

Slika 7. Ruža vjetrova za MS Zenica	16

Slika 8. Pozicija prostora općine Žepče unutar okruženja definiranog prostorom poljoprivrednih površina situiranih na  morfološki zaravnjenom terenu (aluvion rijeke Bosne)	17

Slika 9. Geologija šireg okruženja prostora namijenjenog za uzgoj poljoprivrednih kultura u općini Žepče	19

Slika 10. Tektonske karakteristike prostora u okruženju Osmužnice, Obarci,  Deseci i Bistričko Polje	20

Slika 11. Hidrogeologija šireg okruženja područja poljoprivrednih površina u općini Žepče	21

Slika 12. Tipovi zemljišta unutar obuhvata podprojekta Žepće (Izvor: Idejni projekat)	23

Slika 13. Pogled u postojeći kanal koji je zarastao vegetacijom (foto: Oikon d.o.o.)	26

Slika 14. Pogled na vegetaciju prema lijevoj obali rijeke Bosne (foto: Oikon d.o.o.)	26

Slika 15. Pogled na područje planiranog rezervoara u šumi (foto: Oikon d.o.o.)	27

SKRAĆENICE

| APP | Akcioni plan preseljenja |
| --- | --- |
| ARCP | Projekat otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi |
| BiH | Bosna i Hercegovina |
| COVID-19 | Koronavirusna bolest |
| EPP | Ekološki prihvatljiv protok |
| EU | Evropska Unija |
| FBiH | Federacija Bosne i Hercegovine |
| FMOiT | Federalno ministarstvo okoliša i turizma |
| FZS | Federalni zavod za statistiku |
| IDP | Projekt razvoja navodnjavanja |
| IT | Informacione tehnologije |
| JIP | Jedinica za implementaciju projekata |
| JKP | Javno komunalno preduzeće |
| MPVŠ | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH |
| MZ | Mjesna zajednica |
| ODO | Okolišni i društveni okvir |
| ODS | Okolišni i društveni standardi Svjetske banke |
| OODU | Okvir za okolišno i društveno upravljanje |
| OPP | Okvir politike preseljenja |
| PUO | Procjena utjecaja na okoliš |
| PUOD | Plan upravljanja okolišem i društvom |
| PUR | Procedure za upravljanje radnom snagom |
| PUZS | Plan uključivanja zainteresiranih strana |
| SB | Svjetska banka |
| SIZ/SU | Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje / Seksualno uznemiravanje |
| UKV | Udruženje korisnika voda |
| ZRO | Zaštitna radna oprema |

# UVOD

## Kratak opis projekta

Svjetska banka (SB) razmatra da podrži Bosnu i Hercegovinu (BiH) kroz Projekat otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi (ARCP). Cilj projekta je ojačati otpornost poljoprivrednog sektora i povećati konkurentnost prema pristupanju tržištu EU. Projekat se provodi u oba entiteta, Federaciji BiH (FBiH) i Republici Srpskoj (RS), te Brčko Distriktu (BD). Implementacijom projekta u FBiH upravljat će Jedinica za implementaciju projekata (JIP) pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (MPVŠ).

Projekat se sastoji iz 4 komponente:

Komponenta 1. Jačanje javne potpore otpornosti i praćenju, sa pod-komponentama:

  - Pod-komponenta 1.1 Poboljšanje poljoprivrednih informacijskih sistema;

  - Pod-komponenta 1.2 Podržavanje poljoprivrede otporne na klimu;

Komponenta 2. Poboljšanje poljoprivredne produktivnosti, adaptacija na klimatske promjene i jačanje veza s tržištima, sa pod-komponentama:

  - Pod-komponenta 2.1. Jačanje lanca vrijednosti i razvoj produktivnih partnerstava;

  - Pod-komponenta 2.2. Poboljšanje sistema navodnjavanja i odvodnje radi adaptacije klimatskim promjenama;

Komponenta 3. Poboljšanje kvalitete i sigurnosti hrane, sa pod-komponentama:

  - Pod-komponenta 3.1. Standardi kvalitete i sigurnosti hrane;

  - Pod-komponenta 3.2. Sistemi informacionih tehnologija (IT) za poboljšanje sigurnosti hrane;

Komponenta 4. Upravljanje projektom.

Planirane aktivnosti u okviru pod-komponente 2.2 uključuju izgradnju/rehabilitaciju shema navodnjavanja. FBiH ima četiri sheme (pod-projekta) spremne za provedbu, a koje su pripremljene u okviru Projekta razvoja navodnjavanja (Irrigation Development project - IDP). Postoji još 15 potencijalnih shema koje treba razmotriti za potporu u okviru ARCP-a prema dogovorenim kriterijima, a za koje studije izvodljivosti i dizajna tek trebaju biti provedene.

Četiri potprojekta spremna za provedbu koji se odnose na izgradnju/rehabilitaciju sistema za navodnjavanje uključuju sljedeće lokacije:

- Područja MZ Svojat i Zelenika - općina Živinice,

- Područja Žepačkog polja, Bistričkog polja, Lupoglavskog polja i Radovlja - općina Žepče,

- Područja Trnova i Šehovci - općina Sanski Most,

- Područja Klokot – Papari i Bakšaiš (podpodručje Kralje-Vrkašić) - Grad Bihać.

Ovaj Plan upravljanja okolišem i društvom (PUOD) se odnosi na podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče u FBiH. Idejni projekat za sistem navodnjavanja u podprojektnim područjima Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče bio je osnova za izradu Plana upravljanja okolišem.

PUOD je izvorno pripremljen za sada zatvoreni Projekt razvoja navodnjavanja, u augustu 2019. godine, u skladu s Operativnom politikom Svjetske banke (zaštitne mjere). PUOD je revidiran u maju 2021. godine kako bi obuhvatio odredbe Okolišnog i društvenog okvira (ODO) Svjetske banke i osigurao usklađenost PUOD-a s odredbama relevantnih okolišnih i društvenih standarda (ODS).

Tabela 1.  ODS Svjetske banke relevantni za Projekat

| ODS | Name | Relevance to the Project |
| --- | --- | --- |
| ODS 1 | Procjena i upravljanje okolišnim i društvenim rizicima i utjecajima | Ovaj standard daje smjernice za pripremu okolipnih i društvenih instrumenata, uključujući one koji su pripremljeni za projekt ARCP BiH: (i) OODU, (ii) PUZS, (iii) OPP, (iv) PUR i ovaj PUOD. |
| ODS 2 | Radna snaga i uslovi rada | Ovaj standard daje smjernice za stvaranje dobrih odnosa radnika i menadžmenta. Primarni rizici radne snage su: rizik neformalnog rada, rizici neplaćenog i potplaćenog rada, preopterećenost radom, loše odredbe i i uslovi angažmana, nedostatak mjera zaštite na radu i onemogućeno socijalno osiguranje, mirovinsko ili zdravstveno osiguranje. Izvještaj o usklađenosti s uslovima radne snage te procedure monitoringa i evaluacije razvijeni su kako bi se uključili kao obavezni u tendersku dokumentaciju, osiguravajući usklađenost trećih strana, tj. različitih ugovarača u Projektu sa zahtjevima ODS 2. |
| ODS 3 | Efikasnost resursa i sprečavanje i upravljanje zagađenja | Ovaj standard postavlja zahtjeve vezano za učinkovitost korištenja resursa i sprečavanje i upravljanje onečišćenjem tokom životnog ciklusa Projekta. Uzimajući u obzir da aktivnosti za ovaj pod-projekat uključuju građevinske radove, glavni je rizik da izvođači neće biti svjesni najboljih praksi kako bi izbjegli ili umanjili onečišćenje projektnim aktivnostima ili izbjegli ili umanjili štetne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš. Ovaj će PUOD dati smjernice izvođačima da provode odgovarajuće mjere sprečavanja i upravljanja onečišćenjem. |
| ODS 4 | Zdravlje i sigurnost zajednice | Ovaj standard postavlja zahtjeve kako bi se izbjegla ili svela na najmanju moguću mjeru izloženost zajednice rizicima od prometa i sigurnosti na cestama, bolestima i opasnim materijalima povezanim s projektom te da se uspostave učinkovite mjere za rješavanje hitnih događaja. |
| ODS 5 | Sticanje zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i prisilno preseljenje | Ovaj standard daje smjernice za uspostavljanje procedura za izbjegavanje ili provedbu prisilnog preseljenja i ekonomskog preseljenja s najmanjim mogućim utjecajima. |
| ODS 6 | Očuvanje biodiverziteta i održivo upravljanje živim prirodnim resursima | Ovaj standard postavlja zahtjev za izbjegavanjem štetnih utjecaja na biološku raznolikost i staništa. Prepoznaje da su zaštita i očuvanje biološke raznolikosti i održivo upravljanje živim prirodnim resursima od ključne važnosti za održivi razvoj. Ovaj se pod-projekt neće provoditi na nacionalno i međunarodno priznatim prirodnim i kritičnim staništima, zaštićenim područjima, močvarama i Ramsarskim lokalitetima ili lokalno određenim prirodnim lokalitetima. Ovaj PUOD pruža smjernice za izbjegavanje ili minimiziranje utjecaja na biološku raznolikost i primjenu mjera ublažavanja prema potrebi. |
| ODS 8 | Kulturna baština | Cilj ovog standarda je zaštititi kulturnu baštinu od negativnih utjecaja projektnih aktivnosti i podržati njezino očuvanje. |
| ODS 10 | Uključivanje zainteresiranih strana i objavljivanje informacija | Ovaj standard daje smjernice za uključivanje relevantnih zainteresiranih strana u životni ciklus projekta. U skladu sa zahtjevima ovog ODS-a, za ovaj Projekt izrađen je Plan uključivanja zainteresiranih strana (PUZS), uključujući mehanizam za rješavanje žalbi. Glavni rizik je odgovarajuća primjena PUZS-a. |

## Cilj Plana upravljanja okolišem i društvom

Cilj izrade Plana upravljanja okolišem i društvom jeste da se:

- Analizira trenutno važeći zakonski okvir relevantan za projekte rehabilitacije i izgradnje sistema navodnjavanja i odvodnjavanja,

- Analiziraju raspoloživi podaci o nultom stanju fizičkog i biološkog okoliša i društva,

- Identificiraju mogući negativni i pozitivni okolišni i društveni uticaji projekta i predlože mjere ublažavanja,

- Predloži program praćenja stanja okoliša i društva.

# PREGLED POTREBA ZA DOZVOLAMA

Poslije početnog pregleda situacije razvojnih podprojekata navodnjavanja (screeninga) od strane Svjetske banke zaključeno je da se ne očekuju nikakvi značajni negativni uticaji te su inicijalno klasificirani kao Kategorija 'B' po proceduri Okolišne procjene OP 4.01. Prema ODO-u, ovaj se pod-projekat procjenjuje kao onaj s umjerenim rizikom, što zahtijeva pripremu Plana upravljanja okolišem i društvom (PUOD).

U nastavku je dat kratak pregled potreba za dozvolama za podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče u FBiH. Detaljan pregled zakonskog okvira procjene uticaja na okoliš u Bosni i Hercegovini dat je u Okviru za upravljanje okolišem i društvom (OUOD) za „Projekat otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi (ARCP)“. OUOD je dokument u kom je detaljno analizirana usklađenost aktivnosti Projekta sa odredbama zakona kojim se regulira zaštita okoliša u Bosni i Hercegovini, kao i sa zahtjevima Okolišnog i društvenog okvira (ODO) Svjetske banke.

U skladu sa zahtjevima Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine FBiH“, br. 19/04), kao i Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona (ZDK)“, br. 14/13), projekti izgradnje/rekonstrukcije sistema za navodnjavanje nisu predmet procjene utjecaja na okoliš, niti podliježu proceduri izdavanja okolinske dozvole.

Prema Zakonu o vodama („Službene novine FBiH“, br. 70/06) projekti razvoja navodnjavanja podliježu proceduri izdavanja vodnih akata za čije izdavanje je u ovom slučaju zadužena Agencija za vodno područje rijeke Save. U Okviru za upravljanje okolišem i društvom detaljno je opisana procedura izdavanja vodnih akata, i njihova veza sa okolinskom dozvolom.

U skladu sa federalnim i kantonalnim propisima o prostornom uređenju i građenju, za projekte izgradnje sistema navodnjavanja potrebno je pribaviti odgovarajuće akte iz oblasti građenja i to urbanističku saglasnost, građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu. Za projekte rekonstrukcije sistema navodnjavanja potrebno je pribaviti građevinsku i upotrebnu dozvolu.

Također, ova vrsta projekta podliježe proceduri davanja koncesije za korištenje vodotokova i voda, koje je u ZDK, uređena Zakonom o koncesijama („Službene novine ZDK“, br 05/03).

Naredna tabela daje sažetak potrebnih instrumenata za predložena podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče. Važno je naglasiti da je podnosilac zahtjeva za vodne akte, koncesiju za korištenje voda, te dozvole u skladu sa propisima o građenju budući korisnik sistema.

Tabela 2. Instrumenti potrebni u skladu sa procedurama SB i zakonima FBiH

| Podprojekat | Rizik prema SB | Instrument okolišne i društvene procjene | Instrument u skladu sa propisima o vodama | Instrument u skladu sa propisima o građenju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Područja Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče | Umjeren | Plan upravljanja okolišem i društvom | Vodni akti Koncesija za korištenje vodnih resursa | Urbanistička saglasnost Dozvola za građenje Dozvola za upotrebu |

# OPIS PROJEKTA

## Opis lokacije projekta

Planirani sistem za navodnjavanje nalazi se u općini Žepče, koja se nalazi u centralnom dijelu BiH u Zeničko-Dobojskom kantonu (ZDK). Teritorija općine ima površinu 282 km2. U administrativnom smislu općina ima 46 Mjesnih Zajednica (MZ) i graniči sa općinama Zenica, Zavidovići i Maglaj (FBiH), te sa općinom Teslić (RS). Kroz općinu Žepče prolazi magistralna cesta M-17 (E73) Šamac-Sarajevo-Ploče (RH). Dolinom rijeke Bosne prolazi i trasa željezničke pruge Šamac-Sarajevo-Ploče.

Osnovu hidrografske mreže na području općine čini rijeka Bosna koja protječe teritorijom općine u dužini od 27 km, pravcem jugozapad – sjeveroistok.

Od ukupne površine općine oko 63% teritorije je pokriveno šumom. Livade zahvaćaju 4%, pašnjaci 4,6%, oranice 4,58 %, voćnjaci 2,61 % i neplodno zemljište 4,3%.

Predloženo projektno područje se nalazi na nadmorskoj visini cca 220 m.n.m. i na području sljedećih MZ-a: MZ Žepče, MZ Radovlje, MZ Lupoglav, MZ Osova, MZ Orahovica i MZ Bistrica (Tabela 3).

Tabela 3. Pregled poljoprivrednih površina po MZ

| Projektna zona | Naziv projektne zone | Polje | Mjesna zajednica | Površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Žepče | Žepačko | K.O. Žepče-van | 27,50 |
| B | Lupoglav i Radovlje | Lupoglavsko i Radovlje | K.O. Lupoglav K.O. Radovlje K.O. Osova | 130,20 |
| C | Bistrica | Orahovačko i Bistričko | K.O. Bistrica K.O. Orahovica | 154,70 |
| UKUPNO |  |  |  | 312,40 |

Područje projekta je općina Žepče, odnosno područje Žepačkog polja, Bistričkog polja, Lupoglavskog polja i Radovlja (Slika 1) ukupne je površine 312,40 ha. Sredinom projektnog područja protiče rijeka Bosna.

Slika 1. Pregled projektnih zona u općini Žepče

## Historija poljoprivredne proizvodnje na lokaciji

Žepče je mjesto u srednjoj Bosni, na sredini puta između Zenice i Doboja. Smješteno je oko središnjeg toka rijeke Bosne, a okruženo plodnim poljima, blagim padinama i brdima obraslim bjelogoričnom i crnogoričnom šumom. Općina Žepče prema katastarskim podacima zauzima površinu od cca 280 km2. U periodu prije 1992. godine općina Žepče nije imala razvijenu tradiciju u bavljenju poljoprivredom. Organizirana poljoprivredna proizvodnja odvijala se samo preko poduzeća "Nova trgovina" i uglavnom se bazirala na ratarsku proizvodnju. Na ostalim dijelovima općine ljudi su se uglavnom bavili poljoprivredom i uzgojem kultura za svoje potrebe te za potrebe ishrane stočnog fonda. Današnja poljoprivredna proizvodnja je izmijenjena te su zastupljene sve grane poljoprivredne proizvodnje: stočarska, voćarska, ratarska i sve više proizvodnja u zaštićenim prostorima – plastenicima, kao dio povrtlarske proizvodnje. Stočni fond se povećao zahvaljujući registriranim poduzećima za bavljenje ovom vrste proizvodnje – farmama. Došlo je i do povećanja samostalnih poljoprivrednih proizvođača koji proširuju svoj stočni fond za potrebe tržišta, a ne samo po tradiciji, za svoje vlastite potrebe. Prisutan je i otkup mlijeka od dvije mljekare.

Pretpostavka je da će voćarstvo svojim intenzitetom razvoja veoma brzo zauzeti važno mjesto u razvoju poljoprivrede općine Žepče. Prema statističkim podacima za 2019. godinu, ukupna površina pod nasadima jagodičastog voća je cca 370 ha, od toga su maline na 320 ha, kupine na 30 ha, te borovnice, jagode i aronija na 20 ha. U 2018. godini od strane sedam otkupljivača je ukupno otkupljeno 1.477 t maline, 164 t kupine, 44 t šumske kupine i 1,2 t jagoda. Otkupa borovnice i aronije nije bilo.

Ukupna površina pod intenzivnim nasadima vinove loze se od početnih 9,5 ha povećala na 36,6 ha. u 2017. godini počelo se sa punjenjem vina dobivenog iz grožđa žepačkih vinograda pod nazivom „Zemlja“. Najveće površine pod vinovom lozom su vlasništvo preduzeća „Povratak“, d.o.o. Žepče a koje gradi i vlastitu vinariju u općini Žepče.

Površina pod intenzivnim zasadima i poluintenzivnim zasadima voća visokostablašica je oko 51 ha, a u zadnje tri godine podižu se intenzivni zasadi lijeske. Trenutno se pod zasadima lijeske nalazi cca 8 ha.

Ratarstvo kao grana poljoprivredne proizvodnje u općini Žepče mijenja svoju sliku. Vrsta usjeva je direktno vezana za stočarsku proizvodnju – pšenicu sve više zamjenjuje ječam i kukuruz kao osnovna ishrana stoke. Površine pod žitaricama se svake godine kreću iznad 300 ha. Površina pod plastenicima je oko 2,8 ha.

Na razini općine organizirale su se mnoge edukacije iz oblasti poljoprivredne proizvodnje od strane raznih humanitarnih organizacija, kantonalnih stručnih službi općine Žepče, a sve u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje svakog poljoprivrednika. Poljoprivreda kao grana razvoja općine Žepče sve više jača zahvaljujući udruženjima i zadrugama.

## Opis prethodno korištenih sistema navodnjavanja i odvodnje

U podprojektnom području u općini Žepče nije postojao jedinstveni organizirani sistem za navodnjavanje. U prethodnom periodu poljoprivredni proizvođači samostalno su organizovali navodnjavanje, prema potrebama i mogućnostima.

Dominantno je bio zastupljen sistem „kap po kap“, te individualni načini navodnjavanja prema mogućnostima poljoprivrednika (iz javnog vodovoda, akumulacijom vode u buradima, zahvatanje voda putem cijevi iz vodotoka i sl.).

## Potrebe za vodom za navodnjavanje i potrebe za odvodnjom

U idejnom projektu, prema proračunu potreba za vodom za sistem navodnjavanja u općini Žepče, potrebna količina vode je:

- Za Projektnu zonu A, utrošak vode u kritičnom mjesecu iznosi 16,47 l/s, odnosno dnevna potrošnja iznosi će 1.067,5 m3/dan.

- Za Projektnu zonu B, utrošak vode u kritičnom mjesecu iznosi 37,05 l/s, odnosno dnevna potrošnja iznosi će 2.400,9 m3/dan.

- Za projektnu zonu C utrošak vode u kritičnom mjesecu iznosi 86,84 l/s, odnosno dnevna potrošnja iznosi će 5.627,4 m3/dan.

Zahvat vode za navodnjavanje je rijeka Bosna. Zahvaćena voda se pumpa u rezervoar potisnim cjevovodom, a iz rezervoara gravitacijskim cjevovodom vraća se u distributivnu mrežu za navodnjavanje.

U Idejnom projektu odvodnja područja je predviđena čišćenjem postojećih odvodnih kanala, osim na dijelu Bistričkog polja, gdje je odvodnja onemogućena putevima i nasipom željezničkepruge. Na ovom dijelu planirana je izgradnja kanala za odvodnju. Proračunati dotok sa Bistričkog polja u odvodni kanal za povratni period od 25 godina iznosi Q=0,758 m3/s.

## Procjena potreba za vodom poljoprivrednih kultura

Za procjenu potrebe vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura neophodno je utvrditi ukupno potrebnu vodu u vegetacijskom periodu, odnosno vrijednost evapotranspiracije. Evapotranspiracija je ukupna količina vode koja se gubi procesima evaporacije i transpiracije sa određene površine u određenom vremenu. Evaporacija odgovara vrijednosti vode koja se gubi s površine zemljišta isparavanjem, dok transpiracija odgovara vrijednosti potrošene vode od strane biljke putem korijenovog sustava. Na procese evapotranspiracije utječu klimatski uvjeti (temperatura zraka, vjetar, relativna vlažnost zraka i sunčeva radijacija), nagib terena, boja zemljišta, pokrivenost zemljišta i dr.

Za izračun potreba za vodom unutar Idejnog projekta na području općine Žepče (Idejni projekat za sisteme navodnjavanja u podprojektnim područjima Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče, ŠIFRA:003-03-03/19 , Higracon d.o.o. Sarajevi, Hidroing d.o.o., Osijek, Mart 2019.) korišteni su mjesečni klimatski podaci s meteorološke postaje Zenica. Analizirano je razdoblje od 1987. do 2016. Na temelju podataka Agronomske osnove, određene su potrebe za vodom pojedinih kultura koje se planiraju uzgajati. Za proračun referentne evapotranspiracije (ET0) i efektivnih padavina (EP) korištena je FAO metodologija (Allan et al., 1998).

Evapotranspiracija analiziranih usjeva (ETc) je određena iz odnosa ET0 i utvrđenih koeficijenta usjeva (kc). Vrijednost koeficijenta (kc) je utvrđena u zavisnosti od razvojne faze usjeva i dužine njenog trajanja (Allen et al., 1998; Steduto et al., 2012; Lazzara et al., 2010). Kako bi se dobila specifična potreba navodnjavanja za prosječnu, sušnu i vlažnu godinu, od 30 analiziranih godina odabrane su one mjesečne vrijednosti koje se javljaju sa vjerovatnoćom pojave 5/10 (prosječna godina), 1/10 (sušna godina) i 8/10 godina (vlažna godina). Također, neophodno je istaći i to da su proračuni obavljeni uz pretpostavku minimalne visine nivoa podzemne vode od 3,5 m. Početak vegetacije svake kulture podrazumijevao je da je stanje vlažnosti zemljišna na nivou poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

Tabela 4. Prikaz ukupnih potreba za vodom u m3 po mjesecima za područje općine Žepče

| Mjesec | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Ʃ vegetacijski period |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10.037,97 | 17.913,58 | 31.254,64 | 33.093,05 | 18.791,09 | 2.445,41 | 113.535,7 |
| B | 32.131,65 | 32.994,41 | 58.022,04 | 74.428,21 | 48.150,38 | 4.470,57 | 250.197,3 |
| C | 55.300,35 | 89.785,45 | 137.604,88 | 174.444,19 | 109.261,38 | 15.450,55 | 581.851,1 |
| Ukupno | 97.469,97 | 140.693,44 | 226.881,56 | 281.965,45 | 176.202,84 | 22.366,53 | 945.584,1 |

Nadalje, kako bi se izračunala potrošnja prema pojedinim kulturama koje se planiraju uzgajati korišten je AquaCrop model.

Tabela 5. Potrošnja vode u kritičnom mjesecu (juli) na području Projektne zone A

| Kultura | Površina | q24 | Q24 | Q24 + 10% | Q18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | l/s/ha | l/s | l/s | l/s |
| Tritikale | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kukuruz | 7.625 | 0.51 | 3.89 | 4.28 | 5.70 |
| Kukuruz Silažni | 7.625 | 0.53 | 4.04 | 4.45 | 5.93 |
| Bundeva | 1.10 | 0.63 | 0.69 | 0.76 | 1.02 |
| Paradajz | 0.33 | 0.90 | 0.30 | 0.33 | 0.44 |
| Paprika | 0.33 | 0.85 | 0.28 | 0.31 | 0.41 |
| Krastavac | 0.33 | 0.49 | 0.16 | 0.18 | 0.24 |
| Jagoda | 5.00 | 0.12 | 0.60 | 0.66 | 0.88 |
| Jabuka | 0.25 | 0.52 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| Kruška | 0.25 | 0.52 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| Šljiva | 1.07 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.77 |
| Lijeska | 0.59 | 0.62 | 0.37 | 0.40 | 0.54 |
| Vinova loza | 0.20 | 0.60 | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
| Neiskorišteno | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno | 27.50 |  | 11.23 | 12.36 | 16.47 |
| Neto površina | 26.70 |  |  |  |  |
| Prosječni hidromodul: |  | 0.62 |  |  |  |

Za planiranu strukturu poljoprivredne proizvodnje Projektne zone A, utrošak vode u kritičnom mjesecu iznosi 16,47 l/s, odnosno dnevna potrošnja iznosi će 1.067,5 m3/dan.

Tabela 6. Potrošnja vode u kritičnom mjesecu (juli) na području Projektne zone B

| Kultura | Površina | q24 | Q24 | Q24 + 10% | Q18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | l/s/ha | l/s | l/s | l/s |
| Pšenica jara | 15.575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pšenica ozima | 15.575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ječam | 31.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kukuruz | 15.575 | 0.32 | 4.98 | 5.48 | 7.31 |
| Kukuruz Silažni | 15.575 | 0.50 | 7.79 | 8.57 | 11.42 |
| Krompir | 0.20 | 0.40 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| Paradajz | 0.30 | 0.67 | 0.20 | 0.22 | 0.29 |
| Paprika | 0.30 | 0.84 | 0.25 | 0.28 | 0.37 |
| Krastavac | 0.30 | 0.60 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
| Jabuka | 7.35 | 0.34 | 2.50 | 2.75 | 3.67 |
| Kruška | 7.20 | 0.31 | 2.23 | 2.46 | 3.27 |
| Šljiva | 3.15 | 0.24 | 0.76 | 0.83 | 1.11 |
| Višnja | 2.37 | 0.22 | 0.52 | 0.57 | 0.76 |
| Lijeska | 2.37 | 0.61 | 1.45 | 1.59 | 2.12 |
| Orah | 2.67 | 0.20 | 0.53 | 0.59 | 0.78 |
| Vinova loza | 7.15 | 0.53 | 3.79 | 4.17 | 5.56 |
| Neiskorišteno | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno | 130.16 |  | 25.26 | 27.79 | 37.05 |
| Neto površina | 126.81 |  |  |  |  |
| Prosječni hidromodul: |  | 0.29 |  |  |  |

Za Projektnu zonu B, utrošak vode u kritičnom mjesecu iznosi 37,05 l/s, odnosno dnevna potrošnja iznosi će 2400,9 m3/dan.

Tabela 7. Potrošnja vode u kritičnom mjesecu (juli) na području Projektne zone C

| Kultura | Površina | q24 | Q24 | Q24 + 10% | Q18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | l/s/ha | l/s | l/s | l/s |
| Pšenica jara | 10.60 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pšenica ozima | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ječam | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tritikale | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kukuruz | 30.56 | 0.52 | 15.89 | 17.48 | 23.30 |
| Kukuruz Silažni | 30.56 | 0.55 | 16.81 | 18.49 | 24.65 |
| Krompir | 0.62 | 0.60 | 0.37 | 0.41 | 0.55 |
| Grah | 0.13 | 0.55 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| Soja | 0.11 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| Kupus | 0.30 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| Paradajz | 0.29 | 0.89 | 0.26 | 0.28 | 0.38 |
| Paprika | 0.12 | 0.84 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| Krastavac | 0.19 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.14 |
| Malina | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jabuka | 5.16 | 0.54 | 2.79 | 3.07 | 4.09 |
| Kruška | 5.16 | 0.54 | 2.79 | 3.07 | 4.09 |
| Šljiva | 0.05 | 0.53 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Višnja | 2.50 | 0.36 | 0.90 | 0.99 | 1.32 |
| Lijeska | 2.73 | 0.59 | 1.61 | 1.77 | 2.36 |
| Orah | 2.50 | 0.57 | 1.43 | 1.57 | 2.09 |
| Vinova loza | 27.98 | 0.57 | 15.95 | 17.54 | 23.39 |
| Neiskorišteno | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno | 154.70 |  | 59.21 | 65.13 | 86.84 |
| Neto površina | 151.73 |  |  |  |  |
| Prosječni hidromodul: |  | 0.57 |  |  |  |

Najveća količina vode od sve tri projektne zone potrebna je u zoni C. To je površinski i najveća zona, a pored toga, u poređenju sa zonom B, ovo područje ima lošije vodno-fizičke karakteristike tla. Primjenom plana buduće poljoprivredne proizvodnje, koji podrazumijeva povećanje površina pod vinovom lozom i žitima značajno se povećava potreba za vodom, utrošak vode u kritičnom mjesecu iznosi 86,84 l/s, odnosno dnevna potrošnja iznosi će 5627,4 m3/dan.

## Opis prijedloga novog sistema navodnjavanja i odvodnje

### Sistem navodnjavanja

Projektno područje obuhvata nekoliko polja, Žepačko, Lupoglavsko, Orahovičko i Bistričko, te se nalazi u neposrednoj blizini gradskog područja Žepča (Katastarske Općine Žepče-van, Lupoglav, Radovlje, Osova, Bistrica i Orahovica). Nadmorske visine kreću se od 219 do 227 m.n.m. Rijeka Bosna protiče područjem i dijeli ga na dva dijela, zbog toga je i sistem navodnjavanja podijeljen na sistem na lijevoj obali i sistem na desnoj obali Bosne.

#### Opis sistema navodnjavanja područja Žepačkog i Lupoglavskog polja

Sistem na lijevoj obali rijeke Bosne čine projektne zone A (Žepačko polje) i B (Lupoglavsko polje), ukupne površine 157,66 ha (Slika 2).

Slika 2. Pregledna situacija sistema navodnjavanja na lijevoj (A i B) i desnoj (C) obali rijeke Bosne

Zahvat vode za navodnjavanje predviđen je iz rijeke Bosne kao jedinog mogućeg vodnog resursa.

Na obali rijeke Bosne sistem za navodnjavanje sastoji se od sljedećih objekata:

- Zahvata vode s pumpnom stanicom,

- Mreže distribucijskih, tlačnih cjevovoda s priključcima za korisnike na području navodnjavanja,

- Rezervoarskog prostora 900 m3,

- Tlačnog cjevovoda od pumpne stanice do rezervoara,

- Gravitacijskog cjevovoda od rezervoara do mreže za navodnjavanje.

Namjena građevine je zahvat i distribucija vode do poljoprivrednih površina za potrebe navodnjavanja. Zbog dosta velikog broja poljoprivrednih kultura i relativno malih poljoprivrednih parcela planirani su različiti sistemi navodnjavanja, tj:

- Navodnjavanje kišenjem – pretežno za ratarske kulture,

- Navodnjavanje mini rasprskivačima – za ratarske i povrtlarske kulture,

- Navodnjavanje kap na kap – za voćarske kulture i vinovu lozu, te plasteničku proizvodnju.

Prema katastarskom planu, odnosno situaciji na terenu, nužno je naglasiti sljedeće:

- Planirani objekti pumpnih stanica nalaze se unutar poljoprivrednog područja, na dijelu parcele uz rijeku Bosnu.

- Planirana mreža distribucijskih, tlačnih cjevovoda područja navodnjavanja položena je u poljske puteve ili uz rub poljoprivrednih parcela predviđenih za navodnjavanje.

Zahvat vode i pumpna stanica

Za potrebe navodnjavanja voda se zahvata iz rijeke Bosne. Zahvat je planiran dvjema cijevima promjera 0,616 m tjemena ispod nivoa minimalne zabilježene vode. U području zahvata obala rijeke štiti se obaloutvrdom.

Objekat pumpne stanice (PS1) nalazi se na parcelama označenim kao k.č. 341/1 i k.č. 341/2 K.O. Lupoglav. Pumpna stanica sastoji se od pumpnog bazena u koji su smještene potopne pumpe i objekta iznad tla, koji se nalazi iznad kote 100-godišnje vode. U objektu je smještena elektro oprema i mašinsko-montažerska oprema pumpne stanice. Unutar PS ugrađena su četiri pumpna agregata. Ukupni kapacitet pumpne stanice u podprojektu Lupoglav polje je 80 l/s. Svi predviđni cjevovodi i fazonski komadi unutar stanica su dimenzionirani za nazivni tlak od 16 bar. Dimenzije tlačih cjevovoda odnosno fazonskih komada u PS je od DN100 do DN300.

Rezervoar

Na projektnom području na lijevoj obali rijeke Bosne (Žepačko i Lupoglavsko polje), na parceli označenoj kao k.č.118 K.O. Lupoglav, planiran je jedan nadzemni rezervoar kapaciteta 900 m³. Kota rezervoara je 323,00 m.n.m. Prema raspoloživoj lokaciji rezervoara odabran je (kružni) rezervoar prečnika ɸ19,43 m a visina istog je 3,0 m. Sama konstrukcija nadzemnog rezervoara je od čeličnog rebrastog lima, koji se postavlja na ravnu i pripremljenu betonsku podlogu. Iz pumpne stanice voda se pumpa u rezervoar potisnim cjevovodom, a iz rezervoara gravitacijskim cjevovodom vraća se u distributivnu mrežu za navodnjavanje.

Tlačni i gravitacioni dovodni cjevovod

Tlačni cjevovod od PS da rezervoara je PEHD ɸ315 x 18,7 m, PN16 ukupne dužine L= 1900 m. Polaže se jednim djelom u polju a drugim djelom u lokalnom putu.

Gravitacioni cjevovod od nadzemnog metalnog rezervoara je PEHD ɸ315 x 18,7 m, PN16 ukupne dužine L= 1920 m. Isti služi za transport vode iz nadzemnog metalnog rezervoara do polja za navodnjavanje (vodovodni šaht sa baypass-om). Polaže se jednim djelom u polju a drugim djelom u lokalnom putu.

Tlačna distributivna mreža za navodnjavanje

Distribucija vode do korisnika izvest će se tlačnim distributivnim cjevovodom. Tlačni cjevovod izvodi se od PEHD cijevi promjera DN 110, 140, 160 i 180 nazivnog tlaka 10 bara. Cjevovodi su pretežno postavljeni u poljske puteve, a manji dio ide rubom poljoprivrednih parcela. Ukupna dužina cjevovoda iznosi 5.943 m (Slika 3). Cijevi tlačnog cjevovoda polažu se u rov.

Slika 3. Tlačna distributivna mreža za navodnjavanje lijeve obale

Na trasi cjevovoda izvesti će se 66 priključaka za korisnike sistema navodnjavanja. Od toga su 47 priključaka u putu i 19 priključaka u poljoprivrednim parcelama. Priključak u putu projektiran je tako da poljoprivredni strojevi voze preko njega, dok je priključak u polju izdignut i nije predviđen prelazak vozila preko njega.

Osim priključaka sastavni dio tlačne mreže za navodnjavanje su zasunska okna, okna u koja je smješten odzračni ventil i okna u kojima je predviđen muljni ispust.

Trasa cjevovoda siječe postojeće vodotoke. Kod većih vodotoka, koji presijecaju putnu mrežu cjevovod je u zaštitnoj cijevi ovješen na konstrukciju propusta. Ako to nije slučaj, cjevovod prolazi ispod vodotoka također u zaštitnoj čeličnoj cijevi.

#### Opis sistema navodnjavanja područja Bistričkog i Orahovičkog polja

Sistem navodnjavanja na desnoj obali rijeke Bosne čini projektna zona C, odnosno Bistričko i Orahovičko polje, površine 154,70 ha (Slika 2).

Na obali rijeke Bosne sistem za navodnjavanje sastoji se od:

- Zahvata vode s pumpnom stanicom,

- Mreže distribucijskih, tlačnih cjevovoda s priključcima za korisnike na području navodnjavanja,

- Rezervoarskog prostora 900 m3,

- Tlačnog cjevovoda od pumpne stanice do rezervoara,

- Gravitacijskog cjevovoda od rezervoara do mreže za navodnjavanje.

Zahvat vode i pumpna stanica

Za potrebe navodnjavanja voda se zahvata iz rijeke Bosne. Zahvat je planiran dvjema cijevima promjera 0,616 m tjemena ispod nivoa minimalne zabilježene vode. U području zahvata obala rijeke štiti se obaloutvrdom.

Objekat pumpne stanice (PS2) nalazi se na parceli označenoj kao k.č.934 K.O. Bistrica. Pumpna stanica sastoji se od pumpnog bazena u koji su smještene potopne pumpe i objekta iznad tla, koji se nalazi iznad kote 100-godišnje vode. U objektu je smještena elektro oprema i mašinsko-montažerska oprema pumpne stanice. Unutar PS ugrađena su četiri pumpna agregata. Ukupni kapacitet pumpne stanice u podprojektu Bistrica polje je 90 l/s. Svi predviđni cjevovodi i fazonski komadi unutar stanica su dimenzionirani za nazivni tlak od 10 bar. Dimenzije tlačih cjevovoda odnosno fazonskih komada u PS je od DN100 do DN300.

Rezervoar

Na projektnom području na desnoj obali rijeke Bosne (Bistričko polje), na parceli označenoj kao k.č. 1383 K.O. Bistrica, planiran je jedan nadzemni rezervoar kapaciteta 900 m³. Kota rezervoara je 274,00 m.n.m. Prema raspoloživoj lokaciji rezervoara odabran je (kružni) rezervoar prečnika ɸ19,43 m a visina istog je 3,0 m. Sama konstrukcija nadzemnog rezervoara je od čeličnog rebrastog lima, koji se postavlja na ravnu i pripremljenu betonsku podlogu. Iz pumpne stanice voda se pumpa u rezervoar potisnim cjevovodom, a iz rezervoara gravitacijskim cjevovodom vraća se u distributivnu mrežu za navodnjavanje.

Tlačni i gravitacioni dovodni cjevovod

Tlačni cjevovod od PS da rezervoara je PEHD ɸ315 x 18,7 m, PN10 ukupne dužine L= 1336 m. Polaže se jednim djelom u polju a drugim djelom u lokalnom putu.

Gravitacioni cjevovod od nadzemnog metalnog rezervoara je PEHD ɸ315 x 18,7 m, PN10 ukupne dužine L= 921 m. Isti služi za transport vode iz nadzemnog metalnog rezervoara do polja za navodnjavanje (vodovodni šaht sa baypass-om). Polaže se jednim djelom u polju a drugim djelom u lokalnom putu.

Tlačna distributivna mreža za navodnjavanje

Distribucija vode do korisnika izvest će se tlačnim distributivnim cjevovodom. Tlačni cjevovod izvodi se od PEHD cijevi promjera DN 110, 160, 180 i 200 nazivnog tlaka 10 bara. Cjevovodi su pretežno postavljeni u poljske puteve, a manji dio ide rubom poljoprivrednih parcela. Ukupna dužina cjevovoda iznosi 7553 m (Slika 4). Cijevi tlačnog cjevovoda polažu se u rov.

Slika 4. Tlačna distributivna mreža za navodnjavanje desne obale

Na trasi cjevovoda izvesti će se 61 priključak za korisnike sistema navodnjavanja. Od toga su 52 priključaka u putu i 9 priključaka u poljoprivrednim parcelama. Priključak u putu projektiran je tako da poljoprivredni strojevi voze preko njega, dok je priključak u polju izdignut i nije predviđen prelazak vozila preko njega.

Osim priključaka sastavni dio tlačne mreže za navodnjavanje su zasunska okna, okna u koja je smješten odzračni ventil i okna u kojima je predviđen muljni ispust.

Trasa cjevovoda siječe postojeće vodotoke. Kod većih vodotoka, koji presijecaju putnu mrežu cjevovod je u zaštitnoj cijevi ovješen na konstrukciju propusta. Ako to nije slučaj, cjevovod prolazi ispod vodotoka također u zaštitnoj čeličnoj cijevi.

### Sistem odvodnje

Odvodnja oborninskih voda na području podprojekta se vrši preko postojeće mreža prirodnih vodotoka prema rijeci Bosni. Trenutno je odvodnja otežana jer vodotoci nisu održavani i zarasli su u rastlinje. Odvodnja područja previđena je čišćenjem postojećih kanala, osim na dijelu Bistričkog polja, gdje je odvodnja onemogućena putevima i nasipom željezničke pruge. Stoga je na tom dijelu Bistričkog polja, površine 40,8 ha, predviđena izgradnja kanala za odvodnju. Kanal je predviđen u dužini od 970 metara, dubine 0,80 metara, pada identičnog padu terena (od zapada prema istoku). Širina dna kanala iznosi 0,60 m i nagib pokosa je 1:1,5. Proračunati dotok u kanal za povratni period od 25 godina iznosi 0,758 m3/s. Za taj dotok dubina vode u kanalu iznosi 0,60 m.

Slika 5. Pregledna situacija sistema odvodnje Bistričkog polja

## Način korištenja i održavanja sistema

Projektom je predviđeno da budući korisnici, vlasnici polja koja će se navodnjavati, formiraju tzv. Udruženje korisnika voda (UKV) koje će biti zaduženo za korištenje i održavanje sistema. Očekuje se da će UKV moći upravljati sistemom. U početku će im trebati odgovarajuća pomoć u upravljanju i održavanju sistema za koju se očekuje da može pružiti lokalno komunalno preduzeće. Sve troškove korištenja i održavanja sistema će snositi članovi UKV. Pod-komponentom 2.2 ARCP Projekta predviđeno je jačanje kapaciteta UKV vezano za rad i održvanje sistema za navodnjavanje.

# OPIS OKOLIŠA I DRUŠTVENOG OKRUŽENJA

## Fizički okoliš

### Klima i padavine

Projektno područje pokrivaju dvije meteorološke stanice (MS), i to MS Donji Lug Žepče (210 m.n.m), koja se nalazi u neposrednoj blizini, odnosno na udaljenosti od oko 5 km od centra projektnog područja, i MS Zenica (344 m.n.m), udaljena oko 25 km od projektnog područja. Donji Lug, iako bliža MS, nema dovoljan niz i količinu potrebnih podataka za sve potrebne analize. MS Zenica ima dugotrajno, neprekidno praćenje svih potrebnih klimatskih parametara (maksimalna i minimalna temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, brzina vjetra, insolacija i padavine), zbog čega su podaci sa ove stanice, uz provjeru poređenjem sa podacima sa stanice Donji Lug, korišteni za potrebe analiza. Sa MS Donji Lug korišteni su mjesečni podaci za period od 6 godina (2011 – 2016. godine), dok su sa MS Zenica korišteni podaci za period od 30 godina (1987 – 2016. godina).

Slika 6. Srednja mjesečna temperatura zraka i mjesečna suma padavina na MS Donji Lug i MS Zenica za period 2011-2016

Poređenjem srednje mjesečne temperature zraka (°C) i mjesečne sume padavina (mm) između MS Donji Lug i MS Zenica može se primijetiti značajna podudarnost vrijednosti ovih klimatskih parametara (Slika 6), odnosno mogućnost korištenja podataka sa MS Zenica za potrebne agroklimatske i agrohidrološke analize na projektnom području.

Žepče ima umjereno-kontinentalnu klimu sa prilično oštrim zimama i toplim ljetima. Na klimu znatno utječu geografski položaj, reljef (u ovom slučaju kotlinski), kompleksi zelenih površina i rijeka Bosna. Područje je potpuno otvoreno prema sjeveru evropskog kopna, zbog čega je tokom zime izloženo utjecaju hladnih zračnih masa sa sjeveroistoka. Zimi, veliki utjecaj na ovo područje ima i sibirska anticiklona koja donosi izrazito niske temperature, čak i ispod -25 °C, dok visoki planinski lanac Dinarida, na jugu, sprječava značajniji utjecaj Mediterana. U zimskim mjesecima česta je pojava temperaturne inverzije (temperatura sa porastom visine raste). Uz pomenutu pojavu javlja se i magla, kao i niska naoblaka, koja zna potrajati i po nekoliko dana, donoseći vrlo hladno vrijeme uz ujednačene temperature zraka, bez velike dnevne amplitude.

Srednja godišnja temperatura zraka iznosi 11,1 °C. Januar je najhladniji mjesec, sa prosječnom mjesečnom temperaturom zraka od 0,4 °C, dok je juli najtopliji, sa prosječnom mjesečnom temperaturom zraka od 21,5 °C (Tabela 8).

Tabela 8. Prosječni klimatski parametri za period 1987-2016. godina – MS Zenica

| Klimatski parametar | Prosječne mjesečne (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | God. | Veg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| Sr.temp. zraka (°C) | 0,4 | 2,5 | 6,7 | 11,3 | 15,7 | 19,5 | 21,5 | 21,0 | 16,3 | 11,5 | 6,1 | 1,1 | 11,1 | 17,6 |
| Max.temp. zraka (°C) | 4,8 | 8,6 | 13,6 | 18,6 | 23,4 | 27,1 | 29,7 | 29,1 | 24,0 | 18,8 | 11,4 | 5,0 | 17,8 | 25,3 |
| Min.temp. zraka (°C) | -2,8 | -1,8 | 1,3 | 5,2 | 9,2 | 12,8 | 14,5 | 14,3 | 10,7 | 6,8 | 2,5 | -1,8 | 5,9 | 11,1 |
| Padavine (mm) | 55 | 50 | 56 | 67 | 75 | 84 | 75 | 57 | 79 | 70 | 81 | 64 | 813 | 437 |
| Relativna vlažnost (%) | 80 | 74 | 68 | 67 | 68 | 68 | 66 | 68 | 73 | 76 | 79 | 80 | 72 | 68 |
| Brzina vjetra (m/s) | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Insolacija (h) | 1,8 | 3,2 | 4,5 | 5,3 | 6,4 | 7,6 | 8,6 | 7,8 | 5,1 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | 4,8 | 6,8 |

Raspored padavina u toku godine je dosta ujednačen. Najviše padavina na ovo područje dospijeva u junu (84 mm), a najmanje u februaru (50 mm). Godišnja suma padavina iznosi 813 mm, a od te vrijednosti 53,75 % padne u periodu vegetacije (april – septembar).

Srednja relativna vlažnost zraka iznosi 72 %. Prosječno trajanje sunčevog sjaja je 4,8 h/dnevno, a najsunčaniji mjesec je juli (8,6 h/dan). Srednja brzina vjetra na godišnjem nivou iznosi 1,5 m/s. Vjetar na ovom području uglavnom ima sjeverni pravac (37,7 %), a najbrži vjetar je onaj koji puše prema sjeverozapadu, maksimalno do 2,1 m/s (Slika 7). Smjer i brzina vjetra su od izuzetne važnosti prilikom izbora načina navodnjavanja.

| Slika 7. Ruža vjetrova za MS Zenica |  |
| --- | --- |

### Kvaliteta zraka

Na području općine Žepče, kao i na lokaciji podprojekta, nema egzaktnih podataka o zagađenju zraka, s obzirom da se ne vrši kontinuirani monitoring kvaliteta zraka.

Na području općine Žepče ne postoje industrijski kapaciteti koji bi utjecali na onečišćenje zraka. Glavni izvori zagađenja zraka su male individualne kotlovnice i ložišta u domaćinstvima, ispušni plinovi vozila i divlja odlagališta otpada. Većinu onečišćenja uzrokuju zastarjeli i energetski neučinkoviti sistemi grijanja u stambenim, komercijalnim i javnim objektima, kao i neučinkovita upotreba energije. Ovo se odnosi kako na stambeni sektor tako i na privredu i javnu upravu. Problem odlagališta otpada Trebetović i velikog broja ostalih odlagališta otpada je postojanje onečišćenja plinovima zbog nedostatka tehničkih, tehnoloških i organizacijskih mjera koje bi spriječile emisiju odlagališnog plina.

### Geološke i hidrogeološke karakteristike

Morfološke i hidrografske karakteristike

Lokalitet predviđen za uzgoj poljoprivrednih kultura u prostora općine Žepče, morfološki predstavlja područje zaravnjenog tipa s maksimalnim intervalom nadmorske visine cca 14 m.

Površina istraživanja definirana je tokom rijeke Bosne, koja se nalazi u sastavu aluvijalne zaravni ovog vodotoka. Predmetni prostor sa zapada okonturuje urbana cjelina Žepče, od koje (prateći sjeverni rub aluviona na istok), granične reperne pozicije predstavljaju:

- Trigonometrijska tačka 240 u prostoru zaseoka Radovlje

- Trigonometrijska tačka 254, smještena u podnožju sela Milišić

- Prostor Vinište, kao krajnja istočna pozicija prema Bistričkom Polju, koja aproksimativno definira sjeverni rub područja poljoprivredne površine unutar općine Žepče (Slika 8).

Krajnja južna konturna linija prostora poljoprivredne površine općine Žepče aproksimativno je predstavljena tokom rijeke Bosne (lokalitet Osmužnice), te potezom željezničke pruge u zoni označenoj toponimima Bok, Vikovače i Bistričko Polje, čiji dalji razvoj na istok ka Viništu, potpuno zatvara prostor ovih opservacija i definira položaj lokaliteta predviđenog za uzgoj poljoprivrednih kultura (Slika 8).

Slika 8. Pozicija prostora općine Žepče unutar okruženja definiranog prostorom poljoprivrednih površina situiranih na morfološki zaravnjenom terenu (aluvion rijeke Bosne)

Hidrografija područja istraživanja dominantno je predstavljena rijekom Bosnom kao najznačajnijim vodotokom u ovom dijelu regiona s mnoštvom manjih pritoka, od kojih su najznačajnije Orahovački Potok i Bistrička Rijeka (unutar istraživanog područja prisustvo Bistričke Rijeke kao pritoke Bosne, potencijalno omogućava dopunsko vodosnabdijevanje  za potrebe eventualno nedostajućih količina vode u procesu proizvodnje poljoprivrednih kultura na teritoriju općine Žepče). Ova činjenica zapravo djeluje poticajno na ohrabrivanje i stimuliranje za bržu afirmaciju realizacije zamišljenog projekta, jer u hidrogeološkom smislu (s obzirom na dobru vodopropusnost aluviona), omogućava se brži protok podzemne vode unutar porozne sredine predmetnog prostora. Također treba naglasiti da u podlozi hipsometrijski najnižih pozicija aluviona koje označavaju blizak kontakt sa slabije propusnom Neogenom (Ol,M i M1,2) i Doger-Malm (J2,3), podlogom, moguće su pojave periodičnog zaplavljivanja poljoprivrednih površina tokom pojave hidroloških maksimuma.

Geološka građa područja istraživanja

Definirani prostor stratigrafski je izražen zastupljenošću Mezozojskih i Kenozojskih tvorevina, koje se kroz naredno izlaganje predstavljaju slijedećim litostratigrafskim jedinicama (Slika 9):

Mezozoik (Mz)

Srednji i Gornji Trujas (T2+3), izražava se kao vrlo oskudno zastupljen lito-stratigrafski član na površini terena. Ovo su isključivo karbonatne stijene (krečnjaci i rjeđe dolomiti), koje se javljaju u vidu manjih masa, tektonski uloženih u mlađe sedimente Jure (duž tektonskog kontakta s  peridotitskom masom Krivaje), čije pojavljivanje odražava marginalan karakter utjecaja na prostor istraživanja.

Lijas – Doger (J1,2), predstavljen je serijom litološki formirnom od laporaca, laporovitih krečnjaka, kalkarenita i rožnaca. U prostoru istraživanja, ove tvorevine također su vrlo skromno zastupljene na površini terena, dok su u široj okolini Zavidovića izražene kao markantna antiklinalna forma.

Doger – Malm (J2,3), prepoznatljiv kao „jurska vulkanogeno-sedimentna formacija“, odnosno „dijabaz-rožna formacija“, znatno je zastupljena na prostoru istraživanja, unutar kog formira „krivajsko-mračajsku sinklinalu“.  Ove tvorevine predstavljaju debeli kompleks stijena vrlo raznovrsnog sasatava, gdje se uz velik broj sedimenata, zapažaju ogromne mase ultrabazita, amfibolita, te efuzivnih i bazičnih intruzivnih masa, kao i kiselih magmata. Od navedenih stijena koje pripadaju „jurskoj vulkanogeno-sedimentnoj formaciji“ u prostoru istraživanja i administrativno pripadaju općini Žepče, bilježe se peridotiti, doleriti, te ofitski i amfibolski gabri.

Kenozoik (Kz)

Oligo-Miocen (Ol,M), predstavlja jezersko-lagunsko razviće Neogena, koji se pretežno izražava alternirajućom serijom konglomerata i pješčara, te podrijeđeno laporaca i gline. Ove depozicione mase prepoznaju se pod nazivom „crvena serija“, čiji se razvoj zapaženo povezuje s prostorom „šehersko-žepačkog basena“.

Donji i Srednji Miocen (M1,2), u „šehersko-žepačkom basenu“ ovi sedimenti leže normalno preko „crvene serije“. Litološki, ovdje dominiraju lapori, ugljeviti lapori, krečnjaci i ugalj.

Kvartar (Q), u prostoru istraživanja najizraženije je zastupljen elementima rječnog korita (aluvijum-al), čija se manifestacija dominantno izražava duž korita rijeke Bosne, koju generalno karakterizira miran tok, što je refleksija monotone morfologije unutar promatranog ambijenta.

Aluvijum (al), kako je već naglašeno predstavljen je depozicionom masom koja blisko okružuje rijeku Bosnu, odnosno njene pritoke. Znatno je zastupljen na površini terena, a po dubini aproksimativno može dostići vrijednost i do 30 m. Litološki je zastupljen šljunkovitom, pjekovitom i alevritskom komponentom, što mu odaje karakteristike dobro vodopropusne i aerirane sredine (značaj u smislu formiranja podzemnog vodnog tijela znatne kapacitiranosti, vrlo je izražen), te s tim u vezi odražava signifikantan utjecaj na promatrano područje (značaj predmetne litofacijalne cjeline za formiranje poljoprivrednih površina u prostoru općine Žepče je vrlo znakovit).

Slika 9. Geologija šireg okruženja prostora namijenjenog za uzgoj poljoprivrednih kultura u općini Žepče

Tektonske karakteristike

Posmatrano iz konteksta slivne površine cca 29 km2, (uzevši u obzir specifičnosti u smislu definiranja hidrogeoloških karakteristika litoloških članova pojedinih stratigrafskih cjelina koje podrazumjevaju i uže prostorno okruženje poljoprivrednih površina u općini Žepče), došlo se do zaključka kako tektonska obrada ovog prostora nužno utiče na kvalitet izrade projekata zaštite potencijalnih izvorišta. S tim u vezi, izvršena je obrada tektonskih karakteristika područja, unutar kog su gotovo u potpunosti zastupljeni slabopropusni odnosno vodonepropusni stjenski materijali. Ovim se naglašava da uvjeti definiranje zaštite okoliša, ostaju nepromjenjeni unutar kompletne slivne površine koju zahvata poljoprivredno zemljište općine Žepče. Unutar tretiranog okruženja, ustanovljena je prisutnost tri strukturno-facijalne jedinice, od kojih je predmetno poljoprivredno zemljište s pripadajućim slivom, u ukupnosti, smješteno unutar prostora svake od naznačenih jedinica. S tim u vezi prezentira se zastupljenost strukturno-facijalnih cjelina i daje interpretacija njihovog utjecaja na uvjete formiranja i funkcioniranja promatranih poljoprivrednih površina, kao i interpretacija uvjeta ukupnog utjecaja na okoliš.

U tom smislu u prostoru istraživanja ustanovljena je zastupljenost slijedećih tektonskih cjelina :

- Šehersko-Žepački Tercijarni Basen (A)

- Krivajski Ultrabazitni Masiv (B)

- Mračajsko-Krivajska Sinklinala (C)

Unutar Šehersko-Žepačkog Tercijarnog Basena, generalno u najvećem obimu smješten je prostor poljoprivrednih površina s područja općine Žepče. Ovaj basen je predisponiran s dva uzdužna rasjeda (gostovićko-žepački rasjed i sjeverniji rasjed, koji je od sjeveroistočnog ruba basena usmjern ka jugoistoku do istočnog ruba krivajskog ultramafitnog masiva). U ovom basenu također su utvrđeni uglavnom manji poprečni rasjedi koji su prisutne sedimente iskomadali u blokove.

Krivajski  Ultramafitni Kompleks uglavnom je smješten unutar Mračajsko-Krivajske Sinklinale (Slika 10). Ovaj kompleks znatno je izrasjedan, pri čemu su uglavnom izraženi rasjedi uzdužnog pravca pružanja. Litološki, promatrani prostor istraživanja u najvećem obimu je zastupljen stratificiranim masivnim peridotitima, te u znatno manjoj mjeri doleritima. Ovo su dakle intezivno tektonizirane tvorevine (iskomadane u blokove, kataklazirane i milonitizirane), koje izražavaju prisutnost vrlo utjecajne rasjedne zone.

Mračajsko-Krivajsku Sinklinalu u najznačajnijem obimu grade tvorevine jurske dijabaz-rožne formacije, koja je u litološkom smislu dominantno formirana od masivnih grauvaknih pješčara. U tektonskom smislu ova vulkanogeno-sedimentna formacija (J2,3), tone pod ultramafitni masiv.

Aluvion rijeke Bosne situiran je na hipsometrijski višim pozicijama naznačenih strukturnih cjelina, a nastao je kontinuiranim dinamičkim djelovanjem vodoka u bliskom okruženju, kojim je obrazovana specifičnu zaravnjena morfologija. U tom smislu, nevezana zrnasta struktura ovih sedimenata osnovni je uzrok pojave i funkcioniranja tako strukturirane morfološke cjeline.

Unutar ovog prostora, zamjetna je tektoniziranost koja odražava regionalni karakter rasjednih zona, generalne orjentacije po pravcu sjeverozapad – jugoistok, dok šire područje (posebno sjeverno od aluviona Bosne), karakterizira tangencijalna tektonika od koje je formiran Šehersko-Žepački Basen, odnosno produktivna ugljena serija.

Slika 10. Tektonske karakteristike prostora u okruženju Osmužnice, Obarci, Deseci i Bistričko Polje

Hidrogeološke karakteristike područja istraživanja

Hidrogeološke karakteristike područja istraživanja neposredno su vezane za geološku građu i strukturu ukupno tretiranog prostora, odnosno njegove litostratigrafske karakteristike i tektoniku. U tom smislu geološke osobenosti ovog terena, prvenstveno podrazumjevaju sastav stijena, njihovu strukturu i genezu.

Po tim elementima izvršena je primarna podjela paleogeografsko-strukturnih jedinica, što je elaborirano u prethodnim razmatranjima. S tim u vezi prezentirat će se njihova osnovna podjela, kao podloga za lokalnu karakterizaciju prostora po hidrogeološkim svojstvima na području istraživanja, gdje se mogu izdvojiti slijedeće skupine vodonosnih sedimenata (Slika 11):

a) Stijene dobre vodopropusnosti sastavljene od šljunka, pijeska i alevritske komponente (aluvijalni sedimenti Kvartara intergranularne poroznosti).

Aluvion (al), zastupljen je stijenskim materijalima međuzrnske poroznosti, od kojih (posebno šljunak i pijesak), imaju karakteristike veoma vodopropusne sredine. S obzirom na svoju zastupljenost i potencijale koje nude ove tvorevine u smislu nužnosti zaštite izvorišta, evidentna je njihova prisutnost u odnosu na izvedene vodozahvate za vodosnabdijevanje lokalnog stanovništva. S tim u vezi naslage Kvartara, s obzirom na dobre karakteristike vodoocjednosti, mogu se smatrati važnim faktorom za donošenje odluke o definiranju zaštitnih zona izvorišta (kako po pitanju kvantiteta, tako i u smislu kvaliteta), obzirom da izražavaju potencijalno vrlo snažan karakter utjecaja na sliv bunarskih vodozahvata u relativno bliskom okruženju.

Slika 11. Hidrogeologija šireg okruženja područja poljoprivrednih površina u općini Žepče

b) Osrednje do slabo propusne stijene, sastavljene od masivnih krečnjaka (T2+3), te laporaca, laporovitih krečnjaka, kalkarenita i rožnaca (J1,2), odnosno konglomerata, pješčara i lapora (Ol,M) i sedimenata koji sadrže ugalj, lapore i krečnjake (M1,2). Neogene tvorevine imaju preovlađujuća svojstva relativne hidrogeološke barijere, dok Trijas i Juru karakterizira pukotinska poroznost i vrlo ograničena vodopropusnost. Također treba naglasiti da u uslovima intenzivno zastupljene razlomne tektonike masiva u podlozi ovih sedimenata (posebno kad su u pitanju tvorevine T2+3, odnosno J1,2 depozicione mase), moguće je u zamjetnom obimu zapaziti tok podzemne vode po pravcima razlomnih linija, nastalih uslijed snažne endogene aktivnosti.

c) Vodonepropusne stijene

Jurska vulkanogeno-sedimentna formacija (J2,3), uz tvorevine ultramafitnog masiva (peridotiti i doleriti), zastupljeni su kao stjenske mase izrazito slabe vodopropusnosti, koje u hidrogeološkom pogledu predstavljaju potpune podinske hidrogeološke barijere, naglašeno prisutne u području supstrata, odnosno paleoreljefa. Ove litološke cjeline vrlo slabe vodopropusnosti (ili potpuno vodonepropusne), gotovo u potpunosti predstavljaju podinske depozicione mase području označenom kao prostor poljoprivrednih površina općine Žepče, čim se u hidrogeološkom smislu naglašava njihov važan značaj u determiniranju graničnih uvjeta prihranjivanja izdani podzemne vode sa slobodnim nivoom, kao i definiranju geometrije predmetne izdani (aluvijalni akvifer).

U ukupnosti trijaski masivni krečnjaci i lijas-dogerska klastična serija, izražavaju marginalan karakter pojavljivanja na promatranom prostoru, te s tim u vezi ne odražavaju ozbiljan utjecaj (kako pozitivan, tako negativan), na prostor označen kao poljoprivredna površina općine Žepče. Neposredna podloga aluvionu (al), unutar tretiranog sliva dominantno je zastupljena sedimentima Neogena (relativna hidrogeološka barijera), te jurskom dijabaz-rožnom formacijom unutar koje je sadržan krivajski ultramafitni masiv (potpuna hidrogeološka barijera), što u konačnici rezultira zanemarivim hidrogeološkim utjecajem, odnosno hidrološkim doprinosom na aluvijalni vodonosni horizont (zamjetan samo hidrološki utjecaj uslovljen morfologijom terena).

Zaključna razmatranja

S obzirom na signifikantnu tektonsku degradiranost paleoreljefa u podini aluvijalnih depozicionih masa koje se pojavljuju kao posljedica fluvijalne aktivnosti ovog područja, uz činjenicu znatne prisutnosti u prostoru predviđenom za uzgoj poljoprivrednih kultura, osnovano se može zaključiti kako predmetni sedimenti Kvartara (Q), u hidrogeološkom smislu označavaju glavnu akvifersku sredinu iz koje se podzemnom vodom snabdijeva aluvion rijeke Bosne. Činjenica pojavljivanja aluvijalne izdani pripisuje se snažnom utjecaju ovog moćnog površinskog vodotoka.

Shodno prethodno izvedenim konstatacijama, također je potrebno naglasiti da je stjenski masiv iz neposrednog okruženja prostora predviđenog za formiranje poljoprivrednih površina u svojoj podlozi izložen potencijalno snažnom utjecaju egzogenih procesa i tehnogenog faktora (izražena bočna eroziona aktivnost, povećano gomilanje sitnozrnog akumulacionog materijala i onečišćenje tla), što kao logičnu posljedicu ovakvih utjecaja (prirodni ili antropogeni), za rezultat može ima zamućenje vode, kao i njeno biološko-hemijsko onečišćenje. U tom smislu, nužno je predvidjeti neophodne zahvate kojim bi se navedeni potencijalno negativni utjecaji na kvalitet podzemne i površinske vode postavili u okvir maksimalno dozvoljenih koncentracija, ili se osigurala potpuna zaštita voda predmetnog prostora od prethodno naglašenog, potencijalno negativnog antropogenog utjecaja.

### Zemljište

Unutar područja obuhvata podprojekta Žepče s obzirom na klimatološke, geološke i zemljišne karakteristike razvijena su hidromorfna zemljišta. Hidromorfni razdjel zemljišta karakterizira pojava trajnog ili povremenog prekomjernog vlaženja podzemnom vodom unutar 1,0 m dubine tla. Dakle, nepropustan horizont i prekomjerno vlaženje uvjetuju i nedostatak kisika u ovakvim tlima. Kako su ova zemljišta povremeno suvišno vlažena ili su u neposrednom kontaktu sa tekućom ili podzemnom vodom ona mogu biti potencijalni izvor onečišćenja za podzemnu vodu i vodotoke.

Uz lijevu i desnu obalu rijeke Bosne pod utjecajem naplavljivanja i nanošenja sedimenata nastala su aluvijalno-deluvijalna beskarbonatna i karbonatna zemljišta. Dok su u dolinskom dijelu rijeke Bosne nastala podzolasto-pseudoglejna terasna zemljišta. Na brdovitim predjelima, koji se prostiru u nastavku, nalaze se smeđa beskarbonatna zemljišta na glinama i smeđa kisela plitka i srednje duboka tla na pješčenjacima (Slika 12).

Slika 12. Tipovi zemljišta unutar obuhvata podprojekta Žepće (Izvor: Idejni projekat)

Prema „Pravilniku o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u kategorije pogodnosti“ ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/11) zemljišta/tla mogu biti pogodna (P) ili nepogodna (N) za intenzivnu obradu ili kultivaciju pojedinih kultura. Klase tla određuju stupanj pogodnosti, što znači da su P-1 dobra obradiva tla, P-2 umjereno ograničena obradiva tla, dok su P-3 ograničeno obradiva tla. N-1 klasu čine tla koja su privremeno nepogodna, dok su N-2 klase trajno nepogodna tla za obradu i/ili višenamjensko korištenje u poljoprivredi. S obzirom na tipove zemljišta prethodno navedena, prema svojoj proizvodnoj sposobnosti pripadaju najvećim dijelom pogodnim tlima.

### Šume

Šume ovog područja prema Ekološko – vegetacijskoj rejonizaciji BiH (Stefanović, V. i sar.,1983.) pripadaju zavidovićko-teslićkom te djelomično srednjebosanskom području. Veći dio područja pripada zavidovićko-teslićkom području koje se orografski odlikuje brdsko-planinskim obilježjima s dosta izraženim reljefom. Tek manji dio (dio GJ Nemila-Bistričak) smješten je na srednjebosanskom području koje ima još izraženiji brdsko-planinski karakter.

Prema horizontalnom raščlanjenju (Stefanović, 1977) šume ovog područja pripadaju srednjebosanskim šumama hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum). Realna vegetacija ovog područja je raznolikog i mozaičnog karaktera, a najzastupljenije šumske fitocenoze su:

  - bazofilne šume borova (Erico-Pinetum nigrae serpentinicum i Erico-Pinetum nigrae silvestis serpentinicum),

  - bazofilne šume hrasta kitnjaka (Potentillo albae-Quercetum, Erico-Quercetum petrae),

  - acidofilne šume kitnjaka (Quercetum patrae montanum) i

  - acidofilne šume bukve i jele (Abieti-fagetum silicicolum).

Mjestimično su zastupljene i termofilne fitocenoze bijeloga graba (Carpinetum orientalis) na najtoplijim položajima na plitkim zemljištima ili šume hrasta i crnog graba (Querco-Ostryertum carpinifoliae). Najveće površine zauzimaju šume bukve i jele unutar kojih su infiltrirane borove i hrastove šume kao trajni stadij vegetacije.

Državnim i privatnim šumama i šumskim zemljištem na cijelom teritoriju Zeničko-dobojskog kantona gospodari Kantonalna uprava za šumarstvo. Za područje općine Žepče nadležna je Organizaciona jedinica sa sjedištem u Žepču. Javno preduzeće „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići (JP „ŠPD-ZDK“d.o.o. Zavidovići) gospodari državnim šumama putem deset poslovnih jedinica-šumarija, od kojih na području općine Žepče gospodari Šumarija Žepče.

Šume ovoga područja pripadaju šumsko-gospodarskom području „Krivajsko“ koje obuhvaća općine: Zavidovići, Olovo, Žepče, Zenica i Kakanj, a podijeljeno je na 11 gospodarskih jedinica. Planirani zahvat nalazi se na području GJ Nemila-Bistričak.

Na cjelokupnom području općine Žepče ukupno je 7.378 ha visokih šuma sa prirodnom obnovom, i to uglavnom primarnih i sekundarnih bukovo i bukovo-jelovih šuma, te 1.975 ha izdanačkih šuma, uglavnom mješovitih izdanačkih šuma hrasta kitnjaka. Od ukupne površine šuma na području Općine, minirano je 13,6 %, uglavnom visokih šuma.

Prosječna drvna zaliha za četinare visokih šuma iznosi 48,04 m3/ha, a za lišćare 173,9 m3/ha. Ukupni godišnji zapreminski prirast iznosi 5,15 m3/ha. Prosječna drvna zaliha za četinare izdanačkih šuma je 4,54 m3/ha, a za lišćare 106,9 m3/ha. Ukupni godišnji zapreminski prirast iznosi 5,02 m3/ha.

### Vodni resursi

Za pravilno planiranje bilo kakvih hidrotehničkih sistema nužno je dobro poznavati hidrološke uslove koji vladaju na razmatranom području. Kada je riječ o hidrotehničkim melioracijama, bez obzira da li se radi o navodnjavanju određenih površina ili odvodnji viška vode, potrebno je napraviti hidrološke analize kako bi se sagledala raspoloživost vodnih resursa područja, njihov prostorni raspored i bilansi proticaja.

Rijeka Bosna je desna pritoka rijeke Save, sa vrelom u podnožju planine Igman u blizini Sarajeva i ušćem u rijeku Savu kod Bosanskog Šamca. Cijelom svojom slivnom površinom, koja iznosi 10.400 km, se nalazi u Bosni i Hercegovini. Karakteristični protoci rijeke Bosne na lokaciji zahvatanja voda za sistem navodnjavanja dati su u narednoj tabeli.

Tabela 9. Karakteristični proticaji na rijeci Bosni

| Vodomjerna stanica/ Lokacija | Srednje vode | Male vode |  |  | EPP sušni dio godine | EPP vlažni dio godine | Velike vode |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qsr .godišnji | Qsr.min. | Q95% | Qmin1/20 |  |  | Qmax 1/20 | Qmax 1/50 | Qmax 1/100 |
| Lokacija zahvata iz rijeke Bosne | (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82,1 | 16,0 | 19,7 | 9,85 | 16,0 | 24,0 | 1204 | 1385 | 1520 |

Poplave koje su se desile 2014. godine uzrokovale su mnogo štete u općini Žepče, kada su između ostalog uništeni i mnogi usjevi. Dio projektnog područja je također bio poplavljen, a usjevi koji su pretrpjeli štetu su kukuruz i ozime žitarice. Važno je napomenuti da ovakve poplave nisu uobičajene i da se tada radilo o velikimvodama ranga pojave 1/100.

Jedan od najvažnijih faktora koji utiču na obim korištenja voda jeste kvalitet u fizičko - hemijskom, bakteriološkom i hidrobiološkom smislu. Klasifikacija površinskih voda, prema kvalitetu, vrši se na osnovu dvije grupe kriterija:

- Opšti, koji karakterišu ekološki status vode i

- Specifični, u koje spadaju opasne i toksične supstance koje u vodenu sredinu dospijevaju kao rezultat različitih industrijskih i drugih antropogenih utjecaja i aktivnosti.

Rijeka Bosna od ušća rijeke Miljacke do ušća u rijeku Savu je Uredbom o kategorizaciji vodotoka svrstana u III katergoriju – klasu voda. Prema Uredbi o klasifikaciji voda III klasa su vode koje se mogu upotrebljavati za navodnjavanje, a poslije uobičajenih metoda obrade (kondicioniranje) i u industriji, osim u prehrambenoj industriji.

U Planu upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016 – 2021) ukupni ekološki status vodnog tijela na predmetnom području vodotoka Bosna, u periodu 2011-2013. god. po osnovu rezultata monitoringa, definisan je kao umjeren, a ukupni status definisan je kao loš. Hemijski status vodnog tijela na području vodotoka Bosna definisan je kao loš. Ukupni status vodnog tijela na području vodotoka Bosna istom periodu definisan je kao loš .

Podaci o ispitivanju kvaliteta vode iz rijeke Bosne koja se planira koristiti za navodnjavanje (u četiri vremenska perioda), prikazani u nastavku a dobiveni od projektanta Idejnog projekta, pokazuju da ispitivani parametri ne prekoračuju propisane granične vrijednosti, te da je voda zadovoljavajućeg kvaliteta za navodnjavanje.

Tabela 10. Rezultati analiza kvaliteta vode rijeke Bosne

| Parametar | Jedini-ca | Granična vrijednost | rijeka Bosna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5/7/2018 | 31/8/2018 | 15/10/2018 | 09/11/2018 |
| pH | / | 6,5-9,0 | 8,10 | 8,66 | 8,91 | 8,86 |
| Elektro provodljivost | µS/cm | / | 390 | 486 | 516 | 521 |
| Na | mg/l | / | 67 | 13,1 | 14,3 | 14,1 |
| Ca | mg/l | / | 53 | 54,4 | 68,1 | 66,3 |
| Mg | mg/l | / | 8,1 | 9,6 | 30,4 | 27,4 |
| Mn | mg/l | 1,0 | / | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
| Cu | mg/l | 0,5 | / | <0,01 | 0,04 | 0,06 |
| Fe | mg/l | 2,0 | / | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
| Pb | mg/l | 0,5 | / | 0,25 | <0,01 | 0,35 |
| Ni | mg/l | 0,5 | / | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Co | mg/l | 1,0 | / | 0,11 | <0,01 | <0,01 |
| Zn | mg/l | 2,0 | / | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Cd | mg/l | 0,1 | / | <0,01 | 0,01 | <0,01 |
| SAR | me/l | / | 2,26533 | 0,43054 | 0,36226 | 0,36784 |

### Biološke karakteristike

Prema ekološko – vegetacijskoj podjeli BiH, područje općine Žepče pripada Pripanonskoj oblasti, odnosno sjeverobosanskom području. Područje planiranog zahvata biogeografski pripada biomu vlažnih hrastovo – grabovih šuma (Sveza Carpinion betuli Isller 1931) (Vukelić, J. (2012). Šumska vegetacija Hrvatske, Šumarski fakultet, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 1-403.). Na području dominiraju aktivne poljoprivredne površine te zapuštene poljoprivredne površine na kojima raste grmolika prizemna flora ili šume u kojima prevladavaju bukva i hrast kitnjak. Uz rubove oranica raste grmlje i ruderalne vrste, a u kanalima koji presijecaju područje najčešće vrste su bilje ruderalnog staništa poput kupina (Rubus sp.), kopriva (Urtica sp.) i pajasena (Ailanthus sp.) (Slika 13).

Uz samu rijeku Bosnu, najčešće vrste su: topola (Populus tremula), ljeska (Corylus avellana), negundovac (Acer negundo), hudika (Viburnum sp.), divlji krastavac (Echinogsis lobata) itd. (Slika 14).

Na području planirnih rezervoara nalazi se šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea) i graba (Carpinus betulus), no mjestinice se može pronaći i bor (Pinus sp.). Također, na području šume zabilježena je prisutnost paprati (Slika 15).

Slika 13. Pogled u postojeći kanal koji je zarastao vegetacijom (foto: Oikon d.o.o.)

Slika 14. Pogled na vegetaciju prema lijevoj obali rijeke Bosne (foto: Oikon d.o.o.)

Slika 15. Pogled na područje planiranog rezervoara u šumi (foto: Oikon d.o.o.)

Pošto se područje planiranog zahvata nalazi najvećim dijelom unutar poljoprivrednih površina,  faunu čine sisavci poljoprivrednih površina i okolnih šumskih staništa. Česte vrste malih sisavaca su: šumski miš (Apodemus silvaticus), puh (Glis glis), štakor (Rattus rattus), zec (Lepus europaeus) i krtica (Talpa europaea). Od velikih sisavaca možemo očekivati: divlju svinju (Sus scrofa), srnu (Capreolus capreolus), lisicu (Vulpes vulpes), jazavca (Meles meles), čaglja (Canis aureus) i vuka (Canis lupus) koji prema Crvenoj listi FBiH spada u kategoriju ugroženih svojti (EN). Uz obalu rijeke Bosne očekivana je i prisutnost vodenog sisavca vidre (Lutra lutra) koja je ujedno proglašena ugroženom svojtom (EN) prema Crvenoj listi faune FBiH, dok dabar (Castor fiber) je proglašen regionalno izumrlom vrstom (EW).

Zbog blizine rijeke Bosne i zapuštenih poljoprivednih površina i grmlja, ovdje se mogu očekivati mnoge vrste ptica kao npr. ptice iz skupina vrapčarki (Passeriformes), rodarica (Ciconiiformes), kokoški (Galliformes), grabljivica (Falconiformes) i jastrebovki (Accipitriformes). Od vrsta najviše obitavaju: svraka (Pica pica), obični golub (Columba livia), siva vrana (Corvus cornix), gavran (Corvus corax), vrabac (Paser domesticus) i škanjac (Buteo buteo).

Na širem području uz rijeku Bosnu od vodozemaca možemo očekivati žabe i vodenjake, dok od gmazova, zmije i kornjače. Zbog prisustva mješovitih tipova staništa na širem području zahvata moguća je pojava većeg broja vrsta beskralježnjaka, uglavnom iz skupina kukaca (Insecta), paučnjaka (Arachnida) i puževa (Gastropoda).

Prema podacima Poljoprivredno–prehrambenog fakulteta u Sarajevu (Izvor: Ribarska osnova Zeničko-dobojskog kantona, Poljoprivredno–prehrambeni fakultet u Sarajevu, April 2012.), u rijeci Bosni na području općine Žepče zabilježeno je 14 ribljih vrsta: klen (Squalius cephalus), bolen (Aspius aspius), podust (Chondrostoma nasus), nosara (Vimba vimba), šaran (Cyprinus carpio), babuška (Carassius gibelio), deverika (Abramis brama), mrena (Barbus barbus), potočna mrena (Barbus meridionalis), uklija (Alburnus alburnus), krkuša (Gobio gobio), tankorepa krkuša (Gobio uranoscopus), som (Silurus glanis) i bjelica (Leucaspius delineatus) koja je ujedno jedina vrsta sa statusom VU prema Crvenoj listi FBiH.

### Zaštićena područja

Na širem području zahvata (do 2 km) ne nalazi se ni jedno područje zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13).

#### Ekološka mreža

Prema Zakonu o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13), propisom Vlade bit će na području Federacije uspostavljena evropska ekološka mreža zaštićenih područja pod nazivom Natura 2000. Mreža će uključiti posebno zaštićena područja prema Direktivi o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (92/43/EEC) i Direktivi o zaštiti ptica (79/409/EEC, 2009/147/EC) Europske unije, a sastojat će se od područja koja će omogućiti opstanak ciljnih tipova prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta. U Bosni i Hercegovini još nisu proglašena područja ekološke mreže Natura 2000, no područje planiranog zahvata nalazi se unutar predloženog područja BA8300072 Rijeka Bosna. Ciljne vrste tog područja navedene su u tablici (Tabela 11).

Tabela 11. Ciljne vrste i staništa potencijalnog Natura 2000 područja BA8300072 Rijeka Bosna

| Ciljne vrste |  |
| --- | --- |
| Alcedo atthis | Hucho hucho |
| Alosa immaculata | Ixobrychus minutus |
| Aquila chrysaetos | Larus minutus |
| Ardea purpurea | Lucanus cervus |
| Aspius aspius | Lutra lutra |
| Austropotamobius torrentium | Lycaena dispar |
| Aythya nyroca | Miniopterus schreibersii |
| Circus cyaneus | Misgurnus fossilis |
| Cobitis elongata | Myotis blythii |
| Cottus gobio | Myotis myotis |
| Emys orbicularis | Rhinolophus ferrumequinum |
| Eudontomyzon vladykovi | Rhinolophus hipposideros |
| Falco peregrinus | Rhodeus amarus |
| Gymnocephalus baloni | Unio crasus |
| Gymnocephalus schraetzer | Zingel streber |
| Ciljna staništa |  |
| 3270 Rijeke s muljevitim obalama obraslih vegetacijom sveza Chenopodion rubri i Bidention |  |
| 91E0* Šume mekih lišćara na fluvisolima |  |

### Upravljanje otpadom

Prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada na području općine Žepče vrši javno komunalno poduzeće "Komunalno" d.o.o. Žepče. Na području općine Žepče postoji lokalna nesanitarna deponija. Općina Žepče potpisala je 2008. godine ugovor o odlaganju komunalnog čvrstog otpada na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ na teritoriji Grada Zenice. Međutim, lokalna deponija još uvijek nije zatvorena i još uvijek se koristi za zbrinjavanje otpada.

Općina Žepče s oko 30.000 stanovnika godišnje proizvede oko 21.000 m3 otpada. JKP "Komunalno" d.o.o. Žepče godišnje prikupi oko 2.864 m3 otpada što predstavlja oko 13,5% ukupne količine proizvedenog otpada u općini. Ovaj se otpad odlaže na regionalnu ili lokalnu deponiju. Od ukupne procjene nastalog otpada, 10% sakupljaju privatne osobe i odlažu na lokalnu deponiju bez plaćanja naknade za odlaganje. U općini Žepče ne postoji regulirani sistem organizirane reciklaže ili ponovne upotrebe otpada.

## Socio-ekonomsko okruženje

### Osnovne socio-ekonomske karakteristike općine Žepče

Prema zvaničnim podacima Popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine, u općini Žepče je ukupno popisano 30.219 osoba. Međutim, općina Žepče u 2017. godini je brojala 29.979 stanovnika, što predstavlja umanjenje za 0,79%, a rezultat je migracije lokalnog stanovništva.

Sa gustoćom naseljenosti od 106,2 stanovnika/km2 općina Žepče spada u kategoriju gusto naseljenih općina. Većina stanovništva živi u ruralnim područjima općine i to 81 % ukupno popisanog stanovništva općine, dok u urbanim područjima živi 19% ukupno popisanog stanovništva Općine.

Broj stanovnika u nasljenim mjestima koja pripadaju projektnom području, prema podacima iz popisa 2013.g., bio je sljedeći: Bistica 978 stanovnika, Lupoglav 844 stanovnika, Orahovica 929 stanovnika i Osova 441 stanovnika.

U gospodarskom pogledu općina Žepče spada u grupu razvijenih općina u Bosni i Hercegovini. Prema statističkim podacima FZS-a za 2017.g., u općini Žepče registrirano je 545 pravnih lica, 357 podružnica u sastavu pravnih lica, dok je broj samostalnih djelatnosti odnosno obrta 433. Najveći broj registriranih pravnih lica evidentiran je u sektoru trgovine na veliko i malo, slijedi sektor ostalih uslužnih djelatnosti, te sektor prerađivačke industrije i sektor prijevoza, skladištenja. Ovako veliki broj preduzeća (44,5 preduzeća na 1000 stanovnika) na relativno malom geografskom prostoru dovodi se u vezu sa naporima općine Žepče da stvori povoljno poslovno okruženje.

Od ukupne površine općine od 28.230 ha, poljoprivredno zemljište zauzima površinu od 4.381 ha odnosno 15,5% ukupne površine, dok šumsko zemljište zauzima površinu od 17.844 ha odnosno 63% ukupne površine. U strukturi poljoprivrednog zemljišta najveće učešće imaju oranice sa 39%, zatim slijede pašnjaci sa 26%, voćnjaci sa 18% i livade sa 17%. Od ukupne površine obradivog zemljišta (oranice) od 1.719 ha obrađuje se 1.019 ha ili 60%.

### Razvoj poljoprivrede u općini Žepče

Općina Žepče ima vrlo povoljne agrarno - ekološke uvjete za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, međutim tu proizvodnju nije razvijala, nego je poljoprivreda uglavnom bila dodatna djelatnost. Neplodnost zemljišta je jedan od ograničavajućih faktora postizanja dobrih prinosa u poljoprivredi. Poljoprivrednici nemaju praksu vršenja kemijske kontrole, tako da se korištenje mineralnih đubriva vrši neracionalno, što dovodi do smanjenja produktivnosti. Još jedan od faktora koji dovodi do nešto manjih prinosa po jedinici površine je usitnjenost parcela (veoma mali broj parcela sa površinama većim od 2 ha) pa je teško primijeniti moderne agrotehničke mjere i mehanizaciju.

Na području općine Žepče mahom je zastupljena proizvodnja žitarica, a najzastupljeniji je kukuruz, zatim slijede ječam, pšenica i raž. Površine pod žitarica se svake godine kreću oko 500 ha. Kada je u pitanju proizvodnja povrća, 98,7% proizvedenih količina pripada plasteničkoj proizvodnji. U plastenicima se proizvodi: paprika, rajčica, krastavac, špinat, luk, salata. Proizvođači povrća se za ovu proizvodnju opredjeljuju zbog klimatskih uvjeta, pogotovo suše i grada, koje direktno ugrožavaju proizvodnju na otvorenim parcelama. Kada je riječ o povrtlarskoj proizvodnji na otvorenom, intenzivira proizvodnja krastavaca kornišona. U protekle četiri godine proizvodnjom kornišona se bavilo 112 proizvođača na površini od 8,4 ha.

Kada je riječ o strukturi proizvodnje voća, dominira uzgoj maline koja je zbog dobre otkupne cijene, te poticaja za tu voćnu vrstu u proteklih 5 godina pretekla proizvodnju jabuke i šljive. Proizvodnja maline u 2016. godini je iznosila 1.180 t što je za 6,78 % više nego u 2015. godini. Svi malinjaci se rade po suvremenim principima uzgoja jagodičastog voća. Ukupan broj proizvođača maline je 2.500 koji su članovi/ kooperanti 4 zadruge i 6 udruga/udruženja. Ukupne površine nasada jagodičastog voća (malina, kupina, borovnica, jagoda) u 2016. godini iznosile su 376,6 ha.

### Poljoprivredne parcele obuhvaćene sistemom navodnjavanja/odvodnje

Prema podacima iz Idejnog projekta područje projekta tj. planirana infrastruktura za navodnjavanje i odvodnju u općini Žepće se nalazi u sljedećim Katastarskim općinama (K.O): K.O. Lupoglav, K.O Žepče-van, K.O. Osova, K.O. Radovlje, K.O. Bistrica, K.O. Orahovica

Prema preliminarnim podacima, planirana infrastruktura za navodnjavanje u općini Žepče obuhvata 53 katastarske parcele koje se nalaze na trasi cjevovoda ili na kojima se nalaze objekti sistema, na lijevoj obali rijeke Bosne, a koje mogu biti predmet neke vrste eksproprijacije. Vlasništvo na 43 parcele je privatno, a na 10 parcela je javno.

Istovremeno, na desnoj obali rijeke Bosne, planirana infrastruktura za navodnjavanje će obuhvatiti 48 katastarskih parcela koje se nalaze na trasi cjevovoda ili na kojima se nalaze objekti sistema. Vlasništvo na 24 parcele je privatno, a na 24 parcele je javno.

Kanali za odvodnjavanje u općini Žepče (na desnoj obali rijeke Bosne) će obuhvatiti 38 katastarskih parcela, a koje mogu biti predmet neke vrste eksproprijacije. Vlasništvo na 7 parcele je privatno, a na 31 parceli je javno.

Sticanje i ograničenja korištenja zemljišta koja proizlaze iz razvojnih potreba ovog pod-projekta vodit će se Okvirom politike preseljenja (OPP) i standardima kompenzacije, sanacije i obnove i isti će biti uključeni u Akcioni plan preseljenja (APP) koji će se pripremiti u kasnijoj fazi projekta.

# PROCJENA UTJECAJA PREDLOŽENIH AKTIVNOSTI NA OKOLIŠ I DRUŠTVO

## Utjecaji u fazi projektiranja/planiranja

### Utjecaji na riječni podsliv

#### Raspoložive količine vode

Ulazni hidrološki podaci, kao i proračun ekološki prihvatljivog protoka (EPP) za vodozahvat na rijeci Bosni su preuzeti iz „Idejnog projekta navodnjavanja u podprojektnim područjima Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče“. Provjera i tačnost preuzetih hidroloških podataka nije razmatrana u ovom Planu upravljanja okolišem. U nastavku je data analiza utjecaja zahvaćane količine na sračunati EPP.

Za sva tri projektna područja A, B i C ukupna količina vode koja se planira zahvatati je Q= 140,5 l/s, odnosno 0,14 m3/s.

Budući da je Qsr = 82,1 m3/s, a ekološki prihvatljiv protok za sušni dio godine QEPP = 16 m3/s, može se zaključiti da količina vode koja se zahvata za navodnjavanje neće bitno utjecati na ekološki prihvatljiv protok.

Proračunata količina vode koja se namjerava ispuštati u rijeku Bosnu, pomoću novoprojektovanog odvodnog kanala iznosi Qkanala= 0,758 m3/s. Protok rijeke Bosne, na ovom području ranga pojave 1/20, iznosi Q1/20 = 1.204 m3/s. Iz navedenog se može zaključiti da voda koja se planira odvoditi novoprojektovanim kanalom, neće bitno utjecati na povećanje nivoa rijeke Bosne.

#### Utjecaj korištenja voda za navodnjavanje na druge mogućnosti korištenja voda

Rijeka Bosna u donjem toku se ne koristi za snabdijevanje stanovništva vodom za piće.

Dostupnost vode, kako u sušnom periodu, tako i u svim ostalim hidrološkim situacijama neće biti limitirajući faktor, te zahvatanje vode u količini od 140,5 l/s iz rijeke Bosne neće ugroziti ekološki prihvatljiv proticaj i druge nizvodne korisnike voda u slivu.

### Sticanje/otkup zemljišta, ograničenje korištenja zemljišta i prisilno preseljenje

Provedba pod-projekta zahtijevat će eksproprijaciju imovine za izgradnju vodozahvata, pumpne stanice, rezervoara i sticanje prava služnosti za polaganje cjevovoda za navodnjavanje i kanala za odvodnju. Učinci će biti ograničeni s obzirom na to da će samo za objekte Sistema navodnjavanja biti potreban trajni otkup zemljišta. Područje potrebno za njihovu izgradnju neće biti velikih razmjera. Naknada za uspostavu prava služnosti bit će u skladu s matricom prava u skladu sa ODS5 kako je utvrđeno u OPP-u i konačno preneseno u APP. Fizičko raseljavanje vrlo je malo vjerojatno, jer su na tim područjima nalaze samo poljoprivredne parcele. Na području pod-projekta nema naselja niti objekata stanovanja.

Može doći do utjecaja na izvore prihoda poljoprivrednika u području pod-projekta, odnosno do ekonomskog preseljenja, ako u fazi izgradnje ne budu u mogućnosti obrađivati zemljište i/ili nemaju alternativna zemljišta za uzgoj. Utjecaj može biti privremen, tokom građevinske faze, ali bi mogao imati negativne utjecaje na izvore prihoda. Međutim, obzirom da pod-projekat realizira upravo radi radi dugoročnih ekonomskih koristi koje će posjednici zemljišta imati u budućnosti, može se zaključiti da koristi pod-projekta daleko prevazilaze eventualne kratkotrajne gubitke.

## Utjecaji u fazi izgradnje

### Zemljište

Građevinski radovi, uključujući uklanjanje površinskog sloja zemljišta (humusa), kopanje, kao i prisustvo mašinerije i radnika na gradilištu može imati negativan utjecaj i na kvalitetu zemljišta.

Iskop, uklanjanje vegetacije, ravnanje terena i ostali radovi na pripremi zemljišta i uspostavljenje pristupnih cesta izložit će i olabaviti tlo čineći ga osjetljivim na eroziju i posljedični gubitak gornjeg sloja tla. Također postoji mogućnost sabijanja tla zbog upotrebe teške građevinske mehanizacije.

Također, pri izgradnji sistema za navodnjavanje, budući da će se koristiti kamioni i ostala građevinska mehanizacija, postoji mogućnost curenja goriva i maziva.

Gore navedeni utjecaji su privremenog karaktera, te će se narušene fiziološko-hemijske karakteristike tla vratiti u prvobitno stanje. Utjecaj može biti značajan ukoliko se ne primjene mjere iz dobre građevinske prakse u skladu sa Prilogom 1 koje će biti preporučene ovim Planom, te provede vraćanje zemljišta u prethodno stanje.

### Šume i šumsko zemljište

Utjecaji na šume i šumsko zemljište u fazi izgradnje od minimalnog su značenja jer se za potrebe izgradnje planiranog rezervoara (promjera cca 20 m) uklanja tek mali dio rubne šumske vegetacije, i to izdanačke hrastove šume koja nema veću gospodarsku važnost. Prilikom gradnje negativan utjecaj može se pojaviti uslijed oštećivanja rubnih stabala, ali utjecaj je ocijenjen kao minimalan.

### Vodni resursi

Imajući na umu činjenicu da će se radovi izvoditi u aluvijalnim seimentima integranularne poroznosti, te da će se objekat vodozahvata i pumpne stanice graditi na obali rijeke Bosne, procjenjuje se da bi građevinski radovi mogli negativno utjecati na kvalitetu površinskih voda ovog vodotoka, kao i podzemnih voda  i to:

povećana sedimentacija i erozija izazvana iskopnim radovima, što će utjecati na kvalitetu vode;

zagađenje površinskih i podzemnih voda putem prosipanja ili odlaganja ulja i uljnih derivata, motornog ulja i sličnog otpadnog materijala koji potiče od uređaja i vozila na gradilištu;

promjene u kvaliteti površinske vode zbog nekontroliranog odlaganja iskopnog materijala u korito rijeke/vodenog toka;

promjene u kvaliteti površinskih voda zbog nekontroliranog odlaganja čvrstog otpada u korito rijeke/vodenog toka;

promjene u kvaliteti površinskih i podzemnih voda zbog nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda iz toaleta za radnike na gradilištu.

Svi gore navedeni utjecaji su privremenog karaktera, te će normalni režimi tečenja koji podržavaju vodeni ekosistem biti uspostavljeni nakon što se završe građevinski radovi. Ovom studijom će se predložiti mjere za ublažavanje kojima će se nastojati umanjiti negativni utjecaji u fazi izgradnje i osigurati vraćanje u prethodno stanje.

Zagađenje vodotoka koje može također nastati kao rezultat neodgovarajućeg odlaganja čvrstog i tekućeg otpada, kao i iskopnog materijala će se ublažiti odgovarajućim mjerama za rukovanje otpadom. Analize kvaliteta voda biće urađene obavezno prije početka izvođenja radova na profilima na rijeci Bosni (nizvodno od vodozahvata i nizvodno od mirolokacije gdje će se ispuštati višak vode za odvodnjavanje).

### Zrak

Na području općine Žepče ne prati se kvaliteta zraka. Do sada nisu utvrđeni potencijalni zagađivači zraka na prostoru općine Žepče (Izvor: Prostorni plan općine Žepče) Međutim, građani smatraju da je bitno za razvoj općine smanjiti zagđenost zraka. Kao glavni uzrok zagađenja zraka navodi se sagorijevanje fosilnih goriva u uređajima za loženje za potrebe grijanja prostora (Izvor: Akcioni plan zaštite okoliša općine Žepče za razdoblje 2012-2017, Žepče, prosinac/decembar 2011.).

Tokom izvođenja građevinskih radova kao što su izgradnja rezervoara, postavljanje cijevi i postavljanja pumpnih stanica za potrebe navodnjavanja, te čišćenje obraslih odvodnih kanala može se očekivati povećana koncentracija zagađujućih materija u zraku, prvenstveno prašine i ispušnih plinova iz motornih vozila. Aktivnosti koje će dovesti do pojave zagađujućih materija u zraku su prvenstveno: izgradnja privremenih pristupnih putova, zemljani radovi, prijevoz nepokrivenog građevinskog materijala te kretanje mašinerije i vozila na gradilištu, posebno po neasfaltiranim putovima. Utjecaj na kvalitetu zraka se očekuje na području udaljenom nekoliko stotina metara od mjesta na kojem će se odvijati radne aktivnosti. Međutim, ne očekuje se prekoračenje zakonom dozvoljenih koncentracija u zraku pa tako ni značajan utjecaj na okolno stanovništvo. Svi utjecaji će se javiti uz samu lokaciju izvođenja građevinskih radova. Utjecaji su privremenog karaktera, odnosno prestat će po završetku radova.

### Buka

Za vrijeme izvođenja građevinskih radova javit će se emisije buke kao posljedica rada mehanizacije i motornih vozila za potrebe gradilišta što će biti najizraženie prilikom izvođenja radova neposredno uz stambene objekte. Građevinski radovi će se uglavnom odvijati tokom radnih sati u danu, ali ovisno o prirodi posla, postoji mogućnost da će se određene aktivnosti obavljati izvan navedenog vremenskog okvira. Stoga će se kroz mjere za ublažavanje utjecaja propisati dnevno radno vrijeme u područjima koja mogu biti pod najvećim utjecajem. Ovaj utjecaj se ocjenjuje kao privremen i manje značajan.

### Biološke karakteristike

#### Flora i fauna

Za vrijeme izgradnje doći će do promjene i zauzeća staništa zbog radova čišćenja postojećih i prokopavanja novih kanala, kopanja rova za cjevovode, krčenja dijela šume radi postavljanja nadzemnog rezervoara te izgradnje pumpnih stanice s obaloutvrdom (svaka 3,5 x 7,0 m). Trajno zauzeće staništa nastati će na području novog kanala u duljini od 970 m. S obzirom na to da je područje zahvata pod postojećim antropogenim utjecajem na kojem dominiraju zapuštene i obradive poljoprivredne površine s malom biološkom raznolikosti, utjecaj na biološku raznolikost se ipak ne smatra značajno negativnim. Postojeći kanali su obrasli ruderalnom i invazivnom vegetacijom (kopriva, kupina, pajasen..) te njezino uklanjanje ne predstavlja negativan utjecaj. Trajno zauzeće staništa nastat će i na području rezervoara, čime će doći do uklanjanja vegetacije i zauzeća šumskog staništa bukve i hrasta kitnjaka u promjeru oko 20 m. S obzirom na zanemarivo malu površinu zauzeća staništa u odnosu na površinu pokrivenosti šumama šireg područja zahvata, ovaj se utjecaj ne smatra značajno negativnim. Izgradnjom pumpne stanice doći će do trajnog uklanjanja obalne vegetacije i zauzimanja poljoprivrednog staništa površine 25 m2. S obzirom na malu površinu, ovaj se utjecaj ne smatra značajnim. Izgradnjom obaloutvrde doći će također do malog zauzeća obalnog staništa riparijske šumske vegetacije i riječnog staništa potencijalno bitnog za ugroženu vrstu ribe, kao što je bjelica. Ipak, zbog male površine zauzeća ovaj se utjecaj ne smatra značajnim.

Zbog kretanja mehanizacije i radnika povećava se rizik za unos novih invazivnih stranih vrsta flore i faune. Potrebno je osigurati mjere kojima će se spriječiti njihovo širenje: očistiti mehanizaciju i vozila prije korištenja na području projekta, a nakon građevinskih radova omogućiti vraćanja u početno prirodno stanje. U slučaju nailaska na stranu invazivnu vrstu potrebno je pokušati spriječiti njeno širenje te ju ukloniti.

Zbog radova javit će se emisije buke te emisije prašine, čestica i plinova, koji mogu uznemiravati lokalnu faunu. Ovi utjecaji su ograničeni na uže područje gradnje i privremeni su, stoga se smatraju prihvatljivim. Utjecaji se mogu ublažiti odgovarajućim dobrim građevinskim praksama: organizacijom gradilišta, redovitim održavanjem opreme, prigušivačima zvuka i sl.

### Utjecaj na zaštićena područja i ekološku mrežu

Planirani sistem navodnjavanja se ne nalazi unutar zaštićenog područja, a najbliža zaštićena područja se nalaze 10-ak kilometara od područja zahvata, stoga se ne očekuje negativni utjecaj na njih.

Pošto se planirani sistem navodnjavanja nalazi unutar područja planirane ekološke mreže Natura 2000 BA8300072 Rijeka Bosna, postoji mogućnost negativnih utjecaja na ciljne vrste faune u vidu uznemiravanja tijekom izvođenja radova, no ti utjecaji će biti kratkotrajni i neće biti značajni. Moguće je da će doći do malog zauzeća staništa obaloutvrdom za riječne vrste (ribe, školjkaš, kornjača), krčenjem šume na području rezervoara staništa za šumske vrste (jelenak, šumske vrste ptica i šišmiša), a obaloutvrdom i pumpnom stanicom doće će do vrlo male površine zauzeća ciljnog staništa 91E0* Šume mekih lišćara na fluvisolima. Zbog male površine ovaj se utjecaj ne smatra značajnim. Moguće je i unošenje i širenje stranih invazivnih vrsta biljaka i beskičmenjaka koji bi mogli negativno utjecati na stanište 91E0* Šume mekih lišćara na fluvisolima i ciljne vrste riba te je potrebno osigurati mjere njihovog suzbijanja.

### Nastajanje otpada

Vegetacijski materijal i iskopana tla koja su neprikladna za ponovnu upotrebu za radove činit će glavninu nastalog otpada, kao i inertni građevinski otpad. Servisiranje i održavanje mašina i opreme i instalacijski radovi mogu stvoriti otpad poput metalnog otpada, praznih spremnika za maziva, plastiku, gume, itd. Također, tu spadaju ambalažni materijali, omoti, iskorištenje polietilenske vrećice, otpad od hrane, istrošene boce, itd., koje su koristili građevinski radnici.

### Kulturno nasljeđe

Na lokaciji pod-projekta nema poznatih mjesta kulturne baštine. U slučaju slučajnih nalaza, izvođač i PIU će rješavati taj problem uz uvažavanje nacionalnih zakonskih zahtjeva koji su u potpunosti u skladu s UNESCO-om i dobrom međunarodnom praksom, kao i procedure slučajnog pronalaska utvrđene u OODU-u ovog Projekta.

### Zdravlje i sigurnost na radu

Pitanja zdravlja i sigurnosti na radu povezana s predloženom izgradnjom uključuju:

- Radnici izloženi otrovnom otpadu i plinovima, prašini, buci i vibracijama;

- Rizik od nesreća i ozljeda zbog upotrebe mašina i opreme i upravljanja materijalom na gradilištu, kao što su:

  - opasnost od spoticanja i pada;

  - opasnosti od iskopa;

  - pad opreme na radnike;

  - podizanje teških konstrukcija;

  - opasnosti povezane s rukovanjem materijalima (npr. podizanje, udaren ili pogođen, pričepljen, itd.);

  - zavarivanje i ostali radovi koji emitiraju vruće i užarene čestice;

  - rad s elektro instalacijama i opremom.

### Zdravlje i sigurnost zajednice

Glavni rizici povezani sa zdravljem i sigurnošću zajednice odnose se na projektne aktivnosti koje se odvijaju izvan tradicionalnih granica projekta, ali unatoč tome i na rad projekta u granicama gradilišta. Jedan od istaknutih rizika je rizik sigurnosti saobraćaja i cesta za radnike, kao i za pogođene zajednice tokom perioda izgradnje. Ovi rizici uglavnom proizlaze iz pojačanog saobraćaja na putnim pravcima od i do potencijalnih područja odlaganja koja će Izvođači koristiti tokom građevinskih radova, kao i za prijevoz građevinskog materijala do gradilišta.

Zajednice na području pod-projekta također mogu biti u opasnosti od nesreća zbog neosigiranih mjesta iskopa (tj. kanala).

Glavna trasa distributivnog cjevovoda i trasa potisnog cjevovoda i na lijevoj i na desnoj obali rijeke Bosne presijecat će lokalne ceste. Građevinski radovi na tim mjestima mogu učiniti dijelove cesta i postojećih pješačkih staza nepristupačnim ili privremeno zatvorenim tokom faze gradnje. To može stvoriti neugodnosti i povećati vrijeme putovanja do i iz pogođenih zajednica.

### Rizici po zdravlje i sigurnost radnika i zajednice vezano za COVID-19

Projektni radnici mogu biti izloženi COVID-19, posebno za neke građevinske aktivnosti koje zahtijevaju prisan kontakt dva ili više radnika. S obzirom na to da se radovi izvode vani, rizik od prijenosa je nešto manji u odnosu na unutarnje aktivnosti, ali svejedno je rizik vrlo prisutan ukoliko se ne provode odgovarajuće mjere i ukoliko se ne prate propisani protokoli.

### Rizik od SIZ/SU

Uzimajući u obzir prirodu građevinskih projekata i karakteristike tržišta radne snage u BiH, očekuje se da će broj žena radnika na gradilištima biti minimalan ili nula, tako da je rizik vezan za SIZ/SU na gradilištu nizak. Rizik od SIZ/SU u lokalnim zajednicama također se može smatrati niskim uvažavajući lokalni kontekst, te provođenjem odgovarajućih mjera i aktivnosti podizanja svijesti.

## Utjecaji u fazi korištenja

### Zemljište

Pored mnogih pozitivnih utjecaja sistema navodnjavanja moguće su i neželjene posljedice.  Osnovni problem u oblasti poljoprivrede je neprimjenjivanje standarda zaštite okoliša na farmama i gazdinstvima i nepostojanja sustava za monitoring korištenja količina i vrsta pesticida i gnojiva.

Stoga, potencijalni negativni utjecaji na zemljište koji se mogu pojaviti prilikom korištenja jesu onečišćenje zemljišta i podzemnih voda zbog prekomjerne uporabe kemijskih sredstava, a uzročno posljedično i poremećaj u ekološkom balansu zemljišta navodnjavanog područja.

Također, onečišćenje zemljišta može nastati podizanjem podzemne vode koja sadrži povećanu količinu zagađujućih tvari (teški metali, nitriti, nitrati) uslijed incidentnih situacija.

Navedene neželjene posljedice moguće je smanjiti ili u potpunosti spriječiti konstantnim monitoringom područja te pravilnom i konstantnom edukacijom poljoprivrednika-korisnika što se prema Akcionom planu zaštite okoliša općine Žepče uspješno odrađuje, kako navode 30% poljoprivrednih proizvođača sa područja općine upoznalo se sa principima integralne poljoprivredne proizvodnje.

### Vodni resursi

Erozija može rezultirati transportom sedimenata tla u područje pod-projekta i nizvodno u rijeku Bosnu. To bi, zajedno s visokim udjelom hranjivih sastojaka u procjednim vodama s farmi, moglo dovesti do širenja korova u rijeci i utjecati na korištenje vode nizvodno od područja potprojekta.

Drugi mogući izvor onečišćenja rijeke je transport agrohemikalija u vodi koja otječe s farmi. Hemijska sredstava u poljoprivredi, uključujući fitofarmaceutska sredstava i mineralna i organska đubriva, transportnim mehanizmom procjeđivanja i površinskog otjecanja mogu dospjeti u površinske vode i na taj način ugroziti njihov kvalitet. S obzirom da je implementacijom podprojekta Lupoglav i Bistrica ugrožena rijeka Bosna sa izdašnim proticajima i značajnim brojem tačkastih i difuznih zagađivača uzvodno, procjenjuje se da će biti teško odrediti da li je eventualno pogoršanje u njenom kvalitetu (smanjenja koncentracija rastvorenog kisika, povećana koncentracija nutrijenata i pesticida) uzrokovano projektom navodnjavanja ili su uzročnici i drugi uzvodni zagađivači. Bez obzira na eventualne poteškoće u određivanju uzroka, sa aspekta prevencije kumulativnih utjecaja, neophodno je primijeniti mjere prevencije koje se prvenstveno odnose na stalnu edukaciju poljoprivrednika o pravilnim metodama navodnjavanja i odvodnjavanja, dobrim poljoprivrednim praksama uključujući integralne mjere prevencije štetočina koje su opisane u nastavku.

Uzimajući u obzir da se voda iz rijeke Bosne koristi i za navodnjavanje, Planom praćenja će biti predviđeno redovno vršenje analize kvaliteta ne samo radi utvrđivanja utjecaja projekta na kvalitetu vode, već i radi utvrđivanja kvaliteta vode koja će se koristiti za navodnjavanje kako bi se izbjegli negativni utjecaji takve vode po usjeve i zemljište.

Postoji potencijalni rizik od prekomjerne upotrebe vode u poljoprivrednim praksama, poput navodnjavanja, čišćenja/pranja različitih materijala, alata, strojeva ili poljoprivrednih proizvoda. Analiza količina vode koje se planiraju zahvatiti za navodnjavanje na području pod-projekta pokazala je da će navodnjavanje imati mali utjecaj na raspoložive količine vode u rijeci Bosni, te neće utjecati na ugrožavanje ekološkog protoka rijeke Bosne kako je i prezentirano u poglavlju 5.1. Također, zahvatanje vode za navodnjavanje neće imati negativni utjecaj u smislu sniženje nivoa podzemnih voda u aluvionu Bosne. Međutim, čak i u ovom slučaju, vodu za navodnjavanje treba koristiti što učinkovitije.

### Upravljanje štetočinama i korovima

Prilikom korištenja sistema navodnjavanja moguća je pojava dodatnih neželjenih štetočina i korova uslijed formiranja povoljnih uvjeta (vlažnost) za njihov razvoj. Navedeni utjecaj moguće je smanjiti pravilnim koracima suzbijanja štetočina i korova: pravilno i pravovremeno prepoznavanje, poznavanje biologije i životnog ciklusa, monitoring brojnosti te korištenje bioloških metoda gdje je to moguće. Također, neophodna je stalna edukacija poljoprivrednika-korisnika o dobrim poljoprivrednim praksama uključujući integralne mjere prevencije štetočina kako je propisano Planom integralnog suzbijanja štetočina koji čini sastavni dio Okvira upravljanja okolišem. Glavni cilj primjene integralnog plana je spriječiti i smanjiti upotrebu pesticida, a u isto vrijeme održavati populaciju štetočina na prihvatljivom nivou. Integralni plan suzbijanja štetočina treba da posluži poljoprivrednicima da dobiju potrebne informacije o dobrim poljoprivrednim praksama, kako bi smanjili teret zagađenja okoliša uzrokovan prekomjernom upotrebom pesticida, te smanjili rizik po zdravlje ljudi i životinja potpunim isključivanjem pesticida iz upotrebe. Budući da je Bosna i Hercegovina 02.03.2010. ratificirala Stockholmsku konvenciju o persistentnim organskim polutantima čiji je cilj da ograniči ili zabrani proizvodnju, upotrebu, emisije ili uvoz i izvoz vrlo toksičnih supstanci poznatih kao dugotrajne organske zagađujuće supstance (Persistent organic pollutants – POPs), nije dozvoljeno upotrebljavati pesticide i industrijske kemikalije koje se nalaze na listi definiranoj konvencijom. Također, upravljanje štetočinama i korovima organizirati na način da se ispoštuju svi zahtjevi prema Svjetskoj banci.

### Zrak

Za vrijeme korištenja zahvata ne očekuju se utjecaji na kvalitetu zraka. Povremeno će se, za vrijeme poljoprivrednih radova, javiti emisije ispušnih plinova iz poljoprivredne mehanizacije koji se mogu smatrati zanemarivima. Korištenjem modernih strojeva te goriva prema Pravilniku o uvjetima mjerenja i kontroli sadržaja sumpora u gorivu („Sl. novine FBiH“, br. 06/08), ove emisije se mogu još više smanjiti.

### Buka

Tokom korištenja sustava navodnjavanja ne očekuju se povećane emisije buke. Povećane razine buke mogu se javiti tokom radova održavanja sustava navodnjavanja, tokom čišćenja odvodnih kanala korištenjem strojeva, zatim, upotrebom poljoprivredne mehanizacije i radom pupmnih stanica. Radovi na održavanju sustava navodnjavanja i odvodnih kanala se obavljaju povremeno i ne predstavljaju stalan izvor buke te imaju vrlo mali utjecaj na povećanje razine buke. Upotreba poljoprivredne mehanizacije također je povremena i intenzitet i trajanje buke su vremenski ograničeni. Kako je projektom predviđena podzemna izvedba pumpnih stanica ne očekuje se utjecaj na razine buke na promatranom području. Uz pravilno i redovito održavanje sustava, poljoprivredne mehanizacije i primjenu mjera zaštite od buke ne očekuje se negativan utjecaj na postojeću razinu buke.

### Biološke karakteristike

#### Utjecaj na floru i faunu

Tijekom korištenja i održavanja sistema povećava se rizik za širenje stranih invazivnih vrsta faune i flore u kanalu. U slučaju nailaska na stranu invazivnu vrstu potrebno je pokušati spriječiti njeno širenje te ju ukloniti.

Korištenje područja za poljoprivredu uzrokuje onečišćenje voda, zemljišta i zraka, što direktno utječe na staništa i vrste. Poljoprivredni utjecaji na slatkovodne ekosisteme očituju se najviše kroz unos velike količine hranljivih tvari (gnojiva koja se ispiru u odvodne kanale), koje u ovom slučaju dospijevaju u rijeku Bosnu.

Negativni utjecaj razvoja intenzivne poljoprivrede očituje se i u onečišćenju pesticidima i drugim kemijskim sredstvima koji ulaskom u vodeni ekosistem mogu direktno negativno utjecati na vodene beskralježnjake, ribe i vodozemce, a posljedično i na ptice i sisavce koje se njima hrane. Direktni negativni utjecaj očituje se u smanjenju otpornosti životinja na parazite i bolesti (Christin, M.-S., Gendron, A. D., Brousseau, P., Menard, L., Marcogliese, D. J., Cyr, D., Ruby, S., Fournier, M., 2009. Effects of agricultural pesticides on the immune system of Rana pipiens and on its resistance to parasitic infection. Environmental Toxicology, 22 (5): 1127- 1133).

Iz tog razloga, u okviru korištenja Sistema za navodnjavanje na projektnom području nužno je provoditi monitoring vode u svrhu ranog otkrivanja eventualnih procesa pogoršanja svojstava vode eutrofikacije.

Tokom korištenja sistema za navodnjavanje dio vode iz vodotoka uzimat će se pumpama, što će rezultirati smanjenjem količine vode nizvodno od vodozahvata, odnosno pumpnih stanica. Količina vode je važan stanišni abiotički čimbenik vodene faune, u prvom redu riba, pa je potrebno osigurati minimalni zadovoljavajući protok, tj. ekološki prihvatljiv protok (EPP) kako ne bi došlo do značajnih negativnih utjecaja na faunu.

U procesu zahvaćanja vode na rijeci Bosni vrlo je vjerojatno da će povremeno manji organizmi (beskičmenjaci i manji kičmenjaci) prolaziti kroz sabirnu rešetku, čime će dospjeti u neprirodno stanište i moguće uginuti. No, budući da će biti zahvaćene relativno male količine vode, navedeni utjecaj ne smatra se značajnim. K tome ovaj utjecaj se djelomično može smanjiti postavljanjem rešetke sa što je moguće manjim otvorima (npr. 1 cm).

### Utjecaj na zaštićena područja i ekološku mrežu

Planirani sistem navodnjavanja se ne nalazi unutar zaštićenog područja, a najbliža zaštićena područja se nalaze 10-ak kilometara od područja zahvata, stoga se ne očekuje negativni utjecaj na njih.

Pošto se planirani sistem navodnjavanja nalazi unutar planirane ekološke mreže Natura 2000 područja (BA8300072 rijeka Bosna) postoji mogućnost negativnih utjecaja na ciljne vrste vodenih organizama smanjenjem količine vode i ugibanjem zbog zahvaćanja vode te onečišćenjem vode. Moguće je i unošenje i širenje stranih invazivnih vrsta biljaka i beskičmenjaka koji bi mogli negativno utjecati na stanište 91E0* Šume mekih lišćara na fluvisolima i ciljne vrste riba te je potrebno osigurati mjere njihovog suzbijanja.

### Nastanak otpada

Otpad koji će nastati tokom operativne faze uključuje:

- neopasni otpad, kao što je: otpad od ambalaže, drveni štapovi, plastične folije za zasjenjenje, metalne žice, organski biorazgradivi otpad (ostaci usjeva), stajsko gnojivo, otpad od mašina poput starih guma, itd.);

- opasan otpad, kao što je: ambalažni otpad of hemikalija i biocida nakon upotrebe, ulja i maziva iz mašina, itd.

### Zdravlje i sigurnost zajednice

Projekti navodnjavanja i odvodnje doprinose uvjetima koji potiču dobro zdravlje – sigurnost hrane i ekonomski napredak koji dopušta ruralnim kućanstvima veću kupovnu moć za lijekove i zdravstvene usluge. Međutim, mogu se javiti i negativni utjecaji na ljudsko zdravlje koji se očituju kroz razvoj zaraza prenošenih vodom (zaraze uglavnom prenose komarci, mušice i puževi, koji se razmnožavaju u plitkim obalama, vodenom korovu, preljevima na branama itd.)(Dougherty T.C., Hall A.W., Wallingford H.R. Environmental Impact Assessment of Irrigation and Drainage Projects, 1995, FAO – ODA). Zaraze nastaju uglavnom u hidrauličkim strukturama sa stajaćom vodom npr. odvodnim kanalima, što je moguće prevenirati njihovim dizajniranjem na način da omogućuje samostalno pražnjenje ili u određenim uvjetima pomoću odgovarajućih crpki. Čišćenje vodenog korova iznimno je bitno u smanjivanju zdravstvenih rizika za ljude.

Do utjecaja na ljudsko zdravlje može doći i zbog korištenja pesticida koji ne zadovoljavaju kriterije propisane od strane Banke da moraju imati zanemariv negativan utjecaj na ljudsko zdravlje. Neprimjerena upotreba pesticida i gnojiva može dovesti do zagađenja površinskih i podzemnih voda što može rezultirati i zagađenjem vode za piće te tako ugroziti ljudsko zdravlje. Isto tako, kod same pripreme i nanošenja pesticida u slučaju neodgovarajuće zaštite korisnika može doći do trovanja pesticidima i to udisanjem, preko kože ili gutanjem. Trovanje može biti akutno (jednokratan unos velike količine pesticida, neposredan dodir s kožom) ili kronično (dugotrajan i konstantan unos manjih količina pesticida). Stoga je prilikom primjene pesticida neophodno korištenje zaštitne opreme (gumene rukavice, gumene čizme, zaštitno odijelo, pokrov za glavu, naočale te maska za nos i usta).

## Pozitivni utjecaji na okoliš

Izgradnjom sistema za navodnjavanje osigurat će se ekonomske, socijalne i okolišne koristi, korisnicima zemljišta i lokalnoj zajednici u ovom području. Iskustava sličnih projekata, govore da će projekat imati brojne pozitivne utjecaje na okoliš kroz promociju dobrih praksi upotrebe zemljišta, metoda uzgoja i upravljanjem štetočinama.

Podprojekt bi trebao pomoći ojačati lokalne kapacitete u okolišno održivim pristupima razvoju poljoprivrede.

Potencijalni pozitivni utjecaji na okoliš kroz implementaciju ovog projekta uključuju:

- bolji nadzor nad korištenjem vodnih resursa;

- racionalnije korištenje vodnih resursa kroz poboljšani rad i održavanje;

- smanjenje rizika od zagađivanja vode hemikalijama provedbom Integralnog plana upravljanja štetočinama iz Okvira upravljanja okolišem;

- smanjenje rizika od zagađivanja površinskih i podzemnih voda korištenjem velikog broja privatnih pumpi i generatora, koji se trenutno koriste bez adekvatne kontrole i poduzimanja mjera za prevenciju utjecaja od izlijevanja goriva i maziva;

- udruživanje korisnika voda u udruge omogućava im bolju zastupljenost u multi-sektorskim  dogovorima oko budućeg korištenja voda;

- efektivnije zbrinjavanje otpada kroz veće učešće zajednice.

Dodatno, implementacija projekta s gore navedenim pozitivnim utjecajima za okoliš, mogu se očekivati pozitivni utjecaji i na biološke karakteristike područja, a osobito racionalnijim doziranjem gnojiva, pesticida i sl.

# PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM I DRUŠTVOM

## Plan mjera za prevenciju/ublažavanje okolišnih i društvenih utjecaja

Plan upravljanja okolišem i društvom je pripremljen na temelju rezultata okolišne i društvene procjene i uključuje mjere kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji koji će se primijeniti tokom implementacije projekta, uključujući procjenu troškova i odgovornost za njihovu implementaciju.

Mjere ublažavanje su kategorizirane kao:

- Mjere ublažavanja u fazi projektiranja i planiranja,

- Mjere ublažavanja u fazi izgradnje,

- Mjere ublažavanja u fazi korištenja,

- Mjere ublažavanja u fazi uklanjanja projekta.

Mjere za ublažavanje u fazi projektiranja i planiranja (prije izgradnje) se odnose na: reviziju projektno tehničke dokumentacije, ishodovanje svih relevantnih dozvola/saglasnosti, te planiranje vezano za odabir izvora snabdijevanja, koncesiju, eksproprijaciju zemljišta i način izvođenja radova.

Mjere za ublažavanje u fazi izgradnje uglavnom se odnose na implementaciju dobrih građevinskih praksi kako bi se izbjegli negativni utjecaji na stabilnost tla, kvalitetu voda, zraka i zemljišta, te na razinu buke. Mjere ublažavanja povezane sa društvenim utjecajima odnose se na zaštitu na radu, zdravlje i sigurnost zajednice i ograničenja korištenja zemljišta. Njihova provedba je odgovornost Izvođača radova i potrebno ih je, zajedno sa Planom praćenja stanja okoliša i društva uključiti u Ugovor sa izvođačem radova. Troškovi provedbe ovih mjera trebaju biti uključeni u troškove izgradnje, iako oni uglavnom uključuju mjere dobrog gazdovanja i obično ne zahtijevaju značajna finansijska sredstva. Klijent i imenovani nadzorni inženjer nadzirat će provedbu mjera ublažavanja i Plana praćenja.

Popis dobrih građevinskih praksi i Plan upravljanja otpadom koji trebaju biti ugrađeni u Ugovor sa izvođačem radova su dati u Prilogu 1 i 2.

Mjere za ublažavanje u fazi korištenje se odnose na ublažavanje negativnih utjecaja koji mogu nastati kao posljedica neadekvatnog korištenja i održavanja sistema, te upotrebe fitofarmaceutskih sredstava.

Tabela 12. Plan mjera za prevenciju/ublažavanje okolišnih i društvenih utjecaja za podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče

| Faze | Problem | Mjera ublažavanja | Troškovi |  | Institucionalne odgovornosti |  | Komentari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planiranje | Implementacija | Planiranje | Implementacija |  |
| Planiranje/ projektiranje | Osigurati usklađenost projekata sa relevantnom legislativom iz oblasti građenja, voda, okoliša i koncesija | Izvršiti: reviziju projektne dokumentacije; ishodovati urbanističku saglasnost, prethodnu vodnu suglasnost (za sistem navodnjavanja i odvodnje) i koncesiju za korištenje voda | Dio ugrađen u troškove projektira-nja sistema. | Procjena troškova će biti dostupna kroz izvedbenu dokumentaciju | JIP | JIP | Obavezno uključiti nadležnu Agenciju za vodno područje rijeke Save koja upravlja vodama u predmetnom slivu. |
| Planiranje/ projektiranje | Negativne reakcije javnosti zbog nedostatka informacija i koordinacije aktivnosti | Održati javne rasprave sa korisnicima budućeg sistema navodnjavanja i odvodnje, te osobama na koje projekt ima uticaj o komponentama projekta i planu ublažavanja negativnih uticaja. | - | - | JIP | JIP u saradnji sa konsultantom | Obavezno uključiti vlasnike parcela koje će se navodnjavati i koje će biti predmet eksproprijacije. |
| Planiranje/ projektiranje | Potencijalna oštećenja postojeće infrastrukture i objekata, osobito podzemnih instalacija (vodovodni i kanalizacijski cjevovodi i dr.), što uzrokuje smetnje u pružanju usluga korisnicima | Precizno locirati pozicije infrastrukturnih objekata i podzemnih instalacija u saradnji s nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti. Izmijeniti trasu ili projektno rješenje sistema navodnjavanja kako bi se umanjila ili izbjegla moguća oštećenja. Dogovoriti saradnju sa pružateljima komunalnih i drugih usluga kako bi se poduzeli potrebni zajednički koraci i ne bi došlo do prekida u isporuci usluge ili pravovremeno obavijestila javnost o privremenom prestanku pružanja usluge. | - | - | Projektant | JIP u saradnji sa projektantima i predstavnicima nadležnih institucija lokalnih vlasti | - |
| Planiranje/ projektiranje | Povećana mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prihoda za lokalnu zajednicu | Dati prednost pri zapošljavanju kvalificiranom lokalnom stanovništvu | - | - | JIP | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz tendersku dokumentaciju. |
| Planiranje/ Projektiranje | Utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi kroz zaraze koje nastaju u hidrauličkim strukturama sa stajaćom vodom (npr. odvodnim kanalima). Zaraze uglavnom prenose komarci, mušice i puževi, koji se razmnožavaju u plitkim obalama, vodenom korovu, preljevima na branama. | Prevenirati stvaranje pogodne okoline za razvoj zaraza dizajniranjem hidrauličkih struktura sa stajaćom vodom na način da se omogući njihovo samostalno pražnjenje ili u određenim uvjetima pomoću odgovarajućih crpki. | Dio ugrađen u troškove projektovanja sistema. | Procjena troškova će biti dostupna kroz izvedbenu dokumentaciju | Projektant | JIP u saradnji sa konsultantom | Prilikom izrade daljnje projektne dokumentacije osigurati pražnjenje hidrauličkih struktura sa stajaćom vodom. |
| Planiranje/ projektiranje | Smanjenje protoka u toku Bosne | Definirati prihvatljive aktivnosti iskorištavanja vode rijeke Bosne. Analiza u fazi projektovanja već je pokazala da su količine vode koje se trebaju zahvatiti za navodnjavanje utvrđene kao beznačajne. | - | - | Nositelj zahvata, nadležne institucije | JIP u saradnji sa projektantima i predstavnicima nadležnih institucija | Potrebno je usuglasiti učinkovito funkcioniranje sistema za navodnjavanje i iskorištavanja vode rijeke Bosne |
| Planiranje/ projektiranje | Energetska neučinkovitost | Energetski najučinkovitijoj mogućnosti navodnjavanja treba dati najveći prioritet. | - | - | Projektant | JIP u saradnji sa projektantom |  |
| Planiranje/ projektiranje | Neučinkovitost korištenja vode | Predvidjeti ugradnju vodomjera na poljoprivrednim parcelama. | - | - | Projektant | JIP u saradnji sa projektantom |  |
| Planiranje/ projektiranje | Utjecaj na privatno zemljište i imovinu i poslovne aktivnosti | Razviti Akcioni plan preseljenja (APP) u skladu sa ODS5 Svjetske banke. Pravovremene konsultacije i saradnja s pogođenim stranama. | - | Procjena troškova bit će dostupna kroz APP. | JIP | JIP |  |
| Planiranje/ projektiranje | Otežana poljoprivredna proizvodnja | Ne dozvoliti, gdje je to moguće, presijecanje poljoprivrednih parcela. | - | - | Projektant | JIP u saradnji sa projektantom |  |
| Planiranje (projektiranje)/ Izgradnja | Uticaj na kulturno naslijeđe | Izraditi „chance find“ proceduru za postupanje sa slučajnim arheološkim pronalascima kulturne baštine, definirane kao fizičko kulturno nasljeđe koje se neočekivano pronađe tokom implementacije projekta, implementirati istu tokom građevinskih radova, te osigurati da su odgovarajuće osoblje i Izvođač radova obučeni o zahtjevima iz Procedure. Odredbe „chance find“ procedure trebaju uključiti: - Upozorenje projektnog osoblja o mogućnosti otkrivanja slučajnih arheoloških nalaza kulturnog naslijeđa, - Ograđivanje područja nalaza kako bi se spriječilo dodatno remećenje ili uništenje, - Obavještavanje nadležnih organa o nalazima/mjestima. | - | Procjena troškova će biti dostupna kroz izvedbenu dokumentaciju | Projektant Izvođač radova | JIP u saradnji sa projektantima, izvođačima radova i predstavnicima nadležnih institucija | Procedura se priprema u fazi planiranja odnosno prije izgradnje a implementira tokom izgradnje sistema navodnjavanja |
| Izgradnja | Erozija tla i pojava klizišta kao posljedica krčenja, čišćenja i iskopavanja | Osigurati zaštitu padina (zbijanje obala, stabilizacija ozelenjavanjem autohtonom vegetacijom, oblaganje kosina). Odrediti lokaciju odlagališta zemljanog materijala, a humus sa travnatim pokrivačem odlagati posebno kako bi se ponovno mogao koristiti. Izvršiti zamjensko sađenje ili presađivanje vegetacije. Provoditi Plan upravljanja otpadom iz Priloga 2. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Onečišćenje zemljišta mazivima i gorivima mehanizacije | Pratiti rad mehanizacije i vršiti redovno održavanje. Izvođač je dužan priložiti dokaz o ispravnosti vozila u skladu sa propisima o emisiji štetnih plinova. Pripremiti i provoditi Plan organizacije gradilišta i Plan pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova |  |
| Izgradnja | Zagađenje voda i zemljišta uslijed neadekvatnog odlaganja otpada | Pripremiti i implemetirati Plan upravljanja otpadom za specifičnu lokaciju. Kratkoročno skladištenje na unaprijed utvrđenim lokacijama. Preuzimanje otpada za reciklažu i zbrinjavanje od strane ovlaštenih operatera. Zemlju i drugi inertni materijal iskoristiti za uređenje pejzaža nakon završetka radova. Ponovno korištenje i reciklaža otpada gdje god je to moguće. Zabranjeno je spaljivanje otpada na otvorenom i na gradilištu. Sav opasni otpad odvojit će se na licu mjesta, adekvatno čuvati i predati ovlaštenom operateru radi upravljanja i konačnog odlaganja. Postupanje u skladu sa Planom upravljanja otpadom iz Priloga 2. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Onečišćenje vode i tla uslijed ispuštanja otpadnih sanitarnih voda s gradilišta | Ugradnja ekoloških zahoda za radnike | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Povećana mutnoća površinskih i podzemnih voda kao posljedica izvođenja radova | Iste mjere kao i za kontrolu erozije i stabilizaciju padina. Radove vršiti po suhom vremenu. Pripremiti i provoditi Plan organizacije gradilišta. Postaviti filtere za sedimenat duž rijeke i/ili gabione uz obale za filtriranje erodiranog sedimenta. Provoditi Plan upravljanja otpadom iz Priloga 2. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Zagađenje površinskih i podzemnih voda uljima i mastima zbog lošeg održavanja i popravki opreme, te sipanja goriva na gradilištu | Izbjegavati servisiranje i sipanje goriva na terenu. Kod eventualnog sipanja goriva i održavanje vozila na gradilištu koristiti zaštitne folije. Osigurati apsorbirajući materijal za slučaj izlijevanja goriva. Iskorištenim zauljenim materijalima i sredstvima upravljati u skladu sa Planom upravljanja otpadom i Planom pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve. Pripremiti i provoditi Plan upravljanja gradilištem koji uključuje mjere dobre građevinske prakse iz Priloga 1, mjere iz prethodne vodne saglasnosti i mjere iz Plana upravljanja otpadom date u Prilogu 2. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Unos i širenje invazivnih vrsta | Sve strojeve i drugu opremu potrebno je očistiti od sedimenta i vegetacije. Na svim strojevima i drugoj opremi provjeriti ima li invazivnih vrsta (biljke, besralježnjaci). Ako bude, potrebno ih je ukloniti. Sve onečišćene strojeve i opremu isprati vodom pod visokim tlakom (po mogućnosti vrućom parom pod tlakom). Gdje je to moguće, preporuka je ostaviti strojeve i opremu da se suše barem četiri tjedna prije nego što se upotrijebe u drugom vodotoku. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Narušavanje vegetacijskog pokrivača | Nakon izgradnje zazeleniti oštećene površine autohtonom vegetacijom. Primijeniti mjere dobre građevinske prakse iz Priloga 1. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Trajni gubitak površine pod drvećem | Prilikom gradnje u što većoj mjeri izbjegavati sječu stabala izvan površine predviđene za izgradnju rezervoara, pristupnog puta te potisnog i glavnog voda. Također, prilikom izvođenja građevinskih radova izbjegavati oštećenja rubnih stabala mehanizacijom. Sva uklonjena stabla ponovno će se zasaditi u blizini područja. |  |  | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Emisije prašine zbog zemljanih i građevinskih radova | U najvećoj mogućoj mjeri koristiti asfaltirane ceste za pristup površinama za građenje. Kontrolirati brzinu vozila kako bi se umanjilo podizanje prašine. Prilikom transporta praškastog materijala pokriti vozila zaštitnom ceradom u cilju smanjenja zagađenja atmosfere i utjecaja na bioraznolikost i stanovništvo. U slučaju jako suhog vremena polijevati prilazne prometnice i zemljane površine. Sabiti odloženi zemljani materijal. Pripremiti i provoditi Plan upravljanja gradilištem koji uključuje mjere dobre građevinske prakse iz Priloga 1. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Emisija iz mehanizacije i vozila | Redovno održavati opremu i vozila. Redovno ispitivati ispravnost vozila u skladu s propisima o emisiji štetnih gasova. |  |  | Izvođač radova | Izvođač radova |  |
| Izgradnja | Buka od rada mehanizacije i od prometa vozila | Koristiti moderne strojeve i vozila koji emitiraju niže razine buke te manje utječu na okolno stanovništvo i faunu Osigurati prigušivače zvuka za teške strojeve. Planirati premještanje opreme u vrijeme kada nisu velike dnevne gužve u prometu. Građevinske radove obavljati tokom dana, izbjegavati radove nakon 17 sati, posebno kad se radovi odvijaju unutar naselja, u neposrednoj blizini kuća Redovno održavati strojeve i vozila |  |  | Izvođač radova | Izvođač radova |  |
| Izgradnja | Otežana poljoprivredna proizvodnja | Građevinski radovi na farmama tokom vegetacijskog razdoblja bit će izbjegavani koliko god je to moguće. Osigurati da će poljoprivrednici koji već obrađuju dijelove lokacije pod-projekta moći nastaviti s poljoprivredom na područjima zemljišta koja neće biti pogođena gradnjom. Osigurati da su pogođene osobe unaprijed adekvatno obaviještene o opsegu, veličini i rasporedu predloženog projekta, njegovim implikacijama na njihovo daljnje bavljenje poljoprivredom tokom perioda gradnje. Te će mjere minimizirati problem sukoba i značajno će smanjiti taj utjecaj. Osigurati da se sve žalbe/zabrinutosti poljoprivrednika i lokalnih zajednica riješe prije građevinskih radova. | - | - | JIP u saradnji sa izvođačem | JIP u saradnji sa izvođačem | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Rizik izlaganja radnika otrovnim plinovima, buci, prašini i vibracijama | Provesti sve gore spomenute mjere povezane s ublažavanjem utjecaja otrovnih plinova, buke, prašine i vibracija. Osigurati sanitarne i higijenske sadržaje za radnike. Pripremiti i provesti Plan organizacije gradilišta i Plan upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika. Zahtijevati od svih radnika da se pridržavaju Plana upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika. Osigurati radnicima ličnu zaštitnu radnu opremu (ZRO) koja odgovara zadacima. Osigurati da radnici slijede procedure o obaveznoj upotrebi ZRO i da su prošli obuku o zaštiti na radu. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Opasnost od nesreća i ozljeda na radu, kao što su: o opasnost od spoticanja i pada; o opasnosti od iskopa; o pad opreme na radnike; o podizanje teških konstrukcija; o opasnosti povezane s rukovanjem materijalima (npr. podizanje, udaren ili pogođen, pričepljen, itd.); o zavarivanje i ostali radovi koji emitiraju vruće i užarene čestice; o rad s elektro instalacijama i opremom. | Duž trase izgradnje sistema navodnjavanja postaviti znakove upozorenja. Radnicima osigurati sanitarne i higijenske čvorove. Pripremiti i provoditi Plan organizacije gradilišta i Plan upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika. Zahtijevati od svih radnika da se pridržavaju Plana upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika. Osigurati radnicima ličnu zaštitnu radnu opremu (ZRO) koja odgovara zadacima. Osigurati da radnici slijede procedure o obaveznoj upotrebi ZRO i da su prošli obuku o zaštiti na radu. Osigurati da mašinama upravljaju samo kvalificirani operateri mašina koji imaju vještine i iskustvo. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Rizik od COVID-19 | Pripremiti i provesti procedure za slučaj izbijanja COVID-19. Kontrolirati ulaz i izlaz s gradilišta/radnog mjesta, preurediti radne zadatke ili smanjiti broj radnika na radnom mjestu kako bi se omogućilo socijalno/fizičko distanciranje, osigurati odgovarajuću ličnu zaštitnu radnu opremu (ZRO). | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Pojačan promet zbog kretanja teške opreme/vozila i izvođenja radova u blizini lokalnih cesta. Smanjena prohodnost kroz područje gdje se izvode radovi. | Obavijestiti javnost o građevinskim radovima putem lokalnih medija i oglasnih ploča u lokalnim zajednicama. Pripremiti i provesti Plan upravljanja prometom. Planirati premještanje opreme u vrijeme kada nisu velike dnevne gužve u prometu. Osigurajte prometne pomoćnike/ zastavnike, prometne znakove koji pomažu u osiguranju slobodnog i sigurnog protoka prometa. Osigurati alternativni prolaz za pješake i vozila u saradnji sa lokalnim vlastima ili osigurati siguran prolaz kroz gradilište. Pripremiti i provoditi Plan organizacije gradilišta koji uključuje mjere dobre građevinske prakse iz Priloga 1. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Povećani rizici za stanovništvo od prometnih nesreća i građevinskih radova | Obavijestiti javnost o građevinskim radovima putem lokalnih medija i oglasnih ploča u lokalnim zajednicama. Pripremiti i provesti Plan upravljanja prometom. Osigurati odgovarajuće znakove upozorenja, osvjetljenje, zaštitne ograde, itd. Pridržavati se prometnih pravila. Čistiti gradilište od građevinskog otpada kako u fazi građenja, tako i nakon završetka radova, pri zatvaranju gradilišta. Kroz institucionalne i administrativne dogovore sa općinskim/gradskim domom zdravlja osigurati sanitetske potrepštine i liječničku pomoć na gradilištu. Pripremiti i provoditi Plan organizacije gradilišta. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Rizik za stanovništvo od nesreća zbog neosigurnih mjesta iskopa | Obavijestiti javnost o građevinskim radovima putem lokalnih medija i oglasnih ploča u lokalnim zajednicama. Osigurati odgovarajuće znakove upozorenja, osvjetljenje, zaštitne ograde itd. Pripremiti i provoditi Plan organizacije gradilišta. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Rizik od SIZ/SU | Pripremiti i primijeniti Kodeks ponašanja koji odražava temeljne vrijednosti izvođača i cjelokupnu radnu kulturu i uključuje odredbe koje se odnose na SIZ/SU. Provesti podizanje svijesti o pitanjima SIZ/SU. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Neizravni utjecaj na okoliš kupnjom materijala od nelicenciranih kompanija | Za opskrbu materijalom koristiti postojeće kamenolome i asfaltne baze. Koristiti licencirane dobavljače za ostale materijale. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Korištenje | Neadekvatna upotreba sistema za navodnjavanje | Redovno pratiti rad, održavati i vršiti popravke objekata sistema. | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |  |
| Korištenje | Smanjenje količine nizvodno zbog korištenja vode | Obezbijediti kapacitet sistema kao što je planirano. Pratiti korištenje vode u sistemu. Uvijek osigurati ekološki prihvatljiv protok (EPP). U slučaju nedovoljne količine vode za osiguranje EPP obustaviti zahvatanje vode. | Ugrađeni u troškove projektovanja sistema. |  | JIP | JIP i korisnici sistema |  |
| Korištenje | Prekomjerno zahvatanje vode | Precizno definirati potrebe za vodom za usjeve. Razviti Plan upravljanja sistemom navodnjavanja koji će korisnicima sistema pružiti održiv raspored navodnjavanja i obučiti korisnike vode kako ga koristiti. Plan će osigurati redovnu kalibraciju i održavanje uređaja za mjerenje vode. Odrediti i imenovati osobu(e) ili vlasnika zemljišta za redovno praćenje kvaliteta tla i procjene sistema navodnjavanja. | - | - | JIP i korisnici sistema | JIP i korisnici sistema |  |
| Korištenje | Buka od rada strojeva i poljoprivredne mehanizacije | Koristiti moderne strojeve i mehanizaciju koji emitiraju niže razine buke te manje utječu na okolno stanovništvo i faunu. Redovno održavati strojeve i mehanizaciju. | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |  |
| Korištenje | Povećan rizik za širenje stranih invazivnih vrsta faune i flore | U slučaju nailaska na stranu invazivnu vrstu potrebno je pokušati spriječiti njeno širenje te je ukloniti. | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |  |
| Korištenje | Utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi kroz zaraze koje nastaju u hidrauličkim strukturama sa stajaćom vodom (npr. odvodnim kanalima) te ih uglavnom prenose komarci, mušice i puževi koji se razmnožavaju u plitkim obalama, vodenom korovu, preljevima na branama. | Redovito prazniti kanal i provoditi obavezno i učestalo čišćenje vodenog korova. |  |  | JIP | JIP i korisnici sistema | U skladu sa projektnim zadatkom za projektovanje sistema navodnjavanja i odvodnje, projektant će pripremiti Plan upravljanja sistemom navodnjavanja i provesti edukaciju |
| Korištenje | Utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi zbog nepravilne upotrebe fitofarmaceutskih sredstava (pesticida) i prirodnih i mineralnih gnojiva | Kontrolirana upotreba agrokemijskih sredstava na osnovu Integralnog plana upravljanja štetočinama koji čini sastavni dio Okvira upravljanja okolišem. Obuka poljoprivrednika o dobrim poljoprivrednim praksama koje uključuju ispravan odabir, doziranje i pravovremeno korištenje agrokemijskih sredstava kako bi se osigurala maksimalna apsorpcija biljaka i tla. Koristiti samo agrokemijska sredstva dopuštena od strane Državne uprave za zaštitu bilja. Korištenje zaštitne opreme kod primjene fitofarmaceutskih sredstava. Ostvariti saradnju sa udruženjima pčelara radi sprječavanja povećanja smrtnosti pčela. | Ugrađeni u troškove projektovanja sistema. | - | JIP | JIP i korisnici sistema | U skladu sa projektnim zadatkom za projektovanje sistema navodnjavanja i odvodnje, projektant će pripremiti Plan upravljanja sistemom navodnjavanja i provesti edukaciju |
| Uklanjanje | Negativni uticaj na okoliš zbog neadekvatnog odlaganja otpada nastalog prilikom uklanjanja sistema za navodnjavanje/odvodnju i/ili prilikom redovnog održavanja. | Adekvatno odložiti otpad u skladu sa Planom upravljanja otpadom (Prilog 2) na ovlaštenim odlagalištima. Reciklirati otpad koji je podložan reciklaži. | - | 50 KM/toni otpada | Korisnik sistema | Izvođač radova | - |

## Plan praćenja stanja okoliša i društva

Tabela 13. Plan praćenja stanja okoliša i društva

| Faza | Koji parametar treba pratiti? | Gdje se vrši praćenje? | Kako će se vršiti praćenje / vrsta opreme za praćenje? | Kada će se vršiti praćenje – učestalost mjerenja ili kontinuirano? | Zašto je potrebno praćenje? | Troškovi |  | Odgovornost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Planiranje | Implementacija | Planiranje | Implementacija |
| Planiranje/ projektiranje | Negativne reakcije javnosti zbog nedostatka informacija i koordinacije aktivnosti | U lokalnoj zajednici | Uvidom u registre žalbi | U slučaju pritužbi građana | Radi pravovremenog sprječavanja uticaja | - | - | JIP | JIP |
| Planiranje/ projektiranje | Kvaliteta površinske vode za navodnjavanje (teški metali, nitrati, nitriti, pH, elektrovodljivost, temperatura, hloridi, mikrobiloški parametri, pesticidi) | Na mjestu vodozahvata na rijeci Bosni | Adekvatnom laboratorijskom opremom | U toku izrade projektne dokumentacije ili prije početka radova | Radi utvrđivanja kvalitete vode za navodnjavanje | Ugrađeno u troškove projektiranja | - | Projektant | Ovlaštena laboratorija |
| Planiranje/ projektiranje | Kvaliteta površinske vode koja je recipijent viška vode koja će se odvodnjavati (teški metali, nitrati, nitriti, pH, elektrovodljivost, temperatura, hloridi, mikrobiloški parametri, pesticidi) | Nizvodno od mikrolokacije gdje će se ispuštati višak vode za odvodnjavanje u rijeku Bosnu | Adekvatnom laboratorijskom opremom | U toku izrade projektne dokumentacije | Radi utvrđivanja kvalitete vode koja će biti recipijent za višak vode koji će se odvodnjavati | Ugrađeno u troškove projektiranja | - | Projektant | Ovlaštena laboratorija |
| Planiranje/ projektiranje | Analiza fizičkih, bioloških i hemijskih parametara zemljišta | Odrediti najmanje tri profila uzorkovanja na dovoljnoj udaljenosti. | Adekvatnom laboratorijskom opremom | U toku izrade projektne dokumentacije | Radi utvrđivanja kvalitete zemljišta za navodnjavanje. | Ugrađeno u troškove projektiranja | - | Projektant | Ovlaštena laboratorija |
| Planiranje/ projektiranje | Sticanje zemljište/prisilno preseljenje | U lokalnoj zajednici | Uvidom u registre žalbi | U slučaju pritužbi građana | Radi pravovremenog sprječavanja uticaja | - | - | JIP | JIP |
| Izgradnja | Oštećenja postojeće infrastrukture i objekata, osobito podzemnih instalacija (vodovodni i kanalizacijski cjevovodi i dr.) | Na mjestu izvođenja građevinskih radova | Vizualni nadzor | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi utvrđivanja oštećenja | - | - | Izvođač nadzora | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Moguća pojava erodiranih površina i klizišta u blizini gradilišta | U neposrednoj okolini gradilišta | Vizualni nadzor | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Zbog utvrđivanja pojave erozije tla i klizišta uzrokovanih građevinskim radovima | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač nadzora | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Pojava onečišćenja zemljišta mazivima i gorivima mehanizacije | Na mjestu izvođenja građevinskih radova | Vizualni nadzor | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi utvrđivanja uticaja građevinskih radova na kvalitet zemljišta | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač nadzora | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | 1. Analiza količina i parametara kvalitete vode rijeke Bosne: - pH - protok - mutnoća - provodljivost - suspendirane čestice | Na rijeci Bosni nizvodno od vodozahvata i nizvodno od mikrolokacije upuštanja viška vode za odvodnjavanje | Standardna laboratorijska oprema i metode za praćenje kvantiteta i kvaliteta površinskih voda | 1. U slučaju pritužbi građana | Radi utvrđivanja uticaja građevinskih radova na kvalitet površinskih voda | - | 1.000 KM po uzorku | Izvođač nadzora | Ovlaštena laboratorija |
| Izgradnja | 1. Prisutnost uljnog filma na površinskim vodotocima 2. Analiza protoka i parametara kvalitete površinske vode: - HPK, - ukupna mineralna ulja. | 1, 2. Na rijeci Bosni nizvodno od vodozahvata i nizvodno od mikrolokacije upuštanja viška vode za odvodnjavanje | 1. Vizualno 2. Standardna laboratorijska oprema i metode za praćenje kvaliteta površinskih voda | 1,2. Na nalog izvođača nadzora i u slučaju pritužbi građana | Radi utvrđivanja uticaja građevinskih radova na kvalitet površinskih voda | - | 1.000 KM po uzorku | Izvođač nadzora | Ovlaštena laboratorija |
| Izgradnja | Upravljanje otpadom tokom izvođenja radova. Razdvajanje opasnog i neopasnog otpada. | Na mjestu izvođenja građevinskih radova | Vizualni nadzor i usporedba sa izvještajem o upravljanju otpadom | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi obezbjeđenja pravilnog upravljanja otpadom |  | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač nadzora | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Površina koja je podvrgnuta restauraciji pejzaža/vegetacije Broj i vrsta zasađenih biljaka/drveća | Na mjestu izvođenja građevinskih radova | Vizualni nadzor i usporedba sa Planom rehabilitacije degradiranih područja | Nakon implementacije Plana rehabilitacije degradiranih područja | Zbog potrebe vraćanja zemljišta i vegetacije u prethodno stanje | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač nadzora | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Pojava stranih invazivnih vrsta | Na lokaciji projekta | Vizualna identifikacija | Jednom prije početka radova | Radi utvrđivanja prisutnosti stranih invazivnih vrsta | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova |
| Izgradnja | Praćenje stanja usjeva | Na lokaciji projekta | Vizualni nadzor | U slučaju pritužbi građana | Radi utvrđivanja uticaja građevinskih radova na stanje usjeva | - | - |  |  |
| Izgradnja | Pojava zagađenja zraka | Na lokaciji izvođenja radova | Od strane ovlaštenog laboratorija za praćenje kvalitete zraka primjenom zakonski propisanih metoda | Prije početka radova za utvrđivanje početnog stanja. U slučaju pritužbi građana | Radi utvrđivanja mogućeg prekoračenja zakonski propisanih vrijednosti | - | - | Izvođač radova | Ovlaštena laboratorija |
| Izgradnja | Povećanje razina buke | Na lokaciji izvođenja radova | Od strane pravne osobe koja je ovlaštena za mjerenje buke korištenjem standardne opreme | Prije početka radova za utvrđivanje početnog stanja. U slučaju pritužbi građana | Radi utvrđivanja eventualnog prekoračenja zakonski dopuštenih razina buke | - | - | Izvođač radova | Ovlaštena pravna osoba |
| Izgradnja | Prisutnost kulturnih / arheoloških nalaza | Na lokaciji izvođenja radova | Nadzor nad iskopima | Tokom iskopa | Radi očuvanja kultrne baštine |  | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač radova | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Postojanje higijenskih uvjeta za radnike Korištenje zaštitne opreme Broj radnika sa zdravstvenim problemima vezanim za rad na gradilištu Broj evidentiranih nezgoda Broj slučajeva COVID-19 među radnicima | Na gradilištu | Vizualno i uvidom u evidenciju | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi utvrđivanja provedbe mjera zaštite i sigurnosti na radu | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač radova | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Uticaj na stanovništvo zbog ograničavanja poslovne aktivnosti i prava na korištenja zemljišta | U lokalnoj zajednici | Uvidom u evidenciju | Nakon zaprimljenih pritužbi građana | Radi pravovremenog sprječavanja uticaja | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | JIP i izvođač radova | JIP i izvođač radova |
| Izgradnja | Zaprimljene pritužbe građana zbog smanjenje prohodnosti, povećanog prometa i neuređenosti gradilišta | Na gradilištu | Vizualno i usporedbom sa Planom upravljanja gradilištem i Plana upravljanja prometom | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi utvrđivanja usklađenosti sa Planom upravljanja gradilištem i Plana upravljanja prometom i izbjegavanja negativnih uticaja na stanovništvo | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač radova | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Broj zabilježenih nesreća lokalnog stanovništva zbog građevinskih radova. | U lokalnoj zajednici | Uvidom u evidenciju | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi pravovremenog sprječavanja uticaja | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač radova | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Broj zabilježenih incidenata vezano za SIZ/SU | U lokalnoj zajednici | Uvidom u evidenciju | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi pravovremenog sprječavanja uticaja | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač radova | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Kvalitet izvedenih radova Kvalitet materijal koji se ugrađuje | Na gradilištu | Vizualno i kroz evidenciju | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Slab nadzor i ocjena kvalitete izvođenja radova može uzrokovati štete po okoliš, nekvalitetne konstrukcije i upotrebu nekvalitetnih materijala, što može dovesti do oštećenja konstrukcija i izložiti korisnike sistema navodnjavanja rizicima i mogućim nesrećama | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač radova | Izvođač nadzora |
| Korištenje | Oštećenja sistema navodnjavanja zbog nepravilnog upravljanja | Na lokaciji projekta | Vizualno i kroz evidenciju | Kontinuirano | Kako bi se osiguralo odgovarajuće upravljanje sistemom navodnjavanja | Ugrađeno u troškove održavanja | Bruto plata za osobu zaduženu za održavanje sistema | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Količina zahvaćene vode (l/s) | Na vodozahvatu i pumpnoj stanici | Očitanje mjerača protoka i vođenje evidencije | Kontinuirano | Kako bi se osiguralo odgovarajuće upravljanje vodom u sistemu i kompenzirali deficiti, dostavljali podaci nadležnoj instituciji za upravljanje vodama, te plaćala posebna vodna naknada | Ugrađeno u troškove održavanja | Bruto plata za osobu zaduženu za održavanje sistema | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Padavine (mm/dan) | Na lokaciji projekta | Očitanje padavina i vođenje evidencije | Po potrebi | Kako bi se utvrdile količine padavina i prilagodile količine vode u sistemu za navodnjavanje | 50 KM po kišomjeru | Uključeno u platu osobe zadužene za održavanje sistema | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Brzina i pravac vjetra | Na lokaciji projekta | Očitanje anemometra i vođenje evidencije | Kontinuirano | Radi utvrđivanja parametara od značaja za poljoprivredu | 150 KM po anemometru | Uključeno u platu osobe zadužene za održavanje sistema | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Temperatura zraka | Na lokaciji projekta | Očitanje termometra i vođenje evidencije | Kontinuirano | Radi utvrđivanja parametara od značaja za poljoprivredu | 10 KM po termometru | Uključeno u platu osobe zadužene za održavanje sistema | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Količina vode koja se koristi za navodnjavanje parcela | Na vodomjerima korisnika | Očitanje vodomjera i vođenje evidencije | Kontinuirano | Radi utvrđivanja količina isporučene vode | Ugrađeno u troškove izgradnje | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Kvalitet vode za navodnjavanje parcela (teški metali, nitrati, nitriti, pH, elektrovodljivost, temperatura) | Na zahvatima iz rijeke Bosne | Standardna laboratorijska oprema i metode za praćenje kvaliteta površinskih voda | Mjesečno | Radi praćenja kvalitete vode za navodnjavanje. |  | 300 KM/uzorku | Korisnici sistema | Ovlaštena laboratorija |
| Korištenje | Protok i vodostaj u koritu rijeke Bosne | Uzvodno i nizvodno od vodozahvata | Hidrometrijska mjerenja i mjerenja vodostaja na mjernim profilima i vođenje evidencije | Po dinamici određenoj vodnim aktom i važećim zakonima | Protok u svrhu kontrole režima toka u koritu vodotoka Bosne i osiguranja EPPa | Ugrađeno u troškove izgradnje |  | Korisnici sistema | Ovlaštena laboratorija |
| Korištenje | Kvalitet zemljišta (pH vrijednost, teški metali, fosfor, azot, Na, Ca, soli i pesticidi) | Na reprezentativnim parcelama na svakoj od zona projekta | Uzimanjem najmanje 1 uzorka zemljišta | Jednom godišnje | Radi utvrđivanja uticaja poljoprivrednih aktivnosti na kvalitet zemljišta | - | 1000 KM po uzorku | Korisnici sistema | Ovlaštena laboratorija |
| Korištenje | Kvalitet površinske vode (teški metali, nitrati, nitriti, pH, elektrovodljivost, temperatura, hloridi, mikrobiloški parametri, pesticidi) | 1. Rijeka Bosna-nizvodno od područja navodnjavanja 2. Rijeka Bosna – nizvodno od lokacije gdje se ispušta višak vode za odvodnjavanje | Uzimanje uzoraka površinske vode | Dva puta godišnje u karakterističnim hidrološkim situacijama | Radi utvrđivanja uticaja poljoprivrednih aktivnosti na površinske vode | - | 1700 KM/po profilu | Korisnici sistema | Ovlaštena laboratorija |
| Korištenje | Pojava stranih invazivnih vrsta | Na lokaciji projekta | Vizualni nadzor | Mjesečno | Radi utvrđivanja prisutnosti stranih invazivnih vrsta | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Praćenje stanja usjeva | Na lokaciji projekta | Vizualni nadzor | Kontinuirano |  |  |  | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Pojava korovskih biljaka i štetočina | Na lokaciji projekta | Vizualna identifikacija i prebrojavanje jedinki | Dnevno | Radi utvrđivanja potrebe za primjenom fitofarmaceutskih sredstava | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Smrtnost pčela | Kod uzgajivača pčela u okruženju | Prebrojavanje jedinki | Po potrebi | Radi utvrđivanja uticaja nepravilne primjene fitofarmaceutskih sredstava | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Pojava bolesti koje se dovode u vezu sa nepravilnim rukovanje fitofarmaceutskim sredstvima | Na lokaciji projekta | Preko ankete o pojavi bolesti u okviru radionica za obuku poljoprivrednika o dobrim poljoprivrednim praksama koje uključuju korištenje agrokemijskih sredstava | Godišnje | Radi utvrđivanja uticaja nepravilne primjene fitofarmaceutskih sredstava na zdravlje ljudi | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |

# JAVNA RASPRAVA

Prvobitni Plan upravljanja okolišem (PUO) pripremljen 2019., javno je objavljen, a javne konsultacije održane u julu 2019. godine, čiji su detalji navedeni u nastavku. Revidirani PUOD bit će objavljen na web stranicama JIP-a i Općine Žepče i bit će podložan javnim konsultacijama u skladu sa Smjernicama Svjetske banke o provođenju javnih konzultacija tokom pandemije Covid-19. To znači da će PUOD biti dostavljen svim zainteresiranim stranama, kao i široj javnosti, u digitalnom formatu gdje će primljeni komentari biti registrirani i uvršteni u finalni PUOD.

## Detalji o javnim kosultacijama o prvobitnom PUO

Prije održavanja javne rasprave, nacrt "PUO za podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje u Općini Žepče“ je javno objavljen na web stranici Jedinice za implementaciju projekata PIU šumarstva i poljoprivrede (http://portal.piusum.ba). O terminu i mjestu održavanja javne rasprave, javnost je bila obaviještena na web stranicama Općine Žepče.

Javna rasprava o PUO za podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje u Općini Žepče održana je 12.07.2019. u zgradi Općine Žepče,  s početkom u 09:30 sati.

# Raspravi je prisustvovalo 29 sudionika. Zaspinik sa javne rasprave je dat u Prilogu 4.

# ANALIZA POTREBA ZA JAČANJEM KAPACITETA I OBUKOM

## Potrebe za obukom

Za implementaciju Plana upravljanja okolišem i društvom zaduženi su

- u fazi planiranja i pripreme: JIP i projektant,

- u fazi izgradnje: izvođač radova i izvođač nadzora,

- u fazi korištenja: korisnici sistema navodnjavanja, vlasnici individualnih parcela koji će najvjerovatnije biti udruženi u Udruženje korisnika voda.

Moguće je pretpostaviti da je odgovarajući nivo znanja i potrebnih vještina za projektiranje, izvođenje radova i izvođenje nadzora prisutan kod domaćih aktera te u tom smislu nije potrebno provoditi posebne mjere obrazovanja kadrova za implementaciju Plana upravljanja okolišem i društvom u fazi planiranja i izgradnje.

Sa druge strane, postojeći vlasnici zemljišta, budući korisnici sistema navodnjavanja, imaju osnovna znanja iz uzgoja određenih kultura, koriste tradicionalne agrarne metode a veći broj njih nije prethodno koristio sisteme navodnjavanja, te provodio mjere integralnog upravljanja štetočinama. Iako se pretpostavlja da će u prelaznom periodu korisnici sistema navodnjavanja imati tehničku podršku općine preko komunalnog preduzeća u upravljanju i održavanju glavnog sistema do hidranata, te tehničku pomoć stručnjaka iz poljoprivrede za korištenje sistema navodnjavanja u svrhu postizanja maksimalnih prinosa, očekuje se da će u dogledno vrijeme potpuno upravljanje preći u ruke Udruženja korisnika voda. Pretpostavlja se da će formirana Udruženja korisnika voda imati odgovornu osobu ili više njih za upravljanje i održavanje glavnog sistema do hidranata, a da će svaki korisnik biti zadužen za dio sistema od hidranta do vlastite parcele.

Stoga je fokus programa obuke potrebno usmjeriti na buduće upravljače i korisnike sistema navodnjavanja.

Kada je riječ o budućim upravljačima, njih je potrebno obučiti za održivo upravljanje sistemom navodnjavanja. Jezgra znanja o održivom upravljanju sistema navodnjavanja se nalazi među stručnjacima iz oblasti hidrotehnike i/ili mašinstva koji su specijalizirani za održavanje pumpnih sistema i cjevovoda zaposleni u visokoobrazovnim institucijama ili odgovarajućim institucijama i konsultantskim kućama.

Kada je riječ o budućim korisnicima sistema navodnjavanja, njih je potrebno obučiti za:

- izbor opreme za navodnjavanje,

- elemente doziranja vode,

- održivo korištenje sistema navodnjavanja kako bi se ostvarili maksimalni efekti,

- korištenje dobrih poljoprivrednih praksi između ostalih onih koje se odnose na korištenje metoda integralnog suzbijanja štetočina i prihranjivanje zemljišta prirodnim i mineralnim đubrivima.

U pogledu prve tri tačke u okviru Projekta biti će pripremljen Priručnik/Smjernice za rad i održavanje sistema, koji će pomoći klijentu, korisnicima i općinskom odjelu u njihovom budućem radu na upravljanju i održavanju sistema.

Preporučuje se održavanje jednog seminara na lokalitetu podprojekta za poljoprivredna dobra, općinske/kantonalne organe, predstavnike Udruženja korisnika voda, te ostalo zainteresirano lokalno stanovništvo na kojem bi se prezentirao Priručnik/Smjernice za rad i održavanje sistema.

Što se tiče preostale tačke 4 Korištenje dobrih poljoprivrednih praksi jezgra znanja o upravljanja zemljištem i primjeni fitofarmaceutskih sredstava se nalazi na poljoprivrednim fakultetima i njihovim institutima. Temeljem zakona relevantnih za poljoprivredu i primjenu fitofarmaceutskih sredstava poljoprivredni proizvođači moraju proći odgovarajuće programe obuke čiji kontinuitet trebaju da osiguraju fakulteti i njihovi instituti. Programom obuke je neophodno obuhvatiti sve članove Udruženja korisnika voda, kao i ostalo zainteresirano stanovništvo. Programom obuke bi trebalo obuhvatiti pitanja kao što su:

- najznačajniji problemi sa kojima se poljoprivrednici suočavaju na terenu;

- načini za prevazilaženje problema;

- koristi i utjecaji vezani za korištenje đubriva i pesticida,

- korištenje dobrih poljoprivrednih praksi između ostalih onih koje se odnose na korištenje metoda integralnog suzbijanja štetočina i prihranjivanje zemljišta prirodnim i mineralnim đubrivima.

## Nabavka opreme

Imajući u vidu predloženi monitoring utjecaja na okoliš, budući upravljač sistema će trebati nabaviti opremu za praćenje utjecaja te proći program obuke za njeno korištenje. Specifikacija opreme je data u narednoj tabeli.

Tabela 14. Potrebna oprema

| Vrsta | Količina | Jedinični troškovi |
| --- | --- | --- |
| Vodomjeri za mjerenje količina vode | 1 po individualnom korisniku | 200 KM |
| Anemometar za mjerenje brzine i pravca vjetra | minimalno 1 | 150 KM |
| Termometar za mjerenje temperature zraka | minimalno 1 | 10 KM |
| Kišomjer za mjerenje padavina | minimalno 1 | 50 KM |

# PRILOZI

PRILOG 1. DOBRE GRAĐEVINSKE PRAKSE

Prije nego započne građenje, Izvođač radova je dužan uraditi Plan upravljanja gradilištem, prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14 i 53/15).

U Plan upravljanja gradilištem Izvođač je dužan uključiti sljedeće:

- Mjere zaštite okoliša i monitoringa tokom gradnje sistema navodnjavanja definirane u Planu upravljanja okolišem

- Zahtjeve u pogledu dobrih građevinskih praksi izvođenja radova kao što slijedi:

Opći zahtjevi

Izvođači će biti dužni slijediti praksu dobre okolišne gradnje u svim građevinskim djelatnostima, te smanjiti na najmanju moguću mjeru štete nanesene vegetaciji, tlu, podzemnim vodama, površinskim vodama, krajoliku, kao i uznemiravanje naselja i lokalnih komunikacija.

Primjena zaštite okoliša i mjera za ublažavanje, kao i monitoring, provodit će se paralelno s građevinskim aktivnostima. Oni će početi u trenutku kada se radnici, oprema i/ili materijal smjeste na gradilište, a završit će s prestankom građevinskih radova, kada svi radnici, oprema i/ili materijal napuste gradilište i kada okoliš bude vraćen u prvobitno stanje.

Izvođač ima obvezu da imenuje koordinatora za zaštitu na radu i zaštitu okoliša koji će biti odgovoran za osiguranje usklađenosti sa zakonima i ciljevima zaštite okoliša, sigurnosti na radu i zaštite od požara.

Izvođač treba osigurati red, disciplinu i profesionalnu odgovornost svih zaposlenika na gradilištima. Rad i boravak moraju biti ograničeni isključivo na zonu građevinskih radova, a štetu na privatnom vlasništvu, zemljištu i usjevima treba izbjegavati. Treba osigurati redovne kontakte s predstavnicima lokalnih stanovnika (mjesnih zajednica) sa svrhom razmjene informacija ili radi pronalaženja rješenja za eventualne sporove (nastale povredom prava vlasništva, oštećenjima prilikom građevinskih radova, itd.).

Snabdijevanje i prevoz materijala

Prilikom kupovine materijala za izgradnju sistema navodnjavanja i rekonstrukciju rezervoara, Izvođač će odabrati proizvođača/dobavljača koji radi u skladu s važećom okolišnom dozvolom, ukoliko mu je ista potrebna u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša FBiH, ili drugim okolišnim standardima koji su priznati u BiH i/ili EU.

U cilju sprječavanja emisije prašine, Izvođač je dužan prevoziti asfalt, šljunak, kamen, zemlju i drugi materijal u kamionima prekrivenim ceradom. Prevoz kamena i šljunka vrši se u vlažnom stanju. Brzina vozila ne smije prelaziti 30 km/h. Izvođač će izbjegavati nepotrebne vožnje.

Organizacija gradilišta

Izgradnja bi trebala početi (ako je moguće) u doba godine kada se mogu koristiti prednosti suhog tla, tj. kada je zbijanje i degradacija kroz korištenje na minimalnoj razini.

Koristit će se odgovarajuće mašine i/ili zaštitne ploče koje bi mogle spriječiti zbijanja tokom uklanjanja zemljišta, npr. korištenjem tračnica ili pneumatika niskog tlaka na mjestima koja ukazuju na mogućnost zbijanja. Koristit će se odgovarajući postupci za odvojeno uklanjanje, rukovanje, skladištenje i zamjenu humusa i podzemlje.

Izvođač će uspostaviti privremeno odlagalište za građevinski materijal, prostor za ispiranje pumpi za beton i miješalica, te prostor za pranje auto-guma s odgovarajućim sredstvom za čišćenje. Privremena odlagališta za iskopni materijalom (zemlja) bit će smanjen na maksimalno 2m visine, kako bi se spriječilo zbijanje uzrokovano težinom zemlje, a vrijeme čuvanja će se smanjiti na minimum.

Izvođač će osigurati da je sva građevinska oprema licencirana i odobrena u skladu s lokalnim propisima, i ako je moguće, certificirana u skladu sa standardima EU.

Izvođač radova dužan je koristiti moderne mašine i vozila koji zadovoljavaju okolišne standarde u pogledu emisije štetnih gasova (potpuno izgaranje). Također će koristiti filtere za smanjenje emisije čestica čađi, i gorivo sa povoljnom hemijskom strukturom (nizak sadržaj sumpora) i učinkovito/sigurno pretakanje.

Izvođač radova dužan je koristiti moderne mašine i vozila koji predstavljaju izvore buke (motor, ispušni sistem). Ovo uglavnom podrazumijeva nabavku novih mašina ili provođenje mjera za ugradnju dodatne zvučne izolacije, kao i njeno konstantno održavanje. Osim toga, preporučuje se da mašine jedino trebaju raditi u razdoblju 07-17 sati na svim dionicama trase čija udaljenost od najbliže stambene kuće iznosi manje od 60m.

Izvođač radova dužan je koristiti biorazgradiva maziva i ulja za mjenjače. Održavanje, punjenje i čišćenje mašina mora biti obavljeno izvan gradilišta i izvan područja s površinskom vodom.

Izvođač će odrediti i slijediti kontrolne mjere za prašinu koja nastaje tokom rukovanja s opremom i/ili prilikom radova na obnovi. Izvođač mora dostaviti plan u kojem su predloženi putevi za prevoz materijala, a također treba dati izjave o predloženoj metodi za kontrolu prašine na mjestima gdje se ne može izbjeći prevoz kroz naselja.

Izraditi projekt organizacije gradilišta sa odgovarajućim rješenjima za odvodnju i tretman sanitarnih otpadnih voda, kao i oborinske vode iz zone gradilišta. Odvoditi korištenu vodu sa gradilišta sa odgovarajućim kanalizacionim sistemima, po potrebi sakupljati u vodonepropusnim spremnicima i tretirati na propisani način (bilo na licu mjesta, ili na udaljenoj lokaciji), a prije ispuštanja u recipijent ili sistem gradske kanalizacije.

Izvođač će osigurati da se parkirna mjesta mašina i vozila te smještajni kontejneri radnika ne nalaze unutar šumskih područja, da ne utječu na vodotoke i ne utječu na ugroženu floru i faunu.

Izvođač će osigurati zaštitu područja koja su osjetljiva na eroziju s agentima stabilizacije (privremene brane, ograde, jame) i presađivanje nakon završetka građevinskih radova.

Izvođenje građevinskih radova

Kako se ne bi ugrozila stabilnost tla, na nestabilnim ili uvjetno stabilnim terenima, građevinski radovi će se obavljati u kraćim intervalima.

Tokom izvođenja zemljanih radova, humusni sloj će se odlagati na hrpe koje neće biti više od 2m i bit će zaštićen od zagađenja kako bi zadržao svoju plodnost.

U cilju smanjenja negativnih utjecaja na rijeku i riječne obale na minimum, aktivnosti na izgradnji koje se vrše na ili u blizini površinskih vodnih tijela, trebaju se provoditi u vrijeme sezone malih voda, koja je najčešće u razdoblju od jula do septembra. Preporučuje se da se ovo uzme u obzir prilikom pripreme rasporeda aktivnosti.

Sva rukovanja sa naftom i njenim derivatima u procesu izgradnje i nabavke mašina, obavljaju se uz najveće mjere zaštite radi izbjegavanja prolijevanja. Sva ambalaža za naftu i ostale naftne derivate mora biti sakupljena i odnesena na kontrolirano odlagalište Izvođača, odakle će biti odvezeni od strane ovlaštenog komunalnog poduzeća. U slučaju nesreća, izlijevanja goriva ili maziva u okoliš, potrebne su hitne intervencije u skladu s postupcima za ispuštanje goriva i maziva.

Mašine i vozila se neće prati u zoni radova.

Otpadne vode iz WC-a radnika neće biti ispuštene u zemlju niti u vodotoke.

Otpadom će se upravljati u skladu sa Planom upravljanja otpadom (detalji su dati u nastavku).

Odlaganje iskopanog materijala i bilo kakvog drugog čvrstog otpada u vodotoke bit će zabranjeno.

Vožnja mašina u rijekama, potocima, ili na njihovim obalama ne bi trebala biti dozvoljena, osim u situacijama kada se to ne može izbjeći zbog izgradnje neke posebne strukture.

Dna korita rijeka će biti zaštićena i ne smiju biti potpuno blokirana tokom kopanja u cilju zaštite postojećih vodnih koridora za neometanu komunikaciju između živih vrsta koje žive na dnu i onih koji slobodno plivaju. Restauraciju postojećih obala treba osigurati kroz sadnju odgovarajuće vegetacije na oštećenim terenima.

Izvođač će provesti odgovarajuće mjere kontrole prometa, u skladu sa zakonom, za vrijeme trajanja ugovora, i takve mjere moraju najprije biti odobrene od strane Nadzornog inženjera. Mjere za upravljanja sigurnosti u prometu će uključivati privremenu rasvjetu i odgovarajuću signalizaciju tokom kopanja i radova na rehabilitaciji.

Izvođač treba imenovati stalno osoblje koji će biti angažirano na pitanjima sigurnosti u prometu, te će biti odgovorno za provedbu mjera sigurnosti prometa i provedbu prometnih mjera koje su propisane državnim zakonima, a koje će uključivati: (i) pregled stanja i položaja opreme za kontrolu prometa u upotrebi, (ii) pregled nacrta - dio koji se odnosi na opremu za kontrolu prometa koja je potrebna za osiguranje sigurnog i učinkovitog protoka prometa, (iii) ispravka svih prometnih nedostatka gdje je to primjenjivo, (iv) kontrola radnih zona, rukovanje opremom i skladištenje, rukovanje materijalom i skladištenje vezano uz sigurnost u prometu.

Izvođač ne smije ostaviti iskopane rovove bez nadzora, te mora ograditi i označiti sve otvorene rovove kako bi se spriječile eventualne nesreće.

Organizacija gradilišta nakon završetka radova

Izvođač također mora ukloniti sve posebne objekte i mjesta koja se koriste kao podrška izgradnji uključujući privremene zgrade i njihove temelje, privremene instalacije (elektro, vodne i kanalizacijske instalacije) i opremu (bazen za sedimentaciju), vraćanje privremenih cesta u prvobitno stanje (posebno u šumskom području i na privatnoj imovini), i radnih površina, uklanjanje ograde, znakova i obavijesti.

Izvođač će ukloniti sav građevinski otpad.

Sva građevinska područja i ostala područja koja su bila pod utjecajem tokom izgradnje, vratit će se u prvobitno stanje, ovisno o budućem korištenju zemljišta.

Aktivnosti na vraćanju u prvobitno stanje će započeti odmah nakon zakopavanja cijevi.

Građevinsko područje se mora zasaditi vrstama sačuvanim u tresetu i dopunjeno odgovarajućim materijalom, ako je potrebno.

Poljoprivredne površine moraju se vratiti u stanje koje je prikladno za zemljoposjednika kako bi mogli ponovno saditi vlastite zasade.

PRILOG 2. PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

1. UVOD

Upravljanje otpadom je provođenje propisanih mjera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, ponovnog iskorištenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima. U skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“, broj 33/03, Član 3. i 19.), operator postrojenja za koje je potrebna okolinska dozvola izrađuje Plan o upravljanju otpadom. I ako ovaj infrastrukturni projekat ne zahtijeva ishodovanje okolinske dozvole, zbog mogućnosti nastanka otpada i značajnih utjecaja na okoliš u fazama izgradnje i korištenja, kreiran je ovaj Plan. S druge strane,  Izvođač građevinskih radova je dužan uraditi Plan upravljanja gradilištem, prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14 i 53/15). Ovaj plan treba da uključi i postupanje sa otpadom u fazi građenja. Shodno prethodnom iskustvu i praksi izrade okolišne dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije sistema navodnjavanja, konsultant je pripremio zasebno Plan upravljanja otpadom za faze izgradnje i korištenja sistema.

Prema odredbama novog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom (Član 19), Plan za upravljanje otpadom se obavezno ažurira svakih pet godina ili poslije neke promjene u radu. Također, u skladu sa Članom 20. operator postrojenja, kao proizvođač otpada, mora odrediti lice odgovorno za poslove upravljanja otpadom. Prilikom izrade ovoga Plana uzete su u obzir odredbe Pravilnika o kategorijama otpada s listama („Službene novine FBiH“, broj 9/05) i odredbe Člana 2. Pravilnika o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada („Službene novine FBiH“, broj 9/05).

U cilju potpunog razumijevanja ovog Plana, u nastavku se daju pojašnjenja osnovnih pojmova koja se koriste, a proizlaze iz Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“, broj 33/03):

- "otpad" je svaka tvar ili predmet koje posjednik odbacuje ili namjerava ili mora odbaciti, prema jednoj od kategorija navedenih u listi otpada, koja je sačinjena u Pravilniku o kategorijama otpada s listama („Službene novine FBiH“, br. 09/05)

- "komunalni otpad" - je otpad iz domaćinstva i ostali otpad, koji je po svojoj prirodi ili sastavu sličan otpadu iz domaćinstva

- "opasni otpad" - je svaki otpad koji je određen posebnim propisom i koji ima jednu ili više osobina koje uzrokuju opasnost po ljudsko zdravlje i okoliš po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji, kao i otpad koji se spominje u popisu kao opasni otpad i koji se regulira provedbenim propisom;

- "neopasni otpad" - je otpad koji nije definiran kao "opasni otpad";

- "inertni otpad" - je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, hemijskim ili biološkim transformacijama. On se ne rastvara, ne gori, niti reaguje fizički ili hemijski, ne razgrađuje se niti nepovoljno utječe na druge tvari s kojima dolazi u kontakt na način koji bi mogao dovesti do onečišćenja okoliša ili štete po ljudsko zdravlje. Njegova ukupna topljivost u vodi i sadržaj polutanata i ekotoksičnost njegove procjedne vode su beznačajni i, posebice, ne ugrožava kvalitetu bilo kakvih površinskih ili podzemnih voda;

- "imalac" označava proizvođača otpada ili pravnu ili fizičku osobu koja ga ima u posjedu;

- "proizvođač" označava onoga čije aktivnosti proizvode otpad (izvorni proizvođač) i/ili onoga koji obavlja pred-obradu, miješanje ili druge aktivnosti koje rezultiraju promjenom prirode ili sastava tog otpada;

- "odlagač''- je bilo koja osoba koja isporučuje otpad ili odlaže takav otpad;

- "operater" znači fizička ili pravna osoba koja je ovlaštena za upravljanje otpadom;

- "upravljanje otpadom" – označava sistem djelatnosti i radnji vezanih za otpad, uključujući prevenciju nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovih opasnih karakteristika, tretman otpada, planiranje i kontrolne aktivnosti i procese upravljanja otpadom, transport otpada, uspostavu, rad, zatvaranje i održavanje uređaja za tretman otpada nakon zatvaranja, monitoring, savjetovanje i obuka koji se odnose na poslovne prakse i aktivnosti upravljanja otpadom.

2. UPRAVLJANJE OTPADOM U FAZI IZGRADNJE

2.1 Klasifikacija otpada koji se javlja u fazi izgradnje i uklanjanja objekta

U nastavku se određuje klasifikacijski spisak svih vrsta otpada koje mogu nastati u toku pripreme, uređenja i zatvaranja gradilišta u toku građenja i u fazi zatvaranja objekta. Za svaku kategoriju daju se smjernice za postupanje odnosno, načine sakupljanja, prijevoza, prerade i odstranjivanja otpada.

Klasifikacija otpada koji se javlja u toku izgradnje

| Br. | Grupa | Šifra otpada |
| --- | --- | --- |
| NEOPASNI OTPAD |  |  |
| 1 | KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE |  |
| 1.1 | Miješani komunalni otpad | 20 03 01 |
| 1.2 | Papir i karton | 20 01 01 |
| 1.3 | Plastika | 20 01 39 |
| 1.4 | Drveni otpad | 20 01 38 |
| 2. | OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU |  |
| 2.1. | Stare/istrošene gume | 16 01 03 |
| 3. | OTPAD OD MEHANIČKOG OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE |  |
| 3.1. | Strugotine i opiljci koji sadrže željezo | 12 01 01 |
| 3.2. | Strugotine i opiljci od obojenih metala | 12 01 03 |
| 4. | GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKTA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU SA ONEČIŠĆENIH/KONTAMINIRANIH LOKACIJA) |  |
| 4.1. | Beton | 17 01 01 |
| 4.2. | Opeka | 17 02 02 |
| 4.3. | Crjepovi, pločice / keramika | 17 01 03 |
| 4.4. | Mješavina betona, opeke i keramičkih pločica koje ne sadrže opasne tvari | 17 01 07 |
| 4.5. | Drvo, staklo i plastika | 17 02 01, 02 i 03 |
| 4.6. | Željezo i čelik | 17 04 05 |
| 4.7. | Zemlja i kamenje, i iskopana zemlja radom bagera | 17 05 04 i 06 |
| 4.8. | Instalacioni materijal (stiropor) | 17 06 04 |
| 4.9. | Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji i nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 17 09 04 |
| 5. | OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA; ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE |  |
| 5.1 | Otpadna biljna tkiva | 02 01 03 |
| OPASNI OTPAD * |  |  |
| 1. | OTPADNA ULJA, BITUMENI, SUPSTANCE KOJE SADRŽE ULJA |  |
| 1.1 | Mješavine bitumena koje sadrže katran | 17 03 01* |
| 1.2 | Biorazgradiva hidraulična ulja | 13 01 12* |
| 1.3 | Mašinska ulja | 13 02 06* i 07* |
| 1.4 | Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili su kontaminirane s štetnim tvarima | 15 01 10* |
| 1.5 | Olovne baterije | 16 06 01* |
| 1.6 | Iskorišteni apsorbenti (upijajuće materije u slučaju izlijevanja ulja i masti, krpe, zaštitna odjeća) | 15 02 02* |
| 1.7 | Anorganska sredstva za zaštitu drva | 03 02 04* |
| 1.8 | Otpad nastao iz primjene i uklanjanja boja i lakova | 08 01 11*, 13*, 15*, 17*, 19* i 21* |
| 1.9 | Mješavina ulja i masti iz uljnih/vodnih separatora | 19 08 10* |
| 1.10 | Sintetička ulja za prijenos toplote | 13 03 09* |

2.2. Plan upravljanja otpadom u fazi izgradnje i uklanjanja objekta

Metode prikupljanja, skladištenja i rukovanja sa otpadom

Cilj selektivnog prikupljanja, skladištenja i rukovanja sa otpadom je spriječiti ugrožavanje čovjekova zdravlja i okoliša, a posebno ispuštanje štetnih materija u vode i tlo.

Skupljanje i skladištenje otpada će biti organizirano na prostoru gradilišta, a temelji se na osnovnim načelima upravljanja otpadom:

- Načelu odvojenog prikupljanja

- Prevencije

- Reciklaže

Otpad nastao na području gradilišta će se skupljati selektivno, odnosno u odvojenim posudama u skladu sa klasifikacijom otpada. Zabranjeno je spaljivanje otpada na licu mjesta ili na otvorenom.

Osnovni princip je odvajanje opasnog od neopasnog otpada, odvajanje građevinskog od ostalih kategorija, odvajanje otpadnih biljnih tkiva/biomase (drveće, šiblje, panjevi, grmlje i sl.), te posebno odvajanje otpada koji se može reciklirati odnosno dati na ponovno korištenje trećim licima.

Opasni otpad i njihova ambalaža moraju biti označeni u skladu sa propisima koji uređuju označavanje opasnih stvari. Opasni otpad treba odvojeno skupljati i sortirati po kategorijama koje su definirane u gornjoj tabeli.

Otpadna ulja treba skupljati i čuvati odvojeno. Zabranjeno je izlijevanje otpadnih ulja u površinske i podzemne rijeke, kanalizaciju ili na tla, što važi i za tvari u kojima su mineralna ili sintetička ulja.

Skladištenje ili čuvanje razdvojenog otpada se izvodi na za to posebno određenim mjestima u odgovarajuće kontejnere:

- Kontejner za opasni otpad- miješani opasni otpad (15 01 10*, 16 06 01*, 15 02 02*, 08 01 11*, 13*, 15*, 17*, 19* i 21*, 03 02 04*)

- Kontejner za neopasni otpad- miješani komunalni otpad (20 03 01)

- Kontejner za neopasni otpad- miješani ambalažni otpad koji se može reciklirati (20 01 01 , 38 i 39)

- Kontejner za neopasni otpad – miješani metalni otpad koji se može reciklirati (12 01 i 03 i 17 04 05)

ontejneri moraju biti proizvedeni za navedene namjerne, iz kojih materijali ne smiju curiti. Svaki kontejner mora biti odgovarajuće označen.

Skupljena otpadna ulja (13 02 06* i 07*) će se skladištiti u burad ili druge odgovarajuće posude, tako da ne može doći do istjecanja. Servisiranje vozila se smije odvijati isključivo na servisnom platou koji je udaljen od vodotoka i osjetljivih područja, gdje će se pozicionirati i burad za čuvanje otpadnih ulja.

Za zbrinjavanje kategorija građevinskog otpada, Izvođač treba predvidjeti privremene i trajne lokacije za deponiranje duž trase, u zoni građenja i na posebnoj lokaciji.

Biorazgradivi otpad, odnosno otpadna biljna tkiva i materijal koji se prikupi tokom pripreme gradilišta, će se selektirati, te ponuditi građanima iz okruženja na korištenje što se može iskoristiti. Dio koji se ne preuzme biće zbrinut putem ovlaštenog operatera za ovu vrstu otpada.

Privremene deponije potrebne su za deponiranje humusa, iskopanih materijala, kao i za manje količine tamponskog materijala i kamenih frakcija. Izvođač je dužan identificirati lokacije za stalno i privremeno deponiranje te ishodovati sve potrebne saglasnosti.

Odvoz otpada

Proizvođač otpada će sav selektivno prikupljeni otpad predati operatoru, odnosno ovlaštenim poduzećima za prikupljanje, transport i preradu otpada u skladu sa Zakonom o otpadu („Službene novine FBiH“, br. 33/03).

U postupku traženje najbolje ponude za odvoz (opasnog) otpada proizvođač će od ponuđača zatražiti dokaz o registraciji za obavljanje poslova upravljanja otpadom u skladu sa odgovarajućim propisima.

Izvođač će potpisati ugovor sa odabranom firmom.

Vođenje evidencije

Proizvođač otpada će voditi evidenciju o vrsti i količinama otpada koji proizvede. Evidencija podrazumijeva sljedeće podatke:

- podaci o proizvedenom otpadu i uzrocima njihova nastanka,

- skladištenje otpada,

- uklanjanje otpada.

Proizvođač će za svaku pošiljku otpada pripremiti evidencijski list u dva primjerka, čiji jedan primjerak predaje Operatoru a jedan čuva u vlastitoj arhivi.

Evidencijske liste predanog otpada treba čuvati u stalnom uredu Izvođača a kopiju na privremenim lokacijama radi inspekcije.

Odgovornost

Izvođač je dužan imenovati inžinjera koji će biti odgovoran za poslove nadzora nad upravljanjem otpada na gradilištu.

3. UPRAVLJANJE OTPADOM U FAZI KORIŠTENJA

3.1. Klasifikacija otpada koji se javlja u fazi korištenja

U fazi korištenja otpad se javlja kod održavanja pumpne stanice i eventualno rezervoara te u slučaju potrebe za zamjenom cijevi radi kvarova, pucanja ili sličnog.  Također u fazi korištenja imamo otpad od poljoprivrednih aktivnosti

Pumpne stanice su predviđene kao automatske bez posade, tako da je jedini otpad koji se može javiti je otpad nastao od održavanja elektroenergetske opreme i pumpi za vodu.

U nastavku se prezentiraju vrste otpada koji nastaje na pojedinim lokacijama u toku korištenja planiranog sistema navodnjavanja.

Klasifikacija otpada koji se javlja u toku korištenja sistema navodnjavanja

| Br. | Grupa | Šifra otpada |
| --- | --- | --- |
| NEOPASNI OTPAD |  |  |
| 1 | KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE |  |
| 1.1 | Miješani komunalni otpad | 20 03 01 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKTA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU SA ONEČIŠĆENIH/KONTAMINIRANIH LOKACIJA) |  |
| 2.1 | Plastika | 17 02 03 |
| 2.2 | Zemlja i kamenje, i iskopana zemlja radom bagera | 17 05 04 i 06 |
| 3 | OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA; ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE |  |
| 3.1. | Talozi od ispiranja i čišćenja | 02 01 01 |
| 3.2. | Otpadna biljna tkiva | 02 01 03 |
| 3.3. | Otpadna plastika (uključujući ambalažu) | 02 01 04 |
| 3.4. | Otpad od hemikalija koje se koriste u poljoprivredi a koji nije naveden pod 02 01 08 | 02 01 09 |
| 3.5. | Otpadni metal | 02 01 10 |
| 3.6. | Otpad koji nije specificiran na drugi način | 02 01 99 |
| OPASNI OTPAD * |  |  |
| 1 | OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA |  |
| 1.1 | Sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje Biorazgradiva ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje | 13 02 06* i 07* |
| 2. | OTPADNA AMBALAŽA, APSORBENSI, MATERIJALI ZA UPIJANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN |  |
| 2.1. | Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili su kontaminirane s štetnim tvarima | 15 01 10* |
| 2.2. | Iskorišteni apsorbenti (upijajuće materije u slučaju izlijevanja ulja i masti, krpe, zaštitna odjeća) | 15 02 02* |
| 3. | OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA; ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE |  |
| 3.1. | Otpad od hemikalija koje se koriste u poljoprivredi a koji sadrži opasne materije | 02 01 08* |

3.2 Upravljanje otpadom u fazi korištenja

Skupljanje i skladištenje otpada će se i u ovom slučaju temeljit će na načelima prevencije i odvojenog prikupljanja. Zabranjeno je spaljivanje otpada na licu mjesta ili na otvorenom. Upravljanje otpadom prezentira se kao što slijedi:

Metode prikupljanja, skladištenja i rukovanja otpadom

Proizvođač otpada, tj. individualni korisnici udruženi u Udruženje korisnika voda, će voditi brigu da se gospodarenje otpadom odvija po načelu dobre radne prakse i u skladu sa zakonskim propisima. Ograničenje može postaviti trenutni  način upravljanja otpadom u predmetnoj općini koji ne favorizira odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Prilikom redovnog održavanja elektroenergetske opreme i pumpi za vodu u pumpnim stanicama nastaje otpad u vidu zamašćenih i zauljenih krpa, otpadnih ulja i drugo, označen kao 15 02 02*. Ovaj otpad treba prikupiti, selektirati i privremeno odložiti na lokaciji planiranih objekata za vrijeme trajanja održavanja. Za čuvanje skupljenih otpadnih ulja (13 02 06* i 07*), koja spadaju u opasni otpad, nabavit će se burad ili druge odgovarajuće posude, propisno označene, tako da ne može doći do zagađenja okoliša. Ovako prikupljen otpad plasirati preduzećima koja se bave zbrinjavanjem ove vrste otpada sa kojim Udruženje korisnika voda treba sklopiti ugovor prije početka rada. U slučaju mjestimične pojave curenja ulja i masti, iste treba odstraniti krpom, a zauljene krpe privremeno odložiti u metalnu burad. Mast koja se mjestimično odstranjuje sa opreme, zbog pojave mehaničkih čestica ili zbog zamjene, treba odstraniti na isti način.

U procesu poljoprivredne proizvodnje uglavnom nastaje organski otpad u otpadnih biljnih tkiva (02 01 03) koji je potrebno prikupiti posebno i podvrgnuti procesu kompostiranja. Kompostiranje treba provesti zajednički u organizaciji Udruženja korisnika voda. Potrebno je iznaći odgovarajuću lokaciju za kompostiranje ovog otpada u saradnji sa općinom.

Kod zaštite bilja koriste se hemikalije čija ambalaža se smatra opasnim otpadom (02 01 08*). Takvu ambalažu treba selektirati i prikupiti odvojeno u posebno označene vreće u organizaciji Udruženja korisnika voda. Ovako prikupljen otpad predati preduzeću koje se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada i sa kojim Udruženje treba sklopiti ugovor prije puštanja sistema u funkciju.

Na lokaciji koja se navodnjava može nastati komunalni otpad označen 20 03 01,17 02 03, 02 01 04, 02 01 10 i 02 01 99 koji generiraju individualni proizvođači posebno u vrijeme sjetve i žetve. U slučaju da u općinama nije uspostavljen sistem odvojenog prikupljanja otpada od strane općinskih struktura, takav otpad će se prikupiti privremeno odložiti u plastične kante ili kontejnere koje općinsko komunalno preduzeće ima postavljeno u regionu. U ovu kategoriju spada i neopasni otpad od hemikalija koje se koriste u poljoprivredi (02 01 09). Ukoliko nije prisutan servis prikupljanja otpada, svaki proizvođač je dužan sam organizirati prikupljanje i odvoz do najbliže kante/kontejnera za odlaganje koje je postavilo općinsko komunalno preduzeće. Po uspostavljanju organiziranog odvojenog prikupljanja otpada od strane općinskih struktura, reciklažni otpad (plastika, papir, staklo i željezo) će se odvajati i odlagati u posebne kontejnere predviđene za tu namjenu.

Prilikom izvođenja radova kod zamjene cijevi u slučaju kvarova, pucanja cijevi ili sličnog zemljani sloj (17 05 04 i 06) posebno deponirati i nakon postavljanja cijevi vratiti. Eventualni višak materijala nakon sanacije potrebno je deponirati na unaprijed predviđenim lokacijama, do odvoza na deponiju.

Odvoz otpada

Za odvoz i zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada potrebno je sklopiti ugovore sa preduzećima koje imaju ishođene sve potrebne dozvole za gospodarenje otpadom.

Proizvođač otpada će sav (selektivno) prikupljeni otpad predati operatoru, odnosno ovlaštenim poduzećima za prikupljanje, transport i preradu otpada u skladu sa Uredbom o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada („Službene novine FBiH“, br. 38/06). Operator preuzima obvezu transporta do konačne prerade otpada, odnosno konačnog zbrinjavanja.

Konačno zbrinjavanju komunalnog otpada će se vršiti redovno na općinskoj/regionalnoj deponiji kamionima općinskog javnog komunalnog poduzeća prema ugovoru koji treba sklopiti sa njima.

Opasni otpad će se predavati ovlaštenim operaterima za opasni otpad. U toku transporta mora biti označen i pakiran u skladu sa posebnim propisom. Prijevoz opasnog otpada mora biti usklađen sa općim zahtjevima za prijevoz opasnih roba. Transport opasnog otpada bit će praćen odgovarajućom dokumentacijom utvrđenom u skladu sa Uredbom o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada („Službene novine FBiH“, br.  38/06).

Proizvođač ili vlasnik otpada koji transportuje opasni otpad do operatera unutar Federacije Bosne i Hercegovine mora osigurati da otpad bude praćen ispunjenim formularom (u daljnjem tekstu: transportna dokumentacija), a može se nabaviti u nadležnom kantonalnom ministarstvu za zaštitu okoliša. Primjer transportne dokumentacije dat je u Prilogu 1 ovog Plana.

Transportnu dokumentaciju potpisuju prevoznik otpada i primalac otpada. U slučaju da isti prevoznik više puta prevozi slične vrste otpada za transport može obezbijediti jednu transportnu dokumentaciju koja važi za određeni period a najduže do 12 mjeseci. Kopija transportne dokumentacije čuva se u arhivi prevoznika i primaoca otpada u periodu od dvije godine od dana transporta otpada.

U periodu iz prethodnog stava prevoznik je dužan dostaviti transportnu dokumentaciju u roku od sedam dana od dana prijema pismenog zahtjeva kantonalnog ministra nadležnog za okoliš.

Vođenje evidencije

Osoba zadužena ispred Udruženja korisnika voda, će voditi evidenciju o nastajanju svih vrsta otpada na lokaciji. Potrebno je voditi zapise o vrsti i količinama otpada.

Proizvođač će za svaku pošiljku otpada pripremiti evidencijski list u dva primjerka, čiji jedan primjerak predaje Operatoru a jedan čuva u vlastitoj arhivi.

Na osnovu pohranjenih dokumenata se lako utvrđuje tačna količina predanog opasnog i neopasnih otpada.

Odgovornost

Odgovornost u pogledu upravljanja otpadom je sljedeća:

- Udruženje korisnika voda će imenovati osobu koja će između ostalog biti odgovoran za organizaciju skupljanja i privremenog skladištenja opasnog otpada i otpada koji će biti podvrgnut kompostiranju.

PRILOG 3. PRAVNI OKVIR

1. POSTUPAK PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Nadležnost za postupak procjene utjecaja na okoliš (PUO) u FBiH podijeljena je između Federalnog ministarstva i kantonalnih ministarstava nadležnih za okoliš. Postupak izdavanja okolišnih dozvola u FBiH propisan je:

- Zakonom o zaštiti okoliša,

- Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu .

Pravilnikom FBiH su predviđeni:

- Pogoni i postrojenja ili značajne promjene na postojećim pogonima i postrojenjima za koje je FMOiT obavezan da provede proceduru procjene utjecaja na okoli (PUO) u postupku izdavanja okolinske dozvole;

- Pogoni i postrojenja ili značajne promjene na postojećim pogonima i postrojenjima za koje FMOiT odlučuje da li je potrebno provesti PUO, u postupku izdavanja okolinske dozvole;

- Pogoni i postrojenja PUO nije obavezna i koji se mogu izgraditi i biti pušteni u pogon samo ako imaju okolinsku dozvolu koju izdaje FMOiT.

Za pogone i postrojenja koji podliježu PUO, postupak procjene započinje podnošenjem studije o procjeni utjecaja na okoliš (studija o PUO) FMOIT-u u jednoj printanoj i jednoj elektronskoj kopiju. Studiju PUO pripremaju pravne osobe ovlaštene od FMOiT-a. Kontekst Studije utjecaja na okoliš propisan je Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu. Prema članu 12. ovog Pravilnika, Studija utjecaja na okoliš mora sadržavati minimalno sljedeće:

- Opis predloženog projekta,

- Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom,

- Opis značajnih utjecaja na okoliš,

- Opis mjere ublažavanja negativnih utjecaja,

- Nacrt osnovnih alternativa,

- Netehnički rezime,

- Naznaka poteškoća.

Studija utjecaja na okoliš također sadrži poseban dio koji se odnosi na mogući utjecaj projekta na okoliš drugog entiteta ili Distrikta Brčko BiH.

FMOiT je javno objavljuje elektronsku verziju Studije utjecaja na okoliš putem svoje web stranice, informira i poziva sve zainteresirane strane i širu javnost na javne konsultacije i imenuje stručnu komisiju za ocjenu Studije utjecaja na okoliš. U roku od 30 dana nakon završetka postupka javnih konsultacija, stručna komisija mora izvršiti ocjenu. Nakon završetka postupka ocjene PUO, FMOiT donosi Odluku o odobrenju ili odbijanju PUO studije u roku od 60 dana. U slučaju odobrenja, FMOiT donosi Odluku o dodjeli okolinske dozvole. U slučaju odbijanja postupak se prekida. Novi postupak s novom studijom PUO može započeti u roku od 6 mjeseci nakon Odluke o odbijanju studije PUO.

Za pogone i postrojenja za koje FMOIT utvrđuje treba li im PUO, postupak započinje izradom i podnošenjem zahtjeva za prethodnu procjenu.

Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja sadrži:

- opis projekta, uključujući podatke o njegovoj namjeni i veličini,

- izvod iz prostorno-planske dokumentacije,

- informacije o vrsti i količini materijala koji se koriste, te vrsti i nivou emisija,

- opis mogućih učinaka projekta na okoliš tokom njegove izgradnje, tokom rada ili eksploatacije i tokom faze stavljanja van pogona,

- opis osnovnih i pomoćnih sirovina i drugih izvora energije,

- opis okoliša na području zahvaćenom projektom,

- kratki pregled alternativnih rješenja s obzirom na utjecaje na okoliš,

- informacije o mogućim poteškoćama s kojima se podnositelj zahtjeva susreo u postupku prikupljanja podataka, i

- netehnički rezime.

U postupku razmatranja i odlučivanja o zahtjevu za prethodnu procjenu utjecaja, FMOiT je dužan dostaviti kopiju zahtjeva i omogućiti besplatan pristup nadležnom upravnom tijelu u kantonu i jedinici lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi, upravnim tijelima i organizacijama odgovornim za zaštitu komponenata okoliša, odgovornim za zaštitu kulturne, historijske i prirodne baštine, odgovorne za zaštitu zdravlja kao i drugim zainteresiranim stranama radi dobivanja njihovog mišljenja.

Ako se radi o projektu sa značajnim utjecajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko distrikta ili druge države, zahtjev se također prosljeđuje tijelu nadležnom za zaštitu okoliša drugog entiteta i Brčko distriktu.

Ako se radi o projektu sa značajnim utjecajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko distrikta ili druge države, zahtjev se također prosljeđuje tijelu nadležnom za zaštitu okoliša drugog entiteta i Brčko distriktu.

U slučaju da se projektno područje nalazi u zoni pod bilo kojom vrstom režima zaštite kako je regulirano Zakonom o vodama (vodozaštitna zona) ili Zakonom o zaštiti prirode, tada je procjena obavezna kako bi se provjerila usklađenost predloženih aktivnosti sa režimima zaštite i potencijalni utjecaji.

Unutar gore opisanog postupka FMOiT na temelju Prethodne procjene utjecaja na okoliš utvrđuje da li je potrebna daljnja procjena utjecaja ili je procjena utjecaja na okoliš obavezna, te utvrđuje obavezu izrade Studije o procjeni utjecaja na okoliš, opseg i sadržaj Studije.

Ako se utvrdi da nema potrebe za studijom o PUO, FMOiT donosi Odluku o dodjeli okolinske dozvole. U protivnom, donosi Zaključak o potrebi izrade PUO studije.

Za pogone i postrojenja za koje nije potrebna PUO a za koje FMOIT izdaje okolišnu dozvolu, postupak izdavanja okolišne dozvole započinje podnošenjem FMOIT-u zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole, a FMOIT je obavezan izdati dozvolu ili odbaciti zahtjev za okolinskom dozvolom u roku od 60 dana.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole, pored općih podataka o podnosiocu, lokaciji pogona i postrojenja i uvjerenja nadležne porezne uprave, treba sadržavati sljedeće:

- opis   pogona   i   postrojenja   (plan,   opis   pogona   i postrojenja, tehnički opis rada, kapacitet postrojenja itd.);

- opis osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih materija i energije  koja  se  koristi  ili  koju  proizvodi  pogon  i postrojenje;

- opis stanja lokacije pogona i postrojenja;

- opis  izvora  emisija,  priroda  i  količine  emisija  iz pogona  i  postrojenja  u  okoliš  (zrak,  voda,  tlo)  tj. izvještaj o nultom stanju, kao i identifikacije znatnih utjecaja na okoliš;

- opis predloženih mjera, tehnologija  i  drugih  tehnika za sprječavanje ili ukoliko to nije moguće, smanjenje emisija iz postrojenja;

- opis mjera za sprječavanje produkcije otpada kao i za povrat  korisnog  materijala  iz  otpada  koji  producira postrojenje;

- opis  ostalih  mjera  radi  usklađivanja   sa  osnovnim obavezama operatera, posebno mjera nakon zatvaranja ili rušenja postrojenja;

- opis  planiranih  mjera  za  smanjenje  emisija  i  opis planiranog monitoringa;

- izvod iz planskog akta

- pravomoćni vodni akt;

- netehnički rezime

- idejni projekat;

- plan upravljanja otpadom;

- Izvještaj o stanju sigurnosti i/ili Plan za sprječavanje nesreća većih razmjera, ukoliko se radi o pogonu ili postrojenju  koje  može  izazvati  nesreću  većih razmjera.

FMOiT će odbiti zahtjev za izdavanje okolišne dozvole ako zahtjev nije pravodobno ispunjen ili ako sadrži netačne podatke koji su važni za izdavanje okolišne dozvole.

Za projekte, pogone i postrojenja koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu, a koji potpadaju pod nadležnost kantonalnog nivoa na osnovu njihovih kapaciteta i veličine, potrebno je izraditi zahtjev za izdavanje okolišne dozvole. Zahtjev se podnosi nadležnom kantonalnom ministarstvu okoliša, koje je obavezno objaviti zahtjev na svojoj internetskoj stranici i proslijediti kopije zahtjeva zainteresiranim stranama na prijedloge i komentare radi osiguravanja sudjelovanja javnosti. Okolišna dozvola izdaje se na osnovu zahtjeva.

2. PROPISI O POLJOPRIVREDI

Tabele u nastavku predstavljaju propise koji se odnose na poljoprivredu u BiH i FBiH.

Propisi o poljoprivredi, BiH

| Propis | Kratak opis |
| --- | --- |
| Zakon o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH („Službeni glasnik BiH”, No. 50/08) | Ovaj Zakon utvrđuje: a) okvir za institucionalne strukture, nadležnosti, odgovornosti, linije izvještavanja, propise, mehanizme koordinacije, procese konsultacija, prava, obaveze i sprovođenje mjera na svim nivoima vlasti u BiH koje su uključene u razvoj sektora poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja; b) okvir i mehanizme za jačanje konkurentnosti, kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te primjenu standarda koji su potrebni za ostvarivanje dinamičnijeg razvoja u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja; c) okvir i mehanizme koji su potrebni za pripremu pridruživanja i ulaska u EU i ispuni sve obaveze određene međunarodnim sporazumima u vezi sa sektorom poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja u BiH. |
| Zakon o zaštiti novih biljnih sorti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, No. 14/10, 32/13) | Zakonom se uređuju postupci za zaštitu novih biljnih sorti, uvjeti, dodjela, način i postupak za zaštitu i trajanje oplemenjivačkog prava. |
| Zakon o zaštiti zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH”, No. 23/03) | Ovim zakonom regulira se zdravlje bilja, određuju se mjere i obaveze radi sprečavanja pojave, unošenja i širenja štetni organizama na biljke, biljne proizvode i druge regulirane objekte/predmete kao i njihovo iskorjenjivanje, regulira se biološka zaštita bilja, određuje prikupljanje i razmjena podataka i sistemi informiranja, reguliraju se javne usluge u oblasti zdravlja bilja, određuju organi nadležni za provođenje Zakona i propisuju kazne za postupanje suprotno odredbama ovog zakona. |
| Zakon o mineralnim gnojivima („Službeni glasnik BiH”, No. 46/04, 76/11) | Ovaj zakon bavi se pitanjima stavljanja u promet mineralnih gnojiva i izdavanjem dozvola za takve aktivnosti, ispitivanjem kvalitete gnojiva, vođenjem evidencije i provođenjem inspekcijskih nadzora. Da bi se provele odredbe ovog zakona, potrebno je usvojiti detaljne podzakonske akte. |
| Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima u BiH („Službeni glasnik BiH”, No. 49/04) | Ovim se zakonom uređuje promet i nadzor aktivnih materija koje su fitofarmaceutska sredstva (u daljnjem tekstu: FFS), registracija FFS, izdavanje dozvola na temelju ovoga zakona, promet, uporaba i nadzor FFS, ostaci FFS, vođenje upisnika FFS i upisnika pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom FFS, priopćavanje podataka i vođenje evidencija u svezi sa FFS, tehnički zahtjevi za uređaje za aplikaciju FFS (u daljnjem tekstu: uređaji) i njihovi sastavni dijelovi, ovlasti tijela koja su odgovorna za provedbu ovoga zakona i nadzor nad njegovom provedbom, te propisa donesenih na temelju ovoga zakona.. |
| Zakon o sjemenu i sadnom materijalu u BiH („Službeni glasnik BiH ”, No. 03/05) | Namjena ovog zakona je osiguravanje kvalitetnog sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka radi pospješivanja ekonomične poljoprivredne proizvodnje, čuvanja okruženja i zaštite potrošača. |
| Zakon o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH”, No. 23/09) | Ovim se Zakonom propisuju postupak i uvjeti za ograničenu uporabu, prekogranični prijenos, namjerno uvođenje u okoliš i stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama (GMO). Cilj ovoga Zakona je osiguranje visoke nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača, s obzirom na GMO-e i proizvode od GMO-a, kao i žive modificirane organizme, uz istovremeno djelotvorno funkcioniranje tržišta BiH. |
| Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik BiH”, No. 34/02) | Ovaj zakon regulira koje državne i entitetske službe moraju planirati, sprovesti, nadgledati, kontrolirati, ažurirati putem ovog zakona i podzakonskih akata, zarazne bolesti životinja, veterinarsku preventivu, najmanji obim zdravstvene zaštite životinja, naknade i troškove za zdravstvenu zaštitu životinja, veterinarske djelatnosti i njihovo obavljanje, javna ovlaštenja veterinarske komore, izdavanje koncesija, stručno usavršavanje u veterinarstvu, registre, baze podataka i informacioni sistem, nadležnosti državnih organa, inspekcijsku kontrolu, kao i prava i dužnosti pravnih i fizičkih lica prema ovom zakonu. |
| Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH”, No. 25/09) | Ovim zakonom uređuje se odgovornost ljudi za zaštitu i dobrobit životinja u pogledu držanja, smještaja i ishrane, zaštite od mučenja, zaštite životinja u vrijeme ubijanja ili klanja, stresa tokom transporta, zaštite divljih životinja, te odnos prema napuštenim životinjama, kućnim ljubimcima i laboratorijskim životinjama, formiranje etičke komisije i stručnog savjeta, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i kaznene sankcije za prekršioce zakona. |
| Pravilnik o listama štetnih organizama i listama bilja biljnih proizvoda i propisanih objekata („Službeni glasnik BiH”, No. 48/13) | Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj popisa štetnih organizama, sadržaj popisa biljaka, biljnih proizvoda i propisanih predmeta. |
| Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, No. 21/20, 33/20, 49/20) | Popis aktivnih tvari dopuštenih u fitofarmaceutskim proizvodima usklađen je sa službenim popisom aktivnih tvari dopuštenih u Europskoj uniji. |
| Odluka o zabrani registracije, uvoza i prometa aktivnih tvari i fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže aktivne supstance čiji je promet, odnosno upotreba u Europskoj Uniji zabranjen („Službeni glasnik BiH”, No. 02/11) | Odluka s popisom zabranjenih tvari i fitofarmaceutskih proizvoda čija je upotreba zabranjena u Europskoj uniji. |

Propisi u poljoprivredi, FBiH

| Propis | Kratak opis |
| --- | --- |
| Zakon o poljoprivredi ("Službene novine FBiH", No. 88/07, 04/10, 27/12, 07/13) | Ovim se zakonom otvaraju procesi za jačanje konkurentnosti i podizanje kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i primjenu standarda neophodnih za postizanje dinamičnijeg razvoja u sektoru poljoprivrede, prerade i ruralnog razvoja. Zakon jasno ukazuje na put europske integracije, na način da se mjere potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju postupno prilagođavaju na svim nivoma vlasti, kako bi se uskladile s vrstama mjera u EU. |
| Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine FBiH", No. 52/09) | Ovaj Zakon definira pojam, upravljanje, zaštitu i uspostavu poljoprivrednog zemljišta (Član 1), kao i raspodjelu nadležnosti za srodne aktivnosti na kantone i općine. On također sadrži odredbe koje se tiču stvaranja poljoprivrednog zemljišta izgradnjom sistema za navodnjavanje (Članovi 48 do 52). Prema članu 21. ovog Zakona, ispuštanje štetnih i opasnih materija na poljoprivredno zemljište u takvim količinama koje mogu imati negativan utjecaj na plodnost poljoprivrednog zemljišta ili na kvalitetu proizvoda je zabranjeno, kao i neodgovarajuća upotreba mineralnih i organskih gnojiva, te sredstava za zaštitu bilja, |
| Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja ("Službene novine FBiH", No. 31/00) | Ovim Zakonom se uređuje priznavanje i zaštita novostvorenih sorti i stranih sorti (kultivara) poljoprivrednog i šumskog bilja. |
| Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja ("Službene novine FBiH", No. 55/01, 31/14) | Ovim Zakonom uređuje se proizvodnja, promet i uvoz poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala, te druga pitanja od značaja za provedbu jedinstvenog sistema i pristupa ovim pitanjima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. |
| Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala ("Službene novine FBiH", No. 05/03) | Ovim se pravilnikom propisuju sadržaj, oblik i način vođenja Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva, Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena, Registra laboratorija za kontrolu kvaliteta poljoprivrednog sjemena, Registra uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva, Registra proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala i uvjeti koje moraju zadovoljiti pravna lica za upis u Registar te sadržaj prijave za upis. |
| Pravilnik o osnovnim zahtjevima, o kvalitetu poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakovanja, plombiranja, deklarisanja i uslovima čuvanja sadnog materijala poljoprivrednog bilja ("Službene novine FBiH", No. 51/03, 58/03) | Ovim Pravilnikom propisuju se osnovni zahtjevi o kvalitetu poljoprivrednog sadnog materijala, način pakovanja, plombiranja i deklarisanja, obrazac i boja deklaracije prema kategoriji sadnog materijala, način vođenja evidencije o izdatim deklaracijama, te uslovi koji obezbjeđuju održavanje kvaliteta sadnog materijala. |
| Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvaliteti, pakiranju i deklarisanju sjemena poljoprivrednog bilja ("Službene novine FBiH", No. 49/03, 12/04) | Ovim pravilnikom propisuju se obaveze, postupci i metode za uzorkovanje sjemena radi utvrđivanja kvaliteta sjemena, uslovi i način pakovanja i deklarisanja sjemena, obaveze vođenja i obrasci evidencija koje vode dorađivači i uvoznici sjemena, te uslovi držanja i čuvanja sjemena u prodavnici. |
| Pravilnik o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja ("Službene novine FBiH", No. 72/09) | Ovim Pravilnikom su definirane štetne i opasne materije, uključujući i mulj od tretmana otpadnih voda, te maksimalni dozvoljeni sadržaj u različitim vrstama zemljišta. Pored toga, Pravilnik propisuje uzimanje uzoraka i praćenje prisustva organskog i mineralnog otpada, kao i sredstava za zaštitu bilja u tlu. |

3. PROPISI O UPRAVLJANJU OTPADOM

U FBiH, upravljanje otpadom je regulisano Zakonom o upravljanju otpadom FBiH. Prema Zakonu o zaštiti okoliša FBiH, Zahtjev za okolišnu dozvolu mora biti popraćen Planom upravljanja otpadom. Član 19. Zakona o upravljanju otpadom FBiH propisuje da Plan upravljanja otpadom sadrži sljedeće:

- Dokumentaciju o otpadu koji proizvodi poduzeće (porijeklo, vrsta otpada u skladu sa listom klasifikacije otpada, sastav, količina),

- Mjere koje se trebaju poduzeti radi sprječavanja proizvodnje otpada, posebice kada se radi o opasnom otpadu,

- Odvajanje otpada, posebice opasnog otpada od druge vrste otpada i od otpada koji će se ponovo koristiti,

- Prakse odlaganja otpada,

- Metode tretmana i/ili odlaganja otpada.

Pravilnik o građevinskom otpadu sa listama utvrđuje se lista kategorija otpada prema djelatnostima u kojima se proizvodi. Neke kategorije otpada koji će se možda proizvoditi kao rezultat aktivnosti koje će biti potencijalno uključene u ovaj Projekt navedene su u nastavku.

Proizvedeni otpad prema aktivnostima koje su potencijalno uključene u Projekat

| Aktivnost iz koje nastaje otpad | Šifra iz Pravilnika |
| --- | --- |
| Otpad iz poljoprivrede, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva | 02 01 |
| Zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenim/kontaminiranih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera | 17 05 |
| Izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest | 17 06 |

4. PROPISI O UPRAVLJANJU VODAMA

In FBiH, Zakon o vodama propisuje da se moraju pribaviti vodni akti. Bez obzira na njihov utjecaj na zahvatanje vode u svim industrijama i djelatnostima, posebno za industriju i energetiku, kao i za bilo koje druge aktivnosti koje mogu utjecati na količinu i kvalitetu vode, vodni akti se moraju pribaviti.

Prema Zakonu o vodama FBiH, postupak izdavanja vodnih dozvola sastoji se od tri faze:

- Izdavanje prethodne vodne saglasnosti;

- Izdavanje vodne saglasnosti;

- Izdavanje vodne dozvole.

Prethodna vodna saglasnost postavlja uslove koji moraju biti ispunjeni projektnom dokumentacijom. Zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti treba podnijeti paralelno sa zahtjevom za izdavanje okolišne dozvole, jer su obje predmet izdavanja lokacijske dozvole i urbanističke dozvole. Zahtjev za prethodnu vodnu suglasnost mora biti priložen sa Studijom za izdavanje prethodne vodne saglasnosti. Ovu studiju mora pripremiti kompanija s licencom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Prethodna vodna saglasnost ističe nakon tri godine, ako u tom periodu nije podnijet zahtjev za vodnu saglasnost.

Vodna saglasnost potvrđuje da je dokumentacija koja je priložena uz zahtjev za vodnu saglasnost u skladu sa prethodnom vodnom saglasnošću, propisima o vodama i planskim dokumentima. Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole mora se priložiti i vodna saglasnost. Rok važenja vodne saglasnosti ističe nakon dvije godine, ako nije izdana građevinska dozvola i u tom periodu nisu započeti građevinski radovi.

Vodna dozvola kojom se potvrđuje da su ispunjeni svi zahtjevi koji su navedeni u vodnoj saglasnosti (izdaje se prije upotrebne dozvole u FBiH). Vodnom se dozvolom utvrđuje namjena, način i uslovi iskorištavanja vode, režim rada objekata i postrojenja, način i uslovi ispuštanja otpadnih voda, način i uslovi odlaganja čvrstog i tečnog otpada i drugi uslovi. Vodnom dozvolom se utvrđuju i obaveze podnosioca zahtjeva vezane za mjerenje otpadnih voda, učestalost mjerenja, kontrolu kvaliteta i vođenje evidencija o iskorištenoj vodi, kao i obaveze vezane za obračun i plaćanje vodnih naknada. Vodna dozvola izdaje se na ograničeni vremenski period, ali ne duže od 15 godina.

U FBiH, vodni akti izdaju se u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata .

Članom 111. Zakona o vodama FBiH predviđeno da se prethodna vodna suglasnost izdaje u okviru procedure za izdavanje okolišne dozvole. Na taj način se osigurava da nadležno Ministarstvo za okoliš uključuje u okolišnu dozvolu preporuke i mjere vezane za zaštitu voda.

FBiH, Agencija za vodno područje rijeke Save, Agencija za vodno područje jadranskog mora i kantonalna ministarstva nadležni su za izdavanje vodnih akata.

5. PROPISI O GRAĐENJU

Svrha prostornog planiranja je optimalno raspoređivanje ljudi, materijalnih dobara i aktivnosti u prostoru kroz organizaciju, uređenje, korištenje i zaštitu zemljišnih resursa. Prostorno planiranje usvaja integrirani pristup koji kombinira prirodne, antropogene i stvorene prostore za rješavanje prostornih sukoba. U pravnom smislu, prostorno planiranje u BiH isključiva je ustavna nadležnost entiteta i kantona. Takva podjela nadležnosti zahtijeva usvajanje zakona i podzakonskih akata na entitetskom i kantonalnom nivou. Pokrivenost zemlje prostornim planovima je nepotpuna.

U FBiH, građenje je uređeno sljedećim zakonodavstvom:

- Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH

- Kantonalnim zakonima o prostornom uređenju i građenju.

Zakon o prostornom uređenju i korištenju zemljišta FBiH regulira: planiranje korištenja zemljišta kroz izradu i usvajanje planskih dokumenata i njihovu provedbu; vrstu i sadržaj planskih dokumenata; korištenje zemljišta na entitetskom nivou; kontrolu provedbe planskih dokumenata relevantnih za entitet; nadzor nad provedbom ovog zakonodavstva i kaznama za pravne i fizičke osobe.

Planiranje na svim nivoima u FBiH mora biti usklađeno sa posebnim propisima iz sektora okoliša, voda, zemljišta, šumarstva, zdravstva itd., a prema članu 9. Zakona.

Članom 25. propisano je da institucija odgovorna za donošenje Prostornog plana mora dostaviti subjektu koji je odgovoran za izradu Plana svu relevantnu dokumentaciju, uključujući: planove upravljanja vodama, planove šumarstva, strategiju zaštite okoliša, plan razvoja poljoprivrede, gospodarstva, prometa, itd. Institucija odgovorna za donošenje Prostornog plana mora omogućiti saradnju i usklađivanje mišljenja sa svim zainteresiranim stranama i korisnicima prostora, a posebno s institucijama nadležnim za vode, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, zdravstvo, turizam, itd., te pružiti mišljenja i odobrenja od odgovornih institucija.

Sukladno ovom zakonu i kantonalnim propisima o prostornom uređenju i građenju, za izgradnju objekata potrebno je ishoditi urbanističku, građevinsku i upotrebnu dozvolu. Ovisno o vrsti građenja, ove dozvole izdaju Federalno ministarstvo prostornog planiranja, kantonalna ministarstva relevantna za prostorno planiranje ili jedinice lokalne samouprave (gradovi ili općine).

Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju utvrđeni su dokumenti koji se moraju čuvati na gradilištima, uključujući Plan organizacije gradilišta (POG). POG sadrži:

- Opis pripremnih radova i radova uređenja lokacije tokom izgradnje i nakon izgradnje građevine,

- Opis tehnološke sheme,

- Elaborat sigurnosti (koji sadrži elaborat zaštite na radu i elaborat zaštite od požara i eksplozije),

- Elaborat zaštite okoliša tokom građevinskih radova.

Plan organizacije gradilišta izrađuje izvođač prije početka izvođenja radova. Isti kontrolira i potpisuje nadzorni građevinski organ tj. pravna osoba odgovorna za stručni nadzor nad građevinskim radovima, u skladu sa spomenutom Uredbom. Plan treba da odgovara uslovima, mjerama zaštite i obavezama iz okolišne dozvole, odnosno uslovima zaštite okoliša utvrđenim u postupku odobravanja građenja.

Vodna saglasnost i okolišna dozvola su preduslov izdavanja urbanističke saglasnosti. Investitor je odgovoran za podnošenje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti. Uz zahtjev se dostavlja idejni projekat. Ministarstvo je dužno odgovoriti na zahtjev 30 dana nakon podnošenja zahtjeva. Ako zahtjev nije potpun (npr. nedostaje dokument), tijelo će zatražiti taj dokument i započet će rok od 30 dana nakon što su predani svi nedostajući dokumenti. Urbanistička saglasnost vrijedi godinu dana, a u tom roku treba podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Članak 54. definira izdavanje građevinske dozvole. Stranka kojoj je dodijeljena urbanistička saglasnost odgovorna je za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dostavlja se izvedbeni projekat. Ministarstvo je dužno odgovoriti na zahtjev 30 dana od podnošenja zahtjeva. Ako zahtjev nije potpun (npr. nedostaje dokument), tijelo će zatražiti taj dokument i započet će rok od 30 dana nakon što se predaju svi dokumenti koji nedostaju.

6. STICANJE ZEMLJIŠTA

Predložene projektne aktivnosti mogu uključivati sticanje zemljišta i/ili prisilno preseljenje manjeg obima koje bi mogle biti potrebne za provedbu komponente razvoja ili nekih dijelova infrastrukturnih radova. Prije podnošenja pod-projekata na razmatranje za finansiranje, JIP će pažljivo pregledati predložene pod-projekte kako bi procijenio može li se zahtijevati sticanje zemljišta i u kojoj mjeri.

Sticanje zemljišta u FBiH regulirano je Zakonom o eksproprijaciji FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 70/07, 36/10, 25/12, 8/15 i Odluka ustavnog suda 34/16).

Nekretnina se može eksproprisati kada je to potrebno za izgradnju saobraćajne infrastrukture, poslovnih i industrijskih zona, privrednih, komunalnih, zdravstvenih, prosvjetnih i objekata kulture, objekata odbrane, uprave i drugih objekata od javnog interesa. Predmet eksproprijacije su nekretnine u vlasništvu fizičkih i pravnih lica. Nekretnina se može eksproprisati samo ako je utvrđen javni interes za izgradnju objekta. Eksproprijacija se može vršiti za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada, općine, javnih preduzeća, njihovih zavisnih društava u njihovom 100% vlasništvu i javnih ustanova. Izuzetno, eksproprijacijom se može ustanoviti služnost u korist građana radi postavljanja vodovodnih i kanalizacionih cijevi, električnih i telefonskih kablova, gasovoda i u drugim slučajevima određenim zakonom

Javni interes može se utvrditi odlukom i zakonom (Čl. 14 i 15). Javni interes za izgradnju objekta ili izvođenje drugih radova na području za koje je donesen regulacioni plan ili urbanistički projekt smatra se utvrđen tim planom, odnosno projektom.

Eksproprijacija može biti potpuna ili nepotpuna.

Potpuna eksproprijacija znači da korisnik eksproprijacije postaje vlasnik nekretnine, a prestaju prava vlasništva ranijeg vlasnika i druga prava na toj nekretnini (Čl. 7).

Nepotpuna eksproprijacija ne povlači za sobom promjenu vlasništva nad zemljištem. Nepotpunom eksproprijacijom može se uspostaviti služnost na zemljištu i zgradama, kao i zakup zemljišta na određeno vrijeme (Čl. 8).

Eksproprijacijom nekretnine korisnik eksproprijacije stiče pravo da tu nekretninu koristi u svrhu radi koje je eksproprijacija izvršena. Na zahtjev vlasnika eksproprisat će se i preostali dio nekretnine ako se pri eksproprijaciji jednog dijela nekretnine utvrdi da vlasnik nema privrednog interesa da koristi preostali dio, odnosno ako je uslijed toga na preostalom dijelu onemogućena ili bitno pogoršana njegova dotadašnja egzistencija ili mu je onemogućeno normalno korištenje preostalog dijela nekretnine. Službeno lice koje vodi postupak eksproprijacije dužno je upozoriti vlasnika da može podnijeti takav zahtjev. Zahtjev za eksproprijaciju preostalog dijela nekretnine može se podnijeti do donošenja prvostepenog rješenja o eksproprijaciji. Eksproprijaciju preostalog dijela nekretnine vlasnik može tražiti i u žalbenom postupku, ako nije bio upoznat sa svojim pravom (Čl. 11).

Prije podnošenja prijedloga za eksproprijaciju korisnik eksproprijacije dužan je putem javnog oglasa pozvati vlasnike nekretnina radi sporazumnog pribavljanja nekretnine (Čl. 23). Eksproprijacija može započeti samo nakon što su osigurana potrebna sredstva i položena kod banke u visini približno potrebnoj za davanje naknade za nekretnine predložene za eksproprijaciju i troškove postupka eksproprijacije, odnosno dokaz o osiguranoj drugoj odgovarajućoj nekretnini (Čl. 24), a naknada se mora osigurati prije formalnog prijenosa vlasništva (Čl. 31).

Iz hitnih razloga i kako bi se izbjegla veća šteta, korisnik eksproprijacije može ući u posjed zemljišta i prije pravomoćnosti Odluke o eksproprijaciji i prije isplate naknade, ali samo na osnovu odluke Vlade FBiH. Općenito, naknada se osigurava zamjenom drugom odgovarajućom imovinom koja odgovara tržišnoj vrijednosti ekspropisane nekretnine u istoj općini ili gradu, ali ako vlasnik odbije takvu zamjensku imovinu ili korisnik eksproprijacije ne može osigurati zamjenu, naknada plaća se u gotovini po tržišnoj vrijednosti imovine.

Zakonom o vlasničkim pravima („Službene novine FBiH“, br. 66/13, 100/13 i Odluka Ustavnog suda 32/19) propisano je sticanje, korištenje, raspolaganje, zaštita i prestanak prava vlasništva i drugih vlasničkih prava kao i prava posjeda, uključujući pitanja ograničavanja takvih prava, prava služnosti, suvlasništva i prava zajedničkog vlasništva, postupak za sticanje prava vlasništva na zemljištu i/ili objektima izgrađenim na tuđem zemljištu. Zaštita vlasničkih prava i drugih vlasničkih prava zajamčena je ovim zakonom. Prema članu 2., vlasnička i druga vlasnička prava mogu se ograničiti ili oduzeti radi javnog interesa, ali samo pod posebnim uslovima definiranim Zakonom u skladu s principima međunarodnog prava. U svrhu zaštite prirodnih resursa, okoliša, zdravlja ljudi, kulturne i historijske baštine itd., način upotrebe i odlaganja određenih predmeta može biti ograničen ili posebno reguliran. Značajna odredba zakona glasi da korisnici imovine stiču vlasnička prava nakon 10 godina savjesnog i legalnog korištenja ili nakon 20 godina savjesnog korištenja. Uz to, Zakon predviđa da savjesni graditelj građevine na zemljištu u vlasništvu druge osobe ima pravo steći takvo zemljište, ako se vlasnik zemljišta nije usprotivio gradnji. Vlasnik zemljišta u ovom slučaju ima pravo zahtijevati naknadu za tržišnu vrijednost zemljišta.

7. PROPISI O RADU

Ključni zakonski propisi koji reguliraju uvjete zapošljavanja u FBiH su:

- Zakon o radu FBiH (“Službene novine FBiH”, No. 29/16, 89/18 i 23/20 – Odluka ustavnog suda),

- Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH”, No. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 i Odluka ustavnog suda 36/18).

Zakon o radu FBiH regulira prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi s provedbom i unapređenjem zaštite i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opće principe prevencije i sistem pravila sigurnosti i zdravlja na radu čija primjena pomaže u prevenciji povreda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom, kao i zaštiti radne okoline i drugim pitanjima vezanim uz sigurnost i zdravlje na radu. Zakon definira zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, platu, otkaz ugovora o radu, pravo i obaveze iz ugovora o radu i kolektivnog pregovaranja. Zakon, između ostalog, tretira prava radnika i poslodavca na zaključivanje ugovora o radu, prava maloljetnika i radnica, sigurnost i zdravlje na radu. Odredbe ovog zakona usklađene su s konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO) o prisilnom radu, diskriminaciji, dječjem radu, jednakim platama, slobodi udruživanja, slobodi organiziranja i kolektivnog pregovaranja.

U članu 20. Zakon propisuje minimalnu dob za zapošljavanje od 18 godina za zaključivanje ugovora o radu, s izuzetkom dopuštenja osobama između 15 i 18 godina, uz saglasnost njihovih zakonskih zastupnika i na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od zdravstvene ustanove, i pod uslovom da dati posao ne ugrožava zdravlje, moral i obrazovanje maloljetnika. Ugovori o radu mogu se zaključivati na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme (čl. 22).

Odredbe i uslovi predviđeni ovim zakonom uključuju zabranu diskriminacije u smislu zahtjeva za zapošljavanjem i odabira kandidata, obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja, napredovanja i otkaza ugovora o radu (čl. 10). Zabranjena je diskriminacija radnika i tražitelja posla s obzirom na spol, spolno opredjeljenje, bračno stanje, porodične obaveze,  starost,  invalidnost,  trudnoću,  jezik, vjeru,  političko  i  drugo  mišljenje,  nacionalnu pripadnost,  socijalno  porijeklo,  imovno  stanje, rođenje, rasu, boju kože, članstvo ili nečlanstvo u   političkim   strankama   i   sindikatima, zdravstveni status, ili neko drugo lično svojstvo. Uznemiravanje i seksualno uznemiravanje su također zabranjeni (čl. 8).

Žene tokom trudnoće i porođaja dobivaju posebnu zaštitu. Žene imaju pravo na 52 sedmice porodiljskog odsustva. Poslodavac ne može odbiti zaposliti ženu zbog trudnoće ili porodiljskog odsustva. Nadalje, nije dozvoljeno otkazati ugovor o radu ženi nakon isteka porodiljskog odsustva.

Puno radno vrijeme iznosi 40 sati sedmično i može se rasporediti na max. šest radnih dana (čl. 36). Zakon propisuje pauze tokom radnog vremena, kao i dnevni (najmanje 12 sati) i sedmični odmor (najmanje 24 sata). Ako radi duže od 6 sati dnevno, radnik ima pravo na odmor u trajanju od najmanje 30 minuta (čl. 44).

Obaveza poslodavca je prijava radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Radnik ima pravo na povećanu platu za otežane uslove rada, prekovremeni i noćni rad te za rad vikendom, praznicima ili bilo kojim drugim danom za koji je zakonom određeno da ne radi u skladu s kolektivnim ugovorom, propisima o radu i ugovor o radu (čl. 76). Zakon garantuje pravo radnika na poštenu platu i punu naknadu plate za vrijeme godišnjih odmora, državnih praznika i privremene nesposobnosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti (čl. 81.).

Radnici imaju pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede ili drugih razloga predviđenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Naknada plate pripada radniku samo za one dane za koje bi imao pravo na platu ili naknadu plate u smislu propisa o radu. Naknada plate utvrđuje se u iznosu od najmanje 80% osnovice za naknadu, s tim da ne može biti niža od iznosa minimalne plate koja vrijedi za mjesec za koji se naknada utvrđuje. Naknada plate za vrijeme bolovanja iznosi najmanje 80% plate, dok naknada plate za vrijeme bolovanja zbog povreda na radu, bolesti povezanih s trudnoćom i rođenjem i transplantacije organa iznosi 100% plate.

Plata radnika i elementi za osnovnu platu na osnovu radnog učinka utvrđuju se kolektivnim ugovorom, pravilnikom i ugovorom o radu.

8. PROPISI O SIGURNOSTI NA RADU

Zakon kojim se uređuje zaštita na radu u FBiH je Zakon o zaštiti na radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 79/20).

Zakon o zaštiti na radu FBiH usklađen je s Konvencijom o zaštiti na radu ILO-a, br. 155 i Preporukom o zaštiti na radu br. 164 ILO-a, kao i odredbama revidirane Evropske socijalne povelje koja se odnosi na pravo radnika na sigurne i zdrave radne uslove, koje je Bosna i Hercegovina prihvatila i ratificirala. Odredbe Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. juna 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšane sigurnosti i zdravlja na radu, koja sadrži opće principe u vezi s prevencijom rizika na radu, sigurnosti i zdravljem na radu i uklanjanju rizika koji mogu uzrokuju nesreće, na kojima se zasnivaju svi moderni europski zakoni koji reguliraju ovo područje, korišteni su tokom pripreme ovog zakona i navedena je direktiva prenesena u zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu, u smislu ovog zakona, je osiguravanje takvih uslova rada koji u najvećoj mogućoj mjeri sprječavaju povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti povezanih s radom i koji stvaraju preduslov za punu fizičku, mentalnu i socijalnu sigurnost zaposlenih.

Prema članu 10. poslodavac koji izrađuje tehničku dokumentaciju za objekte i tehničko-tehnološke procese dužan je primjenjivati propisane mjere zaštite na radu pri projektiranju objekata i tehničko-tehnoloških procesa, s naznakom svih rizika i mjera za njihovo eliminacija.

Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji, ugradnji, zamjeni opreme, remontu ili rekonstrukciji objekata dužan je izraditi Plan organizacije gradilišta i osigurati izvođenje radova prema Planu (čl. 12). Radna oprema mora odgovarati radnom procesu koji se izvodi i mora biti odgovarajuće prilagođena toj svrsi kako ne bi ugrozila sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac je svojim internim aktom o zaštiti na radu dužan utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila prevencije i zaštite (čl. 23).

Poslodavac je dužan da: organizuje poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, vrši procjenu rizika za svako radno mjesto, omogući radniku da se prije stupanja na rad upozna sa mjerama sigurnosti i zaštite na radu, donese interni akt o zaštiti na radu, obavještava radnike o uvođenju novih tehnologija i sredstva za rad, te opasnosti i štete po zdravlje radnika, osposobljava radnike za siguran rad i osigurava radnicima sredstva i opremu lične zaštite i njihovo korištenje, osigurava periodične ljekarske preglede, osigurava periodične preglede sredstava rada i sredstava i opreme lične zaštite pri radu, provodi mjere zaštite od požara, provodi mjere za osiguranje prve pomoći i obavještava nadležnu inspekciju rada o svakom smrtnom slučaju, nesreći koja je zadesila jednog ili više radnika, težoj povredi, profesionalnom oboljenju, svakoj pojavi ili bolesti koje pogađaju više od jednog radnika i svakoj pojavi koja bi mogla ugroziti život ili zdravlje radnika na radu (čl. 22).

Radnici su dužni koristiti opremu lične zaštite i poštivati ostale upute u vezi s zaštitom na radu.

Zabranjen je rad trudnicama, porodiljama i dojiljama na poslovima na kojima postoji rizik od izloženosti opasnim materijama, hemijskim, fizičkim i biološkim agensima, štetnim zračenjima i mikroklimatskim utjecajima, odnosno na poslovima sa teškim uvjetima rada, kao i posebno teškim i opasnim poslovima gdje postoji rizik po njihovo fizičko i mentalno zdravlje (Art. 70).

PRILOG 4. ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE

Zabilješka sa javne rasprave o dokumentu 
„Plan upravljanja okolišem (PUO) za podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje u Općini Žepče (Nacrt)“

# Mjesto: Sala Općine Žepče

Datum i vrijeme: 12.07.2019. godine; 09:30

# Tema javne rasprave: Upoznavanje ključnih zainteresiranih strana o sadržaju dokumenta i diskusija; Dnevni red u Prilogu 1.

# Prisutni: Raspravi je prisustvovalo 29 sudionika. Lista prisutnih je data u Prilogu 2. a fotografije u Prilogu 3.

U uvodnom dijelu, direktor PIU Šumarstvo i poljoprivreda Alojz Dunđer je pozdravio sve prisutne i upoznao ih sa osnovnim informacijama o projektu, dinamici i trenutnim aktivnostima, te što je do sada urađeno sa posebnim naglaskom na kratke rokove projekta koji se zatvara 30.11.2019.godine.

Pozdravne riječi prisutnima je uputio i načelnik općine Žepče, Mato Zovko.

Prezentaciju nacrta PUO je održala Mr Dragana Selmanagić, konsultant ispred konzorcija firmi Instituta za hidrotehniku, d.d. Sarajevo (HEIS) i Oikon, d.o.o. Zagreb koje rade na ovom dokumentu. Nakon prezentacije uslijedila je kratka pauza, a zatim diskusija i odgovaranje na postavljena pitanja učesnika.

Diskusija, pitanja i odgovori na pitanja:

1. Luca Dunđer,  općina Žepče postavila je tri pitanja:

1.“Svoje pismene primjedbe smo dostavili vezane prvenstveno za korištene stare podatke iz LEAP-a, a što očekujemo da se koriguje. Možete li nam sada dati malo više pojašnjenja vezanih za monitoring i sistem upravljanja, s obzirom da je u PUO navedeno da za 13 parametara koje treba pratiti odgovornost snose korisnici sistema?“

2.“S obzirom da će korisnici ali i oni koji upravljaju morati imati određena dodatna znanja, bit će potrebne mnoge edukacije. Ko će financirati potrebne edukacije?“

3. „Ispred ribolovne Udruge postavila bih pitanje da li će i u kojoj mjeri će sistem zahvatanja utjecati na riječnu floru i faunu, da li će biti negativnih efekata?“

Dragana Selmanagić (HEIS): U PUO su navedeni parametri koji se uobičajno prate u slučaju sistema navodnjavanja i odvodnje. No, nadležna Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo obavezu praćenja kvantiteta i kvaliteta vode koja se zahvata za navodnjavanje propisuje tačno sve u vodnom aktu i to će se morati ispoštovati od strane onoga ko bude upravljao ovim sistemom.

Alojz Dunđer (PIU Šumarstvo i poljoprivreda): Obveza zakona o vodama je da se vrše određena mjerenja, predviđene su edukacije, o tome vodimo računa i nastojat ćemo to i ispoštovati. Pokušat ćemo financiranje istih realizirati iskorištavanjem sredstava iz II komponente. Naglasio je da je upravljanje i održavanje sistema najvažnije, lokalna zajednica će odlučiti ko će upravljati sistemom i ko će ga održavati (Komunalno poduzeće ili Udruga korisnika). Tu odluku ćemo donijeti usporedo sa radovima. Najvažniji  su nam krajnji korisnici i njihovo mišljenje.

Zdenko Tadić (Hidroing Osijek, projektant): „Zahvat vode će imati grube rešetke promjera 5 cm a pumpa ima rupice kroz koje neće moći proći ribe. Planiran je i filter za čišćenje vode.  Također je vođeno računa i da vodozahvat bude postavljen na lokaciji gdje je dublja voda. Znači, nema opasnosti za uništavanje ribljeg fonda. Ukoliko na ovim lokacijama gdje će se nalaziti vodozahvati nema mrjestilišta ribe, onda neće biti nikakvih uticaja. Ukoliko ribolovno društvo ima informacije o lokacijama mrjestilišta, bilo bi dobro da iste dostave.“

2. Ruža Dunđer, općina Žepče postavila je dva pitanja:

1. „S obzirom da projekt  ne podliježe izdavanju okolinske dozvole po federalnim zakonima, molimo samo da se u PUO osvrnete i na obavezu i važeće zakonodavstvo za Ze-Do Kanton u kojem se nalazi općina Žepče“.

2.Troškovi koji proizlaze  u održavanju sustava (uključujući i sve obaveze po monitoring planu) iznose cca 8.200 KM na godišnjem nivou za jednu lokaciju projekta navodnjavanja. Da li će ta cijena ući u krajnju cijenu za korisnika vode?“

Dragana Selmanagić (HEIS): „Napomenula je da se u dokumentu daje osvrt i na zakonski okvir za Ze-Do kanton, ali da će se to dodatno naglasiti da bude uočljivije.“

Alojz Dunđer (PIU Šumarstvo i poljoprivreda): „Povest ćemo računa o ovoj napomeni“.

Dragana Selmanagić (HEIS): „Te cijene ne ulaze u konačnu cijenu vode za korisnike. Šta sve ulazi u tu cijenu ćete imati priliku vidjeti kada se završi Glavni projekat i kada se dobiju prve kalkulacije. Inače, te cijene koje se navode kao okvirne u monitoring planu su od prošle godine i sigurno mogu biti dosta manje“.

Zdenko Tadić (Hidroing Osijek, projektant): “Planirana mjerenja u PUO i podatke je dobro imati i isti su samo predviđeni.  Ne znamo koliko će sredstava u stvari i biti potrebno u konačnici. Ne treba mjeriti ono što neće biti potrebno da se mjeri,  recimo- slanost vode je najvažnija za navodnjavanje i ona se mora mjeriti. Najveći problemi su bili kod pranja šprica za navodnjavanje, uklanjanja ambalaža od tretiranja pesticidima i sl., tj. taj aspekt treba dobro vidjeti ko će raditi, kako će se uklanjati i koliko će to koštati.“

Alojz Dunđer (PIU Šumarstvo i poljoprivreda): „Najbitnija nam je cijena vode, nastojali smo da bude najpovoljnija zato smo i išli na soluciju tehničkog rješenja koje troši najmanje energije sa rezervoarima, pumpama i korištenje vode u jutarnjim satima prirodnim padom. U svemu ćemo analizirati realne i stvarne potrebe vode. U konačnici, voda je besplatna, plaćat će se samo održavanje sustava.“

Dragana Selmanagić (HEIS): „Postoje nadležne institucije za vode i zemljište u FBiH, a koje propisuju šta se mora mjeriti i kojom dinamikom, tako da ne možemo baš birati što hoćemo ili nećemo mjeriti.“

3. Nijaz Malićbegović, stanovnik općine Žepče: „Projekt je dobar javljam se u ime vlasnika zemljišta , dobili smo odluku o proglašenju javnog interesa, radi se o jednoj našoj parceli u Bistrici, ne znamo kuda ide trasa i koliko će nam zemljišta zauzimati sve to?“

Luca Dunđer, općina Žepče: „Postupak eksproprijacije je u tijeku, Vi ćete biti informirani o svemu, informaciju možete dobiti uvijek u općini kod nas koji smo učesnici projekta navodnjavanja. U svakom slučaju, vodili smo računa da se što manje zauzima privatnog zemljišta, konkretno preko Vaše parcela „Lanena bara“ u Bistrici prolazi trasa cjevovoda i bit će postavljeno zasunsko okno ali na samom rubu parcele uz državno zemljište. „Možete slobodno doći u općinu i ostvariti uvide u sve dokumente i geodetske podloge koje trenutno imamo za ovaj projekat.“

Nijaz Malićbegović: „Ako je to tako, onda neće biti nikakvih problema što se tiče naše suglasnosti“.

Luca Dunđer, općina Žepče: „Vi ćete biti pozvani da potpišete ugovor, tada ćemo se dogovoriti o svim vašim pravima.“

U davanje odgovora se uključio Zdenko Tadić (Hidroing Osijek, projektant) sa pojašnjenjem što je to zasunsko okno i kako se polažu cijevi koje neće uništiti zemljišta nego će se isto moći dalje koristiti i nakon završetka radova.

4. Željko Šumić, Predsjednik MZ Lupoglav:

„Da li je na navodnjavanom području primijećeno širenje invazivnih biljnih vrsta?“

Božica Šorgić (Oikon): „Želim napomenuti da smo u prethodnom projektu tj. na lokaciji u Odžaku identifikovali  mnogo invazivnih  biljnih vrsta u odvodnim kanalima, ali ovdje u Žepču  ih nismo primijetili. Ipak je dobro upozoriti na njihovu mogućnost pojave u ovom dokumentu.“

Načelnik općine Mato Zovko: „Molim sve predsjednike MZ da i oni još više upoznaju svoje mještane o projekt i o svemu što nam slijedi. Zajedno ćemo sve brže rješavati.“

Na kraju javne rasprave, predstavnica investitora Amela Ibrahimović (FMPVŠ) i konsultanata Dragana Selmanagić (HEIS) su napomenule da je nacrt PUO javno dostupan u elektronskoj verziji na web stranici PIU Šumarstva i poljoprivrede (http://portal.piusum.ba).

Zamolile su sve prisutne da pregledaju detaljno nacrt PUO, te da primjedbe, mišljenja i prijedloge o navedenom dokumentu dostave i pismenim putem u što kraćem roku na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Jedinica za implementaciju projekata šumarstva i poljoprivrede

Projekat razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini

Ul. Trampina 4/1

71 000 Sarajevo, BiH

Predstavnice konsultanata su zaključile da će se nove spoznaje, te argumentirani komentari i sugestije sa javne rasprave integrirati u finalni dokument PUO.

# Zabilješku pripremila:  Dragana Selmanagić, 15.07.2019.

# Prilozi:

# Prilog 1. Dnevni red

# Prilog 2. Lista prisutnih

Prilog 3. Fotografije

PRILOG 1.

DNEVNI RED

| Vrijeme | Aktivnost |
| --- | --- |
| 09:30 – 09:45 | Pozdravna riječ Direktor/predstavnik PIU Šumarstva i Poljoprivrede Načelnik/predstavnik Općine Žepče |
| 09:45 - 10:30 | Prezentacija Plana upravljanja okolišem za podprojektna područja Lupoglav i Bistrica polje u Općini Žepče (Nacrt), Konsultant |
| 10:30 – 10:45 | Pauza za kafu/Osvježenje |
| 10:45 – 12:15 | Diskusija i komentari Učesnici javne rasprave |
| 12.15 - 12.30 | Zaključci |

PRILOG 2.

PRILOG 3.

Idejni projekat za sistem navodnjavanja  u podprojektnim područjima Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče, Mart 2019. godina, Higracon, d.o.o. Sarajevo i Hidroing, d.o.o. Osijek

Dostupno na: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework

Ibid

Ibid

Idejni projekat za sistem navodnjavanja  u podprojektnim područjima Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče, mart 2019. godina, Higracon, d.o.o. Sarajevo i Hidroing, d.o.o. Osijek

Idejni projekat za sistem navodnjavanja  u podprojektnim područjima Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče, Mart 2019. godina, Higracon, d.o.o. Sarajevo i Hidroing, d.o.o. Osijek

Uredba o kategorizaciji vodotoka („Službeni list SR BiH“, br. 42/67)

Uredba o klasifikaciji voda („Službeni list SR BiH“, br. 19/80)

Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016 – 2021) , Prateći dokument br. 10 - ocjena statusa i procjena rizika za površinska vodna tijela , Novembar 2016. godine

Rezultati dobiveni od projektanata Idejnog projekta za sistem navodnjavanja  u podprojektnim područjima Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče, Mart 2019. godina- Higracon, d.o.o. Sarajevo i Hidroing, d.o.o. Osijek

„Strategija integriranog razvoja općine Žepče 2018-2027“, februar 2018. godina

Federalni zavod za programiranje razvoja, „Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH u 2016.“, Sarajevo, juni 2018. godine

„Strategija integriranog razvoja općine Žepče 2018-2027“, februar 2018. godina

Federalni zavod za programiranje razvoja, „Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH u 2016.“, Sarajevo, juni 2018. godine

„Strategija integriranog razvoja općine Žepče 2018-2027“, februar 2018.  godina

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, „Projekat razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP)“, „Okvir okolišnog i društvenog upravljanja“, januar 2012.g.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom (Sl. Novine FBiH br. 72/09)

„Službene novine FBiH“, br. 15/21

„Službene novine FBiH“, br. 19/04 i 1/21

“Službene Novine FBiH”, br. 33/03, 72/09, 92/17

“Službene Novine FBiH”, br. 9/05

“Službene Novine FBiH”, br. 70/06

“Službene Novine FBiH”, br. 06/08, 57/09, 72/09

“Službene Novine FBiH”, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10

“Službene Novine FBiH”, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15, 101/15

“Službene Novine FBiH”, br. 29/16, 89/18 i 23/20 – Odluka ustavnog suda

“Službene Novine FBiH”, No. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 I 36/18

“Službene Novine FBiH”, No. 79/20

Konvencija o zaštiti na radu, Br. 155, 1981, ILO,

Dostupna na: Http://Www.Ilo.Org/Dyn/Normlex/En/F?P=Normlexpub:12100:0::No::P12100_Instrument_Id:312300

Preporuka o zaštiti na radu (No. 164), 1981, ILO,

Dostupna na: Http://Www.Ilo.Org/Dyn/Normlex/En/F?P=Normlexpub:12100:0::No:12100:P12100_Instrument_Id:312502:No

Evropska Socijalna Povelja 1961, Dostupna na: Https://Www.Coe.Int/En/Web/European-Social-Charter

Direktiva Vijeća 89/391/Eec Od 12. Juna 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšane sigurnosti i zdravlja na radu